PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

GRADA OTOČCA

ZA RAZDOBLJE 2018.-2023. GODINE

Zagreb, veljača 2018.

EKONERG – Institut za energetiku i zaštitu okoliša, d.o.o.

Koranska 5, Zagreb, Hrvatska

Naručitelj:		GACKA d.o.o. za komunalne djelatnosti, zaštitu i gospodarenje rijekom Gackom i turistička agencija,

Otočac

Ovlaštenik:	EKONERG d.o.o.

Zagreb

Radni nalog:	I-03-0485

Naslov:

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

GRADA OTOČCA

ZA RAZDOBLJE 2018.-2023. GODINE

Autori:							       Renata Kos, dipl.ing.rud.

Veronika Tomac, dipl.ing.kem.tehn.

Maja Jerman Vranić, dipl.ing.kem.

Univ.spec.oecoing Gabrijela Kovačić,

dipl.kem.ing.

Dora Stanec, dipl.ing.hort.

Direktor odjela za zaštitu	Direktor:

okoliša i održivi razvoj:

dr.sc. Vladimir Jelavić, dipl.ing.stroj.	mr.sc. Zdravko Mužek, dipl.ing.stroj.

Zagreb, veljača 2018.

Popis kratica korištenih u dokumentu:

EE otpad	Električni i elektronički otpad

EU 	Europska unija

FZOEU	Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

HAOP	Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

JLS	Jedinica lokalne samouprave

JP(R)S	Jedinica područne (regionalne) samouprave

KB	Ključni broj otpada, prema Katalogu otpada

mKO 	Miješani komunalni otpad

MZOE 	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

PGO RH	Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (za razdoblje 2017.-2022.)

RCGO	Regionalni centar za gospodarenje otpadom

RH	Republika Hrvatska

ROO	Registar onečišćivača okoliša

SADRŽAJ

1	UVOD	1

2	OSNOVNI PODACI O GRADU OTOČCU	2

3	ZAKONODAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR	6

3.1	Obaveze jedinica lokalne samouprave iz nacionalnih propisa	6

3.2	Obaveze jedinica lokalne samouprave iz strateških i planskih dokumenta	8

3.2.1	Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske	8

3.2.2	Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine	8

4	ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA U GOSPODARENJU OTPADOM	23

4.1	Podaci o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada te podaci o količinama odloženog komunalnog i biorazgradivog otpada	23

4.1.1	Komunalni otpad	23

4.1.2	Biootpad	28

4.1.3	Građevni otpad i azbestni otpad	28

4.2	Podaci o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te statusu sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom	29

4.2.1	Postojeće i planirane građevine i uređaji za gospodarenje otpadom	29

4.2.2	Lokacije onečišćene otpadom	31

4.3	Podaci o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju	31

4.4	Ostali podaci u vezi gospodarenja otpadom	32

4.4.1	Izobrazba i informiranje	32

4.4.2	Akcije prikupljanja otpada	32

5	OCJENA STANJA I OSTVARIVANJE CILJEVA	34

6	MJERE POTREBNE ZA OSTVARIVANJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO - INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA	53

6.1	Mjere sprječavanja nastanka otpada	53

6.2	Mjere koje se odnose na izobrazno - informativne aktivnosti	53

6.3	Mjere koje se odnose na akcije prikupljanja otpada	55

7	OPĆE MJERE POTREBNE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	57

7.1	Opće mjere potrebne za gospodarenje otpadom	57

7.2	Opće mjere potrebne za gospodarenje opasnim otpadom	58

7.3	Opće mjere potrebne za gospodarenje posebnim kategorijama otpada	58

8	MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA	59

9	MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA I PLASTIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) OTPADA	61

10	POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE	62

11	ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINE FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM	64

12	ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA	76

# UVOD

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17), obveza je jedinica lokalne samouprave (JLS) izraditi planove gospodarenja otpadom za svoje područje. Planovi gospodarenja otpadom JLS moraju biti usklađeni s odredbama propisa iz područja gospodarenja otpadom te s Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

Plan gospodarenja otpadom donosi predstavničko tijelo JLS po prethodnoj suglasnosti upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnog za poslove zaštite okoliša. Planovi gospodarenja otpadom JLS donose se za razdoblje od šest godina, a njihove izmjene i dopune donose se po potrebi.

Prethodni Plan gospodarenja otpadom Grada Otočca iz listopada 2014. godine odnosio se na razdoblje 2014.-2020. godine, a ovaj revidirani Plan izrađuje se sa svrhom usklađivanja s odredbama propisa iz područja gospodarenja otpadom koji su u međuvremenu stupili na snagu, poglavito s novom Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/17), te s novim Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (Narodne novine br. 3/17).

Ovaj Plan gospodarenja otpadom Grada Otočca odnosi se na razdoblje od 2018. do 2023. godine i izrađen je prema propisanom osnovnom sadržaju plana gospodarenja otpadom JLS. Planom se utvrđuju mjere gospodarenja otpadom koje su u nadležnosti jedinice lokalne samouprave - Grad Otočac, te on predstavlja temeljni dokument sustava održivog gospodarenja otpadom za administrativno područje Grada Otočca.

# OSNOVNI PODACI O GRADU OTOČCU

Grad Otočac je jedinica lokalne samouprave u sastavu Ličko-senjske županije. Nalazi se na sjevernom dijelu Županije i zauzima površinu od 565,30 km2, odnosno oko 9,5 % kopnenog dijela Županije. Graniči s gradom Senjom i općinama Brinje, Perušić, Plitvička jezera i Vrhovine u Ličko-senjskoj županiji te s općinama Plaški i Saborski u Karlovačkoj županiji.

Grad Otočac nalazi se na području Gorske Hrvatske, na brdsko-planinskom području. Prostor grada smješten je između masiva Velebita i Male Kapele, na prostoru koji je manjim planinskim lancima ispresijecan u polja gorskih visoravni, od kojih je najveće Gacko polje, koje se nalazi na visini od 425 do 480 m.n.m., što je ujedno i najniže područje Like.

Područjem Grada Otočca prolaze bitni cestovni pravci kojima je omogućena veza sa Zagrebom, Karlovcem, Rijekom, Zadrom i Splitom. Od državnog značaja, to su autocesta A1 Zagreb (čvorište Lučko, A3) - Karlovac - Bosiljevo - Split - Ploče (A10) - Karamatići - Opuzen - (granica BiH) te granica Bosne i Hercegovine - Dubrovnik i državne ceste D50: Žuta Lokva (D23) - Otočac - Gospić - Gračac (D27) i D52: Špilnik (D50) - Korenica (D1). Slijede županijske, lokalne i nerazvrstane ceste kojima su povezana naselja u sklopu Grada Otočca i/ili okolnih jedinica lokalne samouprave. Županijske ceste na području Grada Otočca su (sl. ‎1-1): Ž5127: Hrvatsko Polje (L59013) - D50, Ž5140: Krasno Polje (Ž5126) - Švica - Otočac (D50), Ž5141: Ž5140 - Kuterevo (L59134), Ž5142: Ž5140 - Lipovlje (L59134), Ž5128: Ž5113 - Dabar - Glavace - Otočac (D50), Ž5129: Ž5128 - Škare (L59022), Ž5113: Križpolje (D23) - Glibodol - Lička Jasenica (D42), Ž5130: Doljani - Zalužnica (D52), Ž5144: Podum (D52) - Čovići (D50), Ž5145: Ž5144 - Sinac (L59035), Ž5147: Ličko Lešće (D50) - Vrelo Gacke (L59036) i Ž5148: D50 - Ramljani (L59041).

Južnim dijelom područja Grada prolazi željeznička pruga od značaja za međunarodni promet M604 Oštarije - Gospić - Knin - Split Predgrađe, a u blizini naselja Otočac nalazi se sportski aerodrom Otočac.

Sl. ‎1-1: Prometnice od državnog značaja i županijske ceste na području Grada Otočca

Prema Popisu stanovništva iz 2011. godine, na području Grada Otočca živi 9.778 stanovnika u 22 naselja - Brlog, Brloška Dubrava, Čovići, Dabar, Doljani, Drenov Klanac, Glavace, Gorići, Hrvatsko Polje, Kompolje, Kutarevo, Ličko Lešće, Lipovlje, Otočac, Podum, Ponori, Prozor, Ramljani, Sinac, Staro Selo, Škare i Švica (tab. ‎1-1). Najveće naselje je Otočac s 4.240 stanovnika. Slijede Prozor s 893, Ličko Lešće sa 709, Sinac s 563, Čovići s 560 i Kutarevo s 522 stanovnika. Ostala naselja imaju manje od 500 stanovnika.

Prosječna gustoća naseljenosti Grada Otočca iznosi 17,3 stan/km2. To je znatno manje od gustoće naseljenosti Hrvatske koja iznosi 75,5, stan/km2, ali veće od gustoće naseljenosti Ličko-senjske županije, koja iznosi 9,5 stan/km2, prema čemu je Ličko-senjska županija, županija s najmanjom gustoćom naseljenosti u Republici Hrvatskoj. Prema podacima iz Popisa u 2011., na području Grada Otočca je 3.509 kućanstava. Prosječan broj članova po kućanstvu iznosi 2,73.

U odnosu na broj stanovnika iz Popisa stanovništva iz 2001. godine (tab. ‎1-1), vidi se da je broj stanovnika na području Grada Otočca u cjelini u padu i time ova jedinica lokalne samouprave prati dugogodišnji negativni trend županije u čijem je sastavu (tab. ‎1-2). Razlozi padu broja stanovnika deagrarizacija su relativno slabi procesi industrijalizacije i urbanizacije, te općenito slab društveno-gospodarski razvitak i intenzivni procesi emigracije i depopulacije, a u razdoblju između 1991. i 2001. i ratna zbivanja.

Tab. ‎1-1: Broj stanovnika po naseljima u posljednja dva popisa na području Grada Otočca

| Naselje | Broj stanovnika | Broj stanovnika | Kretanje broja stanovnika |
| --- | --- | --- | --- |
|  | popis 2001. | popis 2011. | 2011./2001. |
| Otočac | 4.354 | 4.240 | ↓ |
| Prozor | 935 | 893 | ↓ |
| Ličko Lešće | 891 | 709 | ↓ |
| Sinac | 630 | 563 | ↓ |
| Čovići | 701 | 560 | ↓ |
| Kuterevo | 634 | 522 | ↓ |
| Švica | 526 | 464 | ↓ |
| Kompolje | 386 | 346 | ↓ |
| Brlog | 127 | 279 | ↑ |
| Lipovlje | 242 | 214 | ↓ |
| Hrvatsko Polje | 215 | 187 | ↓ |
| Ramljani | 212 | 167 | ↓ |
| Dabar | 207 | 118 | ↓ |
| Podum | 43 | 108 | ↑ |
| Doljani | 14 | 95 | ↑ |
| Ponori | 111 | 89 | ↓ |
| Brloška Dubrava | 69 | 63 | ↓ |
| Drenov Klanac | 36 | 40 | ↑ |
| Škare | 12 | 36 | ↑ |
| Staro Selo | 17 | 33 | ↑ |
| Glavace | 24 | 30 | ↑ |
| Gorići | 25 | 22 | ↑ |
| GRAD OTOČAC | 10.411 | 9.778 | ↓ |
| Ličko-senjska županija | 53.677 | 50.927 | ↓ |

Izvor: Podaci Državnog zavoda za statistiku

Tab. ‎1-2: Kretanje broja stanovnika u Gradu Otočcu i Ličko-senjskoj županiji

| Područje | Broj stanovnika |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1991. godina | 2001. godina | 2011. godina |
| Grad Otočac | 16.113 | 10.411 | 9.778 |
| Ličko-senjska županija | 85.135 | 53.677 | 50.927 |

Izvor: Podaci Državnog zavoda za statistiku

Podaci o starosnoj strukturi stanovništva Grada Otočca prema Popisima stanovništva iz 2001. i 2011. (tab. ‎1-3) i podaci o spolnoj i starosnoj strukturi temeljem Popisa iz 2011. (sl. ‎1-2) pokazuju oslabljenu demografsku osnovicu i starenje stanovništva Grada Otočca s visokim udjelom stanovništva starog 65 godina i više, a čiji udio prema Popisu uz 2011. godine iznosi 24% u ukupnom broju stanovnika u Grada. Prosječna starost stanovništva u Otočcu je visoka i iznosi 44,7 godina. Indeks starenja stanovništva je također visok i iznosi 153,6 godina. Time Otočac prati trend starenja stanovništva na razini Ličko-senjske županije, u kojoj udio stanovništva starog 65 godina i više iznosi 24,7%, a prosječna starost stanovništva od 45,3 godina i indeks starenja od 166,0 su najviši u Republici Hrvatskoj.

Tab. ‎1-3: Starosna struktura stanovništva u Gradu Otočcu i Ličko-senjskoj županiji

| Godina popisa | Broj stanovnika | Starost |  |  |  | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | <15 | 15-64 | >65 | Nepoznato |  |
| 2001. | Grad Otočac | 1.618 | 6.660 | 2.047 | 86 | 10.411 |
|  | Ličko-senjska županija | 8.200 | 33.035 | 12.176 | 266 | 53.677 |
| 2011. | Grad Otočac | 1.320 | 6.112 | 2.346 | - | 9.778 |
|  | Ličko-senjska županija | 6.925 | 31.428 | 12.574 | - | 50.927 |

Izvor: Podaci Državnog zavoda za statistiku

Izvor: Podaci Državnog zavoda za statistiku

Sl. ‎1-2: Dobna i starosna raspodjela stanovništva Gradu Otočcu u 2011. godini

Uz već postojeću gospodarsku strukturu, s kemijskom, građevinskom i drvo-prerađivačkom industrijom, te organizacijama komunalne i društvene infrastrukture i nizom obrtničkih djelatnosti, prema Strategiji razvoja Grada Otočca (2014.-2018.), gospodarski razvoj Grada usmjeren je na razvoj turizma, ugostiteljstva i poljoprivrede, te posebno društvenih djelatnosti. Veliki prostor za razvoj se nazire u razvoju proizvodnih djelatnosti vezanih za neiskorištene prirodne resurse – šumske sirovine i izvorsku vodu za piće.

# ZAKONODAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR

## Obaveze jedinica lokalne samouprave iz nacionalnih propisa

Propisi koji uređuju sustav gospodarenja otpadom određuju obaveze različitih dionika, od Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva zaštite okoliša i energetike koje je nadležno za otpad, preko provedbenih tijela na državnoj razini, jedinica područne (regionalne) samouprave, jedinica lokalne samouprave do proizvođača otpada i pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju neku od djelatnosti gospodarenja otpadom.

Propisi iz područja gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj su sljedeći:

- ZAKON o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17)

- ZAKON o potvrđivanju (ratifikaciji) Konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (Narodne novine - Međunarodni ugovori br. 3/94)

- UREDBA o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije (Narodne novine br. 6/14)

- UREDBA o gospodarenju otpadnom ambalažom (Narodne novine br. 97/15)

- UREDBA o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (Narodne novine br. 105/15)

- UREDBA o gospodarenju otpadnim vozilima (Narodne novine br. 112/15)

- UREDBA o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/17)

- PRAVILNIK o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (Narodne novine br. 59/06, 109/12)

- PRAVILNIK o gospodarenju otpadnim uljima (Narodne novine br. 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13)

- PRAVILNIK o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (Narodne novine br. 38/08)

- PRAVILNIK o gospodarenju otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina (Narodne novine br. 128/08)

- PRAVILNIK o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (Narodne novine br. 42/14, 48/14, 107/14, 139/14)

- PRAVILNIK o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima (Narodne novine br. 103/14)

- PRAVILNIK o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida (Narodne novine br. 117/14)

- PRAVILNIK o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (Narodne novine br. 117/14)

- PRAVILNIK o gospodarenju medicinskim otpadom (Narodne novine br. 50/15)

- PRAVILNIK o ambalaži i otpadnoj ambalaži (Narodne novine br. 88/15, 78/16, 116/17)

- PRAVILNIK o katalogu otpada (Narodne novine br. 90/15)

- PRAVILNIK o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom (Narodne novine br. 99/15)

- PRAVILNIK o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (Narodne novine br.114/15)

- PRAVILNIK o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (Narodne novine br. 111/15)

- PRAVILNIK o gospodarenju otpadnim vozilima (Narodne novine br. 125/15, 90/16)

- PRAVILNIK o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (Narodne novine br. 69/16)

- PRAVILNIK o termičkoj obradi otpada (Narodne novine br. 75/16)

- PRAVILNIK o gospodarenju otpadnim gumama (Narodne novine br. 113/16)

- PRAVILNIK o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 117/17)

- NAPUTAK o glomaznom otpadu (Narodne novine br. 79/15)

- ODLUKA o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama (Narodne novine br. 40/15)

- ODLUKA o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže (Narodne novine br. 88/15)

- ODLUKA o izmijeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima (Narodne novine br. 95/15)

Sukladno navedenim relevantnim propisima, sažeto prikazano glavne obveze JLS u području gospodarenja otpadom su sljedeće:

- osigurati na odgovarajući način javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,

- osigurati na odgovarajući način odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,

- osigurati na odgovarajući način odvojeno prikupljanje problematičnog otpada,

- osigurati sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu o održivom gospodarenju otpadom te uklanjanje tako odbačenog otpada,

- osigurati provedbu Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske

- osigurati donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom JLS,

- osigurati provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti,

- osigurati mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada,

- osigurati odvojeno prikupljanje biootpada,

- sudjelovati na odgovarajući način u sustavu sakupljanja građevnog i azbestnog otpada,

- u svojim dokumentima prostornog uređenja planirati lokacije građevina za gospodarenje otpadom sukladno kategoriji građevine i

- izrađivati godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

## Obaveze jedinica lokalne samouprave iz strateških i planskih dokumenta

### Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (Narodne novine br. 130/05) predstavlja nacionalni okvir za uspostavu održivijega gospodarenja otpadom do 2025. godine te uređuje gospodarenje različitim vrstama otpada na teritoriju Hrvatske, od njegova nastanka do konačnog odlaganja, s osnovnim ciljem ostvarivanja i održavanja cjelovitog sustava gospodarenja otpadom koji će biti ustrojen prema suvremenim europskim standardima i zahtjevima, a sa svrhom da se maksimalno izbjegne, odnosno smanji nastajanje otpada, smanji, na najmanju moguću mjeru, nepovoljni utjecaj otpada na ljudsko zdravlje, okoliš i klimu, te da se cjelokupno gospodarenje otpadom uskladi s načelima održivog razvoja.

Odgovornosti JLS u procesu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom su sljedeće:

- utvrđivanje lokacija za građevine i postrojenja za gospodarenje otpadom u dokumentima prostornog uređenja,

- donošenje planova gospodarenja otpadom usklađenih s državnim planom,

- organiziranje prikupljanja i sigurnog odlaganja (komunalnog) otpada u skladu sa standardima i planom gospodarenja otpadom općine / grada,

- sustavno educiranje i informiranje lokalne upravne strukture i stanovništva,

- omogućavanje odvojenog prikupljanja sekundarnih sirovina i biootpada, te organiziranje prijevoza do centara za gospodarenje otpadom,

- dostavljanje podataka u skladu s propisima i

- stimuliranje kupovanja ekološki prihvatljivih proizvoda.

### Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (Narodne novine br. 3/17) – u daljnjem tekstu: PGO RH 2017.-2022., ključni je državni planski dokument koji određuje i usmjerava gospodarenje otpadom tijekom planskog razdoblja. Njegov sastavni dio je Plan sprječavanja nastanka otpada.

PGO RH 2017.-2022. odredio je, između ostalog, ciljeve gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017. do 2022., mjere za provođenje plana s nositeljima, mogućim izvorima financiranjima i rokovima provedbe te projekte važne za provedbu PGO RH 2017. do 2022. Ciljevi gospodarenja otpadom određeni PGO RH 2017.-2022. i mjere za postizanje ovih ciljeva navedeni su u tab. 3-1. U tab. 3-2 su ciljevi sprječavanja nastanka otpada. U tab. 3-3 posebno su izdvojene obaveze JLS, odnosno izdvojene su mjere iz tab. 3-1 u kojima su jedinice lokalne samouprave navedene kao nosioci provedbe mjera ili mogući izvori financiranja.

Vlada Republike Hrvatske 25. svibnja 2017. godine donijela je Odluku o implementaciji Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine. Ovom Odlukom su razrađene aktivnosti / programi / projekti i rokovi za realizaciju mjera određenih PGO RH 2017.-2022. U tab. 3-4 dan je izvadak iz plana implementacije predmetne Odluke. Izvadak se odnosi na aktivnosti provedbe mjera u kojima su JLS navedene kao nosioci / su-nosioci provedbe ili kao mogući izvori financiranja.

Tablica 3-1: Ciljevi gospodarenja otpadom koji se moraju postići do 2022. u odnosu na 2015. godinu i mjere gospodarenja otpadom iz PGO RH 2017.-2022.

| Ciljevi |  | Mjere za postizanje ciljeva |
| --- | --- | --- |
| CILJ 1. Unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom | 1.1. Smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada za 5% | 1.1.1. Mjere definirane Planom sprječavanja nastanka otpada 1.1.2. Uspostava centra za ponovnu uporabu 1.1.3. Kućno kompostiranje |
|  | 1.2. Odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, plastika, metal, biootpad i dr.) | 1.2.1. Nabava opreme, vozila i plovila za odvojeno prikupljanje papira, kartona, metala, plastike, stakla i tekstila 1.2.2. Izgradnja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog papira, karton, metala, stakla, plastike i dr. (sortirnica) 1.2.3. Izgradnja reciklažnih dvorišta 1.2.4. Uvođenje naplate prikupljanja i obrade miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada po količini 1.2.5. Jačanje tržišta otpada namijenjenog recikliranja 1.2.6. Izgradnja postrojenja za recikliranje |
|  | 1.3. Odvojeno prikupiti 40% mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada | 1.3.1. Izrada kriterija kvalitete i označavanje komposta i digestata 1.3.2. Nabava opreme i vozila za odvojeno prikupljanje biootpada 1.3.3. Izgradnja postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada |
|  | 1.4. Odložiti na odlagalištu manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada | 1.4.1. Uvođenje naknade za odlaganje otpada 1.4.2. Praćenje udjela biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu 1.4.3. Interventna mjera za smanjenje odlaganja komunalnog otpada nastalog u Gradu Zagrebu 1.4.4. Interventna mjera za smanjenje odlaganja komunalnog otpada nastalog u Gradu Splitu 1.4.5. Izgradnja centara za gospodarenje otpadom 1.4.6. Planiranje energetske oporabe otpada |
| CILJ 2. Unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada | 2.1. Odvojeno prikupiti 75% mase proizvedenog građevnog otpada | 2.1.1. Izrada akcijskog plana za odvojeno prikupljanje i recikliranje građevnog otpada 2.1.2. Izgradnja i opremanje reciklažnih dvorišta za građevni otpad |
|  | 2.2. Uspostaviti sustav gospodarenja otpadnim muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda | 2.2.1. Akcijski plan za korištenje mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na pogodnim područjima 2.2.2. Uspostaviti sustav gospodarenja muljem |
|  | 2.3. Unaprijediti sustav gospodarenja otpadom ambalažom | 2.3.1. Unaprjeđenje i analiza postojećeg sustava gospodarenja otpadnom ambalažom |
|  | 2.4. Uspostaviti sustav gospodarenja morskim otpadom | 2.4.1. Identifikacija lokacija i izvora nastanka morskog otpada i identifikacija lokacija nakupljenog morskog otpada na morskom dnu 2.4.2. Uspostava sustava sprječavanja, prikupljanja i zbrinjavanja morskog otpada, kao integralnog djela sustava gospodarenja otpadom u RH 2.4.3. Interventno prikupljanje i zbrinjavanje morskog otpada. 2.4.4. Uspostava suradnje sa susjednim ili drugim državama vezano za onečišćenje morskim otpadom. |
|  | 2.5. Uspostaviti sustav gospodarenja otpadnim brodovima, podrtinama i potonulim stvarima na morskom dnu | 2.5.1. Uspostava sustava gospodarenja otpadnim brodovima. 2.5.2. Identifikacija lokacija podrtina i potonulih stvari na morskom dnu sa izradom katastra. 2.5.3. Identifikacija sadržaja i količine opasnih tvari i eksplozivnih sredstava u podrtinama i potonulim stvarima na morskom dnu koje prijete onečišćenjem morskog okoliša ili sigurnosti pri korištenju mora kao resursa (ulja, goriva, maziva, zaostalo oružje i eksplozivne naprave i dr.). 2.5.4. Sanacija podrtina i potopljenih stvari na morskom dnu koje su u vlasništvu RH. 2.5.5. Interventna sanacija podrtina i potopljenih stvari na morskom dnu i njihovog sadržaja 2.5.6. Unaprijediti normativne standarde i postupke za hitne intervencije na podrtinama i potopljenim stvarima na morskom dnu. |
|  | 2.6. Unaprijediti sustav gospodarenja ostalim posebnim kategorijama otpada | 2.6.1. Unaprjeđenje sustava gospodarenja medicinskim otpadom. 2.6.2. Izrada Studije procjene količine otpada koji sadrži azbest po županijama. 2.6.3. Izgradnja odlagališnih ploha za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest. 2.6.4. Unaprjeđenje sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada (otpadnim vozilima, otpadnim baterijama i akumulatorima, otpadnim gumama, EE otpadom, uljima). |
| CILJ 3. Unaprijediti sustav gospodarenja opasnim otpadom | - | 3.1. Analiza postojećih i potrebnih kapaciteta za obradu opasnih otpada. |
| CILJ 4. Sanirati lokacije onečišćene otpadom | - | 4.1. Izrada Plana zatvaranja odlagališta neopasnog otpada. 4.2. Sanacija odlagališta neopasnog otpada. 4.3. Identifikacija novih lokacija onečišćenih opasnim otpadom ("crne točke"). 4.4. Sanacija lokacija onečišćenih opasnim otpadom ("crne točke"). 4.5. Sanacija lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš. |
| CILJ 5. Kontinuirano provoditi izobrazno - informativne aktivnosti | - | 5.1. Izrada Programa izobrazno - informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. 5.2. Provedba aktivnosti predviđenih Programom izobrazno - informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. 5.3. Provedba nacionalne kampanje na temu održivog gospodarenja otpadom. |
| CILJ 6. Unaprijediti informacijski sustav gospodarenja otpadom | - | 6.1. Izrada i/ili unaprjeđenje aplikacija koje su dio informacijskog sustava gospodarenja otpadom. 6.2. Izrada informacijskog sustava FZOEU za pripremu i provedbu projekata |
| CILJ 7. Unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom | - | 7.1. Izobrazba svih sudionika uključenih u nadzor gospodarenja otpadom. 7.2. Analiza i redefiniranje nadležnosti nadzora u gospodarenju otpadom. |
| CILJ 8. Unaprijediti upravne postupke u gospodarenju otpadom | - | 8.1. Unaprjeđenje sustava i postupaka izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom. |

Tablica 3-2: Ciljevi i mjere iz Plana sprječavanja nastanka otpada - sastavni dio PGO RH 2017.-2022.

| Mjera | Specifični cilj | Mehanizmi provedbe (aktivnosti) |
| --- | --- | --- |
| 1. Poticanje ponovnog korištenja materijala od rušenja | Sprječavanje nastanka građevnog otpada | (1) Uvođenje poticajne naknade za ponovno korištenje materijala od rušenja. |
|  |  | (2) Definiranje uvjeta koje mora zadovoljiti materijal od rušenja. |
|  |  | (3) Uspostava središnjeg registra zgradarstva. |
| 2. Organizacija informativno - edukativnih kampanja na temu sprječavanja nastanka otpada od hrane | Sprječavanje nastanka biootpada | (1) Provođenje informacijskih kampanja koje uključuju izradu i promoviranje letaka i priručnika. |
|  |  | (2) Edukacija JLS-ova putem radionica i priprema edukacijskih materijala o načinima definiranje mjera i aktivnosti za sprječavanje nastanka biootpada. |
|  |  | (3) Izrada smjernica za JLS na temu izrade lokalnih PGO. |
| 3. Rad na unaprjeđenju sustava prikupljanja i obrade podataka o otpadu od hrane | Sprječavanje nastanka biootpada | (1) Provođenje statističkog istraživanja u cilju osiguranja cjelovitih i pouzdanih podataka potrebnih za praćenje napretka u sprječavanju nastanka biootpada. |
| 4. Promicanje održive gradnje | Sprječavanje nastanka građevnog otpada | (1) Izrada Vodiča za zelenu i održivu gradnju. |
|  |  | (2) Unaprjeđenje postojećeg ili uspostava novog internetskog portala. |
|  |  | (3) Uključivanje tematike "zelene gradnje" u stručne ispite. |
| 5. Uspostava sustava doniranja hrane | Sprječavanje nastanka biootpada | (1) Donošenje Pravilnika za regulaciju sustava doniranja hrane. |
|  |  | (2) Pokretanje kampanje s temom doniranja hrane. |
|  |  | (3) Pokretanje inicijativa za doniranje hrane na području RH. |
| 6. Organizacija komunikacijske kampanje za građane | Sprječavanje nastanka komunalnog otpada | (1) Izrada komunikacijskog plana. |
|  |  | (2) Dodavanje sadržaja i uputa za sprječavanje nastanka otpada na internetsku stranicu MZOE. |
|  |  | (3) Otvaranje profila na društvenim mrežama. |
|  |  | (4) Oglašavanje u medijima. |
|  |  | (5) Organiziranje edukacijske kampanje u školama i vrtićima. |
|  |  | (6) Dodjela nagrada za najbolji ekodizajn i ekološko odgovorno poslovanje. |
|  |  | (7) Promocija eko-manifestacija (zeleni eventi) i "tjedana osviještene kupnje". |
|  |  | (8) Izrada priručnika za građane. |
|  |  | (9) Unaprjeđenje postojećeg ili uspostava novog internetskog portala. |
| 7. Poticanje sprječavanja nastanka otpadnih plastičnih vrećica | Sprječavanje nastanka komunalnog otpada | (1) Uvođenje obavezne naplate za lagane plastične vrećice za nošenje. |
|  |  | (2) Uvođenje obveze prodavateljima da na mjestu prodaje plastičnih vrećica informiraju potrošače o negativnom utjecaju prekomjerne potrošnje plastičnih vrećica za nošenje na okoliš, uključujući i mjesta gdje potrošači sami uzimaju plastične vrećice (vrećice u rolama za voće i povrće i sl.). |
| 8. Promicanje kućnog kompostiranja | Sprječavanje nastanka biootpada | (1) Organizacija radionica za JLS na temu pripreme kampanja. |
|  |  | (2) Uspostava programa sufinanciranja kućnih kompostera. |
| 9. Poticanje "zelene" i održive javne nabave | Sprječavanje nastanka komunalnog, građevnog EE otpada te otpadnog papira i kartona | (1) Izrada priručnika za provedbu zelene i održive javne nabave. |
|  |  | (2) Definiranje uobičajenih kriterija po predmetima nabave koji se mogu jednostavno uključiti u dokumentacije za nadmetanje. |
|  |  | (3) Uspostava baze podataka "zelenih" proizvoda. |
|  |  | (4) Edukacija provoditelja javnih i korporativnih nabava usmjerena na okolišne specifikacije i one koje se specifično odnose na sprječavanje nastanka otpada. |
| 10. Poticanje razmjene i ponovne uporabe isluženih proizvoda | Sprječavanje nastanka komunalnog i EE otpada | (1) Izrada Smjernica za uspostavu sustava ponovne uporabe u RH. |
|  |  | (2) Provedba pilot projekata uspostave sustava ponovne uporabe. |
|  |  | (3) Provedba komunikacijske kampanje putem medija s ciljem podizanja svijesti građana. |
|  |  | (4) Izdavanje Vodiča za popravak / posudbu / uporabu rabljenih električnih i elektroničkih uređaja i opreme (bijele tehnike). |
|  |  | (5) Organizacija događanja (u suradnji s civilnim sektorom) za prikupljanje, razmjenu i trgovinu rabljenim proizvodima. |
|  |  | (6) Unaprjeđenje postojećeg ili uspostava novog internetskog portala. |
|  |  | (7) Prilagodba zakonodavnog okvira. |
|  |  | (8) Uspostava zajedničkih prostora (centri ponovne uporabe i popravaka). |
|  |  | (9) Uspostava suradnje s obrtnicima i socijalnim ustanovama. |
|  |  | (10) Uključivanje ranjivih društvenih skupina u aktivnosti ponovne uporabe. |

Tablica 3-3: Obaveze JLS prema PGO RH 2017.-2022.

Skraćenice korištene u tablici: CS - civilni sektor, EU - Europska unija, FZOEU - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, HAOP - Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, HV - Hrvatske vode, JLS - jedinica lokalne samouprave, JP(R)S - jedinica područne (regionalne) samouprave, MGPO - Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, MPOLJ - Ministarstvo poljoprivrede, MZOE - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, PU - privatna ulaganja

| Mjere za unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Za ostvarenje cilja - 1.1. Smanjenje ukupne količine proizvedenog komunalnog otpada za 5% u odnosu na ukupno proizvedenu količinu komunalnog otpada u 2015. godini |  | 1.1.1. Mjere iz Plana sprječavanja nastanka otpada Plan sprječavanja nastanka otpada nije pisan u formatu iz kojeg su razvidni nosioci provedbe mjere ili mogući izvori financiranja. Obaveze JLS koje se mogu iščitati iz Plana sprječavanja nastanka otpada su sljedeće: (1) JLS u svojim planovima gospodarenja otpadom trebaju dati naglasak, uz opće mjere sprječavanja nastanka komunalnog otpada, na sprječavanje nastanka biootpada tj. otpada od hrane. U svrhu podrške JLS u izradi planova gospodarenja otpadom izradit će se smjernice za njihovu pripremu i dodatno, po izradi smjernica, provest će se edukacijska kampanja za djelatnike JLS. (2) Aktivno poticanje lokalne javnosti na kompostiranje u vlastitim kućanstvima, za što se predviđa organizacija edukativnih radionica za JLS. Dodatno, poticanje kućnog kompostiranje sufinanciranjem nabavke kućnih kompostera. (3) JLS će organizirati posebne akcije skupljanja isluženih proizvoda gdje bi se građene pozvalo da takve proizvode donesu na određeno mjesto. |
|  |  | 1.1.2. Uspostava centara za ponovnu uporabu (mjera je navedena i u Planu sprječavanja nastanka otpada) Mjera uključuje izgradnju centara za ponovnu uporabu, odnosno građevinske zahvate na postojećim građevinama radi prilagodbe njihovoj novoj namjeni, nabavu opreme, izradu i distribuciju promidžbenog materijala, organizaciju radionica i dr. Nosioci provedbe: MZOE / MGPO / CS / PU. Mogući izvori financiranja: EU / FZOEU / JLS / CS / PU. Rok: 2022. |
|  |  | 1.1.3. Kućno kompostiranje (mjera je navedena i u Planu sprječavanja nastanka otpada) Mjera uključuje nabavu i distribuciju kućnih kompostera, izradu edukacijsko informativnih materijala i organizaciju promidžbenih aktivnosti i radionica. Prioritet za provođenje mjere su ruralna područja, odnosno predgrađa urbanih sredina s većim brojem samostalnih stambenih jedinica s okućnicom. Nosioci provedbe: JLS / FZOEU. Mogući izvori financiranja: JLS / FZOEU / EU. Rok: 2020. |
| Za ostvarenje cilja - 1.2. Odvojeno prikupiti 60% komunalnog otpadA (prvenstveno papir, karton, staklo, plastiku, metal, biootpad i dr.) |  | 1.2.1. Nabava opreme, vozila i plovila za odvojeno prikupljanje papira, kartona, metala, plastike, stakla i tekstila Preporuča se ovu mjeru provoditi zajedno s mjerom 1.2.2. gdje god je to moguće kao cjeloviti projekt. Nosioci provedbe: JLS. Mogući izvori financiranja: JLS / FZOEU / EU. Rok: 2020. |
|  |  | 1.2.2. Izgradnja postrojenja za soritiranje odvojeno prikupljenog papira, kartona, metala, stakla, plastike i dr. Nosioci provedbe: JLS. Mogući izvori financiranja: JLS / FZOEU / EU / PU. Rok: 2020. |
|  |  | 1.2.3. Izgradnja reciklažnih dvorišta Mjera uključuje izgradnju i opremanje reciklažnih dvorišta, provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti za stanovništvo i nabavu mobilnih reciklažnih dvorišta. Nosioci provedbe:JLS. Mogući izvori financiranja: JLS / EU. Rok: 2019. |
|  |  | 1.2.4. Uvođenje naplate prikupljanja i obrade miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada po količini Mjera uključuje obračun naplate javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na način da se korisnika javne usluge potiče na odvajanje otpada, odnosno na smanjenje količine proizvedenog otpada. Nosioci provedbe mjere: MZOE / JLS. Mogući izvori financiranja: - Rok: 2017. |
| Za ostvarenje cilja - 1.3. Odvojeno prikupiti 40% biootpada iz komunalnog otpada |  | 1.3.2. Nabava opreme i vozila za odvojeno prikupljanje biootpada Preporuča se provoditi ovu mjeru zajedno s mjerom 1.3.3. gdje god je to moguće kao cjeloviti projekt. Nosioci provedbe: JLS. Mogući izvori financiranja: EU / JLS / FZOEU. Rok: 2020. |
|  |  | 1.3.3. Izgradnja postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada Mjera uključuje izgradnju i opremanje novih te povećanje kapaciteta i unaprjeđenje tehnologije postojećih postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada aerobnim ili anaerobnim postupcima. Nosioci provedbe su JLS. Mogući izvori financiranja: EU / JLS. Rok: 2020. |
| Za ostvarenje cilja - 1.4. Odložiti manje od 25% komunalnog otpada |  | 1.4.2. Praćenje udjela biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu Redovite analize sastava mKO za praćenja ciljeva i određivanja udjela biorazgradive komponente u otpadu. Nosioci provedbe: JLS ili tvrtka koja upravlja odlagalištem. Mogući izvori financiranja: JLS / FZOEU / EU. Rok: Kontinuirano |
| Mjere za unaprjeđenje sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada: |  |  |
| Za ostvarenje cilja - 2.1. Odvojeno prikupiti 75% građevnog otpada | 2.1.2. Izgradnja i opremanje reciklažnih dvorišta za građevni otpad Mjera uključuje izgradnju i opremanje novih te povećanje kapaciteta postojećih (može uključivati i mobilno postrojenje za recikliranje građevnog otpada) i unaprjeđenje tehnologije postojećih reciklažnih dvorišta za građevni otpad. Nosioci provedbe: JP(R)S / JLS / P. Mogući izvori financiranja: JP(R)S / JLS / PU. Rok: 2020. |  |
| Za ostvarenje cilja - 2.2. Uspostaviti sustav gospodarenja otpadnim muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda | 2.2.2. Uspostaviti sustav gospodarenja muljem Mjera uključuje izgradnju građevina i uređaja za obradu mulja sa svrhom pripreme mulja za primjenu sukladno traženim kriterijima koje mulj mora zadovoljiti za korištenje na planiranim površinama. Građevine uključuju komposišta, digestore te uređaje za miješanje s drugim materijalima radi proizvodnje specifičnih proizvoda (npr. pepeo iz ložišta biomase). Nosioci provedbe: MZOE / MPOLJ / HV / JLS / Isporučitelj vodnih usluga Mogući izvori financiranja: JLS (isporučitelj javne usluge) / EU / HV. Rok: 2022. |  |
| Za ostvarenje cilja - 2.6. Unaprijediti sustav gospodarenja ostalim posebnim kategorijama otpada | 2.6.2. Izrada Studije procjene količine otpada koji sadrži azbest po županijama Izrada Studije procjene količine otpada koji sadrži azbest po županijama, a za koji se procjenjuje da će nastati u planskom razdoblju. Nosioci provedbe: JLS / HAOP. Mogući izvori financiranja: HAOP / FZOEU / EU. Rok: 2019. |  |
|  | 2.6.3. Izgradnja odlagališnih ploha za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest Nosioci provedbe: JLS / JP(R)S. Mogući izvori financiranja: JLS / JP(R)S / FZOEU. Rok: 2022. |  |
| Kod mjera za unaprjeđenje sustava gospodarenja, posebnim kategorijama otpada još su određene obaveze JLS u ostvarivanju ciljeva uspostave sustava gospodarenja morskim otpadom te sustava gospodarenja otpadnim brodovima, podrtinama i potonulim stvarima na morsko dno. Kako Grad Otočac nije smješten na moru, iste nisu navedene ovdje. |  |  |
| Mjere sanacija lokacija onečišćenih otpadom: |  |  |
| Za ostvarenje cilja - 4. Sanirati lokacije onečišćene otpadom | 4.1. Izrada Plana zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Izrada Plana zatvaranja odlagališta neopasnog otpada za područje svake županije na temelju postojećih raspoloživih kapaciteta i drugih relevantnih kriterija, a koji će uključiti i odlaganje nakon 31.12.2018. na usklađena odlagališta. Nosioci provedbe: MZOE / HAOP / JP(R)S / JLS. Mogući izvori financiranja: FZOEU / MZOEU / EU. Rok: 2017. |  |
|  | 4.2. Sanacija odlagališta neopasnog otpada Nosioci provedbe: JLS. Izvori financiranja: EU / JLS / FZOEU. Rok: 2022. |  |
|  | 4.5. Sanacija lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš Mjera uključuje uklanjanje otpada odbačenog u okoliš, uključujući speleološke objekte te sprječavanja ponovnog odbacivanja otpada na tim lokacijama. Nosioci provedbe: JLS. Mogući izvori financiranja su JLS. Rok: 2020. |  |
| Mjere za provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti: |  |  |
| Za ostvarenje cilja - 5. Kontinuirano provoditi izobrazno - informativne aktivnosti | 5.2. Provedba aktivnosti iz Programa izobrazno - informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Nosioci provedbe: MZOE / FZOEU / HAOP / JP(R)S / JLS / civilno društvo. Mogući izvori financiranja: EU / MZOE / FZOEU / HAOP / JP(R)S / JLS. Rok: 2022. |  |
| Mjere unaprjeđenja nadzora nad gospodarenjem otpadom: |  |  |
| Za ostvarenje cilja - 7. Unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom | 7.1. Izobrazba svih sudionika uključenih u nadzor gospodarenja otpadom Izobrazba svih sudionika uključenih u nadzor gospodarenja otpadom - komunalno redarstvo JLS i inspektori zaštite okoliša. Nosioci provedbe: MZOE / JP(R)S / JLS. Mogući izvori financiranja: MZOE. Rok: Kontinuirano |  |

Tablica 3-4: Izvadak iz Odluke o implementaciji PGO RH 2017.-2022.

Skraćenice korištene u tablici: APP – Aktivnosti / projekti / programi CS - civilni sektor, EU - Europska unija, FZOEU - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, HAOP - Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, HV - Hrvatske vode, JLS - jedinica lokalne samouprave, JPP- javno privatno partnerstvo, JP(R)S - jedinica područne (regionalne) samouprave, MGPO - Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, MPOLJ - Ministarstvo poljoprivrede, MZOE - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, PSNO - Plan sprječavanja nastanka otpada, PU - privatna ulaganja

n/p – nije primjenjivo za Grad Otočac

| 1. | Mjere definirane Planom sprječavanja nastanka otpada |
| --- | --- |
| 1.1. Opće mjere sprječavanja nastanka otpada iz PSNO |  |
| APP 1.1.1. Uključivanje mjera sprječavanja nastanka otpada u planove gospodarenja otpadom jedinica lokalne samouprave Nositelj: JLS. Su-nositelj: JP(R)S. Izvor financiranja: JLS. Pokazatelj: Broj PGO-a koji uključuju mjere sprječavanja nastanka otpada. Rok provedbe (kvartal / godina): 4 / 2018. Ciljana vrijednost je da do 4 / 2018. ukupno 556 JLS u svojim PGO-ima ima uključene mjere sprječavanja nastanka otpada. |  |
| 1.2. OrganizacijA komunikacijske kampanje za građAne (Mjera 6 PSNO) |  |
| APP 1.2.1. Provedba nacionalne kampanje na temu održivog gospodarenja otpadom (Mjera 5.3 PGO RH - opisano pod br.43) APP 1.2.2. Provedba aktivnosti predviđenih Programom izobrazno - informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom (Mjera 5.2 PGO RH - opisano pod br.43) APP 1.2.3. Razmjena znanja o sprječavanju nastanku otpada. Nositelj: MZOE. Su-nositelj: JLS / CU. Izvor financiranja: - Pokazatelj: Broj događaja posvećen razmjeni znanja o sprječavanju nastanka otpada. Rok provedbe (kvartal / godina): 4 / 2019. Ciljana vrijednost je održati do 4 / 2019. 36 događaja posvećen razmjeni znanja o sprječavanju nastanka otpada. |  |
| 1.6. Promicanje održive gradnje (Mjera 4 PSNO) |  |
| APP 1.6.3. Razmjena znanja o zelenoj i održivoj gradnji Nositelj: MZOE. Su-nositelj: JLS / CS. Izvor financiranja: - Pokazatelj: Događanja posvećena razmjeni znanja o sprječavanju nastanka otpada. Rok provedbe (kvartal / godina): 4 / 2020. Ciljana vrijednost je do 4 / 2020. održati ukupno 20 događanja posvećenih razmjeni znanja o sprječavanju nastanka otpada. |  |
| 1.9. Poticanje "zelene" i održive javne nabave (Mjera 4 PSNO) |  |
| APP 1.9.3. Provedba nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu za razdoblje 2018.-2020. (preduvjet je provedba 1.9.2. Izrada nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu od 2018. do 2020. godinu) Nositelj: Javni naručitelji. Su-nositelj: -. Izvor financiranja: - Pokazatelj: Provedeni postupci zelene javne nabave u RH. Rok provedbe (kvartal / godina): 4 / 2020. Ciljana vrijednost je postići udio od 50% zelenih javnih nabavi u ukupnoj nabavi. |  |
| 2. | 1.1.2. Uspostava centara za ponovnu uporabu |
| APP 2.4. Provedba projekata ponovne uporabe Nositelj: JLS / CS / PU. Su-nositelj: MZOE / MGPO. Izvor financiranja: JLS / CS / EU / PU. Pokazatelj: Provedeni projekti ponovne uporabe. Rok provedbe (kvartal / godina): 4 / 2022. Ciljana vrijednost je do 4 / 2022. provesti ukupno 45 projekata ponovne uporabe. APP 2.5. Uspostava centara za ponovnu uporabu Nositelj: JLS / CS / PU. Su-nositelj: MZOE / MGPO. Izvor financiranja: JLS / CS / EU / PU. Pokazatelj: Uspostavljeni i operativni Centri ponovne uporabe. Rok provedbe (kvartal / godina): 4 / 2020. Ciljana vrijednost je do 4 / 2020. uspostaviti ukupno 20 Centara za ponovnu uporabu u RH. |  |
| 3. | 1.1.3. Kućno kompostiranje |
| APP 3.1. Razvijanje sustava kućnog kompostiranja Nositelj: JLS. Su-nositelj: FZOEU. Izvor financiranja: JLS / FZOEU / EU. Pokazatelj: Broj JLS koje promoviraju kućno kompostiranje. Rok provedbe (kvartal / godina): 4 / 2020. Ciljana vrijednost je postići do 4 / 2020. da ukupno 130 JLS promovira kućno kompostiranje. |  |
| 4. | 1.2.1. Nabava opreme, vozila i plovila za odvojeno prikupljanje papira, metala, plastike, stakla i tekstila 1.2.2. izgradnja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog papira, kartona, metala, stakla, plastike i dr. |
| APP 4.1. Priprema projektne dokumentacije za sortirnice odvojeno prikupljenog papira, kartona, metala, stakla, plastike i dr. Nositelj: JLS. Su-nositelj: JP(R)S. Izvor financiranja: JLS / FZOEU / EU / PU. Pokazatelj: Projekti prijava za EU sufinanciranje unaprjeđenja sustava odvojenog prikupljanja suhih reciklata. Rok provedbe (kvartal / godina): 4 / 2019. Ciljana vrijednost je 715.000 t/god do 4 / 2019. |  |
| APP 4.2. Izmjene i dopune prostornih planova Nositelj: JP(R)S. Su-nositelj: JLS. Izvor financiranja: JP(R)S. Pokazatelj: Broj izmijenjenih i dopunjenih prostornih planova. Rok provedbe (kvartal / godina): 4 / 2018. Ciljana vrijednost je izmjena i dopuna ukupno 15 prostornih planova do 4 / 2018. |  |
| APP 4.11. Unaprjeđenje sustava odvojenog sakupljanja suhih reciklata u Ličko-senjskoj županiji Nositelj: JLS. Su-nositelj: JP(R)S / MZOE. Izvor financiranja: JLS / FZOEU / EU / PU. Pokazatelj: Ukupni kapacitet za odvajanje i sortiranje suhih reciklata. Rok provedbe (kvartal / godina): 4 / 2020. Ciljana vrijednost je kapacitet od 10.000 t/god do 4 / 2020. |  |
| 5. | 1.2.3. Izgradnja reciklažnih dvorišta |
| APP 5.1. Priprema projektne dokumentacije za reciklažna dvorišta Nositelj: JLS. Su-nositelj: -. Izvor financiranja: JLS / EU. Pokazatelj: Projektne prijave za EU sufinanciranje izgradnje reciklažnih dvorišta. Rok provedbe (kvartal / godina): 4 / 2018. Ciljana vrijednost je izraditi ukupno 150 projektnih prijava do 4 / 2018. APP 5.2. Izgradnja reciklažnih dvorišta Nositelj: JLS. Su-nositelj: -. Izvor financiranja: JLS / EU Pokazatelj: Izgrađena i opremljena reciklažna dvorišta. Rok provedbe (kvartal / godina): 4 / 2019. Ciljana vrijednost je izgraditi ukupno 150 reciklažnih dvorišta u RH do 4 / 2019. |  |
| 6. | 1.2.4. Uvođenje naplate i prikupljanja i obrade miješanog i biorazgradivog kom.otpada po količini |
| APP 6.3. Primjena naplate prikupljanja i obrade miješanog i biorazgradivog otpada po količini Nositelj: JLS. Su-nositelj: -. Izvor financiranja: - Pokazatelj: Naplata prikupljanja i obrade miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada po količini. Rok provedbe (kvartal / godina): 4 / 2017. Ciljana vrijednost je ostvariti pokazatelj do 4 / 2017. |  |
| 10. | 1.3.2. Nabava opreme i vozila za odvojeno prikupljanje biootpada 1.3.3. izgradnja postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada |
| APP 10.1. Priprema projekata za postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada Nositelj: JP(R)S / JLS. Su-nositelj: JLS / MZOE. Izvor financiranja: JLS / EU. Pokazatelj: Projektne prijave. Rok provedbe (kvartal / godina): 4 / 2019. Ciljana vrijednost je izraditi ukupno 21 projektnu prijavu do 4 / 2019. APP 10.2. Izmjene i dopune prostornih planova Nositelj: JP(R)S. Su-nositelj: JLS. Izvor financiranja: JP(R)S. Pokazatelj: Broj izmijenjenih i dopunjenih prostornih planova Rok provedbe (kvartal / godina): 4 / 2018. Ciljana vrijednost je izmjena i dopuna ukupno 10 prostornih planova do 4 / 2018. APP 10.3. Izgradnja postrojenja i nabavka opreme i vozila za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada. Nositelj: JLS. Su-nositelj: JP(R)S// MZOE. Izvor financiranja: JLS / FZOEU / EU. Pokazatelj: Ukupni kapacitet za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada na nacionalnoj razini. Rok provedbe (kvartal / godina): 4 / 2020. Ciljan je ukupni kapacitet za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada na nacionalnoj razini od 200.000 t/god do 4 / 2020. |  |
| 12. | 1.4.2. praćenje udjela biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu |
| APP 12.3. Praćenje udjela biorazgradivog otpad u miješanom komunalnom otpadu (preduvjet je provedba APP 12.1 i APP 12.2, odnosno izrada i usvajanje Naputka o praćenju udjela biorazgradivog otpada u mKO. Nositelj: JLS. Su-nositelj: Upravitelj odlagališta. Izvor financiranja: JLS. Pokazatelj: Broj JLS-ova koji prate udio biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu. Rok provedbe (kvartal / godina): 4 / 2022. Ciljana vrijednost je da ukupno 556 JLS-ova prati predmetno do 4 / 2022. |  |
| 13. | 1.4.3. Interventna mjera za smanjenje odlaganja kom. otpada nastalog u Gradu Zagrebu - n/p |
| 14. | 1.4.4. Interventna mjera za smanjenje odlaganja kom. otpada nastalog u Gradu Splitu - n/p |
| 18. | 2.1.2. Izgradnja i opremanje reciklažnih dvorišta za građevni otpad |
| APP 18.1. Izgradnja i opremanje reciklažnih dvorišta za građevni otpad Nositelj: JP(R)S / JLS / PU. Su-nositelj: -. Izvor financiranja: JP(R)S / JLS / PU. Pokazatelj: Izgrađena i opremljena reciklažna dvorišta za građevni otpad. Rok provedbe (kvartal / godina): 4 / 2020. Ciljana vrijednost je izgraditi ukupno 30 reciklažnih dvorišta za građevni otpad do 4 / 2020. |  |
| 20. | 2.2.2. Uspostaviti sustav gospodarenja muljem. |
| APP 20.1. Izgradnja građevina i uređaja za obradu mulja Nositelj: JLS / Isporučitelj vodnih usluga / HV. Su-nositelj: MZOE / MPOLJ. Izvor financiranja: JLS (isporučitelj javne usluge) / EU / HV Pokazatelj: Količina proizvedenog mulja koja je obrađena i zbrinuta na zakonom propisani način. Rok provedbe (kvartal / godina): 4 / 2022. Ciljana vrijednost za 4 /2022. je obrada i zbrinjavanje 95.000 t/god mulja. |  |
| 23. | 2.4.2. Uspostava sustava sprječavanja, prikupljanja i zbrinjavanja morskog otpada, kao integralnog dijela sustava gospodarenja otpadom RH - n/p |
| 33. | 2.6.2. Izrada studije procjene količine otpada koji sadrži azbest po županijama |
| Nositelj: JLS / JP(R)S. Su-nositelj: HAOP. Izvor financiranja: HAOP / FZOEU / EU. Pokazatelj: Izrađene Studije procjene količine otpada koji sadrži azbest po županijama. Rok provedbe (kvartal / godina): 4 / 2019. Ciljana vrijednost je izraditi predmetne Studije za sve županije do 4 / 2019. |  |
| 34. | 2.6.3. Izgradnja odlagališnih ploha za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest |
| Nositelj: JLS. Su-nositelj: JP(R)S. Izvor financiranja: JP(R)S / FZOEU. Pokazatelj: Broj ploha je potrebno odrediti studijom procjene količine otpada koji sadrži azbest po županijama. Rok provedbe (kvartal / godina): 4 / 2022. Broj ploha odredit će se u studijama procjene po županijama. |  |
| 37. | 4.1. Izrada Plana zatvaranja odlagališta neopasnog otpada |
| 37.1. Izrada Plana zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Nositelj: JP(R)S. Su-nositelj: JLS / MZOE / HAOP. Izvor financiranja: MZOE / FZOEU / EU. Pokazatelj: Plan zatvaranja odlagališta neopasnog otpada. Rok provedbe (kvartal / godina): 4 / 2017. Ciljana vrijednost je do tada izraditi predmetni Plan. |  |
| 38. | 4.2. Sanacija odlagališta neopasnog otpada |
| Nositelj: JLS. Su-nositelj:-. Izvor financiranja: JLS / FZOEU / EU Pokazatelj: Sanirana odlagališta neopasnog otpada. Rok provedbe (kvartal / godina): 4 / 2022. Ciljana vrijednost je do tada sanirati ukupno 140 odlagališta. |  |
| 41. | 4.5. Sanacija lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš |
| Nositelj: JLS. Su-nositelj:-. Izvor financiranja: JLS Pokazatelj: Sanirane lokacije onečišćene otpadom odbačenim u okoliš u svim JLS. Rok provedbe (kvartal / godina): 4 / 2020. Ciljana vrijednost: 556. |  |
| 43. | 5.2. Provedba aktivnosti iz Programa izobrazno - informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom |
| (preduvjet je provedba APP 42.1 i APP 42.2, odnosno izrada i objava predmetnog Programa izobrazno-informativnih aktivnosti) Nositelj: MZOE / FZOEU / HAOP / JP(R)S / JLS / CS. Su-nositelj:-. Izvor financiranja: EU / MZOE / FZOEU / HAOP / JP(R)S / JLS Pokazatelj: Aktivnosti predviđene Programom izobrazno - informativnih aktivnosti u održivom gospodarenju otpadom Rok provedbe (kvartal / godina): 4 / 2022. Ciljana vrijednost je provesti ukupno 3400 aktivnosti do 4 / 2022. |  |
| 47. | 7.1. Izobrazba svih sudionika uključenih u nadzor gospodarenja otpadom |
| APP 47.1. Izrada Plana izobrazbe svih sudionika uključenih u nadzor gospodarenja otpadom Nositelj: MZOE. Su-nositelj: JP(R)S / JLS. Izvor financiranja: MZOE. Pokazatelj: Plan izobrazbe svih sudionika uključenih u nadzor gospodarenja otpadom. Rok provedbe (kvartal / godina): 4 / 2022. Ciljana vrijednost je do tada izraditi 6 planova (jedan godišnje). |  |

# ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA U GOSPODARENJU OTPADOM

Postojeće stanje sustava gospodarenja otpadom u Gradu Otočcu rezultat je postupne realizacije u skladu s prethodnim planskim dokumentom o gospodarenju otpadom (Plan gospodarenja otpadom Grada Otočca, listopad 2014.).

Za analizu i ocjenu postojećeg stanja gospodarenja otpadom ovog područja korišteni su podaci iz Registra onečišćavanja okoliša (ROO, HAOP), Plana gospodarenja otpadom Ličko-senjske županije za razdoblje 2010.-2018. godine, Prostornog plana uređenja Grada Otočca te podaci komunalnog poduzeća Gacka d.o.o. Također, u obzir su uzeti i zaključci dosadašnjih Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Otočca, objavljenih u Službenom vjesniku Grada Otočca.

U nastavku je dana analiza gospodarenja otpadom na području Grada Otočca s pregledom količina, vrsta i tokova otpada, uključujući pokrivenost organiziranim sakupljanjem otpada, odvojeno prikupljanje otpada, organizaciju, odgovornosti, tarifni sustav, naplatu i dr.

## Podaci o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada te podaci o količinama odloženog komunalnog i biorazgradivog otpada

### Komunalni otpad

Komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, a ne uključuje proizvodni otpad i otpad iz poljoprivrede i šumarstva. Komunalni otpad uključuje otpad iz grupe 20 i podgrupe 15 01 iz Kataloga otpada.

Na području Grada Otočca, od 01. siječnja 2014. godine djelatnost gospodarenja otpadom obavlja trgovačko društvo Gacka d.o.o. za komunalne djelatnosti, zaštitu i gospodarenje rijekom Gackom i turistička agencija, Otočac, Bartola Kašića 5a, u vlasništvu Grada Otočca.

Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojim svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada označen kao KB 20 03 01. Biorazgradivi komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad.

Sakupljanje i odlaganje

MIješani komunalni otpad (KB 20 03 01) se u naseljima na području Grada Otočca prikuplja u kantama (120 l) i kontejnerima za mKO (1100 l, 5.000 l). Kante i kontejneri smješteni su na javnim površinama. U slučaju da se miješani komunalni otpad, zbog popunjenosti spremnika, odlaže pored spremnika, on mora biti odložen u specijalne označene vreće za miješani komunalni otpad koje korisnici usluga mogu kupiti od trgovačkog društva Gacka d.o.o.

Kriteriji za odabir volumena posuda za otpad te način obračuna troškova korištenja usluge sakupljanja i odvoza miješanog komunalnog i njemu sličnog otpada određeni su Odlukom o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u Gradu Otočcu. Osnova za određivanje volumena posude za stanovništvo je broj članova domaćinstava, a za poslovne subjekte zajednički utvrđene količine stvarno nastalog i odloženog komunalnog otpada. Obračun naplate sakupljanja i odvoza obavlja se na osnovu volumena zadužene posude i broju odvoza.

Sakupljanje i odvoz mKO iz domaćinstava i gospodarskih subjekata na području Grada Otočca obavlja se jednom tjedno, prema tjednom Planu odvoza. Uslugom organiziranog sakupljanja, odvoza i odlaganja mKO na području Grada Otočca obuhvaćena su sva naselja i cjelokupno stanovništvo Grada.

Otpad se skuplja i odvozi na odlagalište specijalnim vozilima i to:

- samopodizač Iveco Eurocargo ML 180	- 1 kom

- samopodizač Iveco Eurokargo ML 120E	- 1 kom

- smećar MITSUBISHI FUSO			- 1 kom

- smećar Iveco 150E24			- 1 kom

- smećar Iveco ML160E25K			- 1 kom

- smećar MAN TGM			- 1 kom

Sakupljeni mKO odvozi se i odlaže na odlagalište neopasnog komunalnog otpada Podum koje se nalazi oko 5 km istočno od centra Otočca i 1 km istočno od naselja Podum.

Godišnje količine otpada

U tab. 4-1 dane su godišnje količine ukupno sakupljenog miješanog komunalnog otpada (KB 20 03 01) za 2015. i 2016. godinu kojeg na području Grada Otočca odvozi Gacka d.o.o. Količine otpada određene su procjenom na temelju volumena, odnosno na temelju kapaciteta kamiona kojim se sakuplja i dovozi otpad na odlagalište Podum.

Tab. 4-1: Godišnje količine sakupljenog miješanog komunalnog otpada (2015. i 2016.),

Gacka d.o.o., Otočac

| Područje s kojeg je otpad skupljen | Broj stanovnika obuhvaćen skupljanjem | Ukupno skupljeno, t |  | Skupljeno iz kućanstava, t |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015. | 2016. | 2015. | 2016. |
| GRAD OTOČAC | 9.778 | 3150 | 3300,9 | 2450 | 2800,9 |

Izvor: ROO, HAOP

Sastav otpada

Sustavni podaci o mjerenju sastava i drugih karakteristika miješanog komunalnog otpada za područje Otočca ne postoje. Kvalitetno određivanje sastava otpada zahtijeva nekoliko uzastopnih mjerenja u različitim sezonskim uvjetima s ciljem utvrđivanja realnih varijacija u udjelima pojedinih komponenti. Određivanje sastava otpada na području Grada Otočca obavljeno je samo u zimskom periodu 2013. godine za potrebe izrade Studije gospodarenja otpadom na području Ličko-senjske županije.

Na temelju provedenih istražnih radova, proračunat je prosječni sastav komunalnog otpada koji se stvara na području Grada Otočca u zimskom periodu (tab. 4-2).

Tab. 4-2: Prosječni sastav miješanog komunalnog otpada, Grad Otočac, zimski period 2013.

| Red.br. | Vrsta materijala | Ključni broj otpada * /** | Udio, mas% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | guma | 20 01 39 | 0,1 |
| 2. | akumulatori | 20 01 33 | 0,0 |
| 3. | papir (novine i časopisi) | 20 01 01 | 8,6 |
| 4. | karton | 15 01 01; 20 01 01 | 10,6 |
| 5. | staklo | 15 01 07; 20 01 02 | 2,8 |
| 6. | sitna plastika, meka | 15 01 02; 20 01 39 | 13,0 |
| 7. | ostala plastika, tvrda | 20 01 39 | 5,6 |
| 8. | sitni metalni predmeti (limenke) | 15 01 04 | 0,9 |
| 9. | ostali metali | 20 01 40 | 2,3 |
| 10. | drvo | 15 01 03; 20 01 38 | 1,1 |
| 11. | organski otpad iz kuhinja | 20 01 08 | 10,8 |
| 12. | odjeća i obuća | 20 01 10 | 1,4 |
| 13. | tekstil | 20 01 11 | 4,5 |
| 14. | boje, tinta, ljepila i smole | 20 01 27 | 0,1 |
| 15. | lijekovi | 20 01 32 | 0,0 |
| 16. | baterije | 20 01 33 | 0,0 |
| 17. | elektronska oprema | 20 01 35 | 0,1 |
| 18. | biootpad | 20 02 01 | 1,3 |
| 19. | zemlja i kamenje | 20 02 02 | 0,6 |
| 20. | bijela tehnika i olupine | 20 01 36; 20 03 07 | 0,0 |
| 21. | koža i kosti | 20 01 08 | 4,6 |
| 22. | PET | 15 01 02; 20 01 39 | 0,9 |
| 23. | pelene | 20 01 99 | 4,7 |
| 24. | tetra pak (premazani karton) | 15 01 05 | 3,9 |
| 25. | sitnica do 40 mm | - | 22,2 |
| Ukupno: |  |  | 100,0 |

Napomena: Sitnicu predstavlja smjesa (voće, povrće, komadi mesa i kože, kruh, lišće, pepeo, prašina, sitna plastika, sitni metali i strugotine, baterije, lijekovi, zemlja i kamenje te ostali sitni otpad) koja propada kroz mrežu “sortirke” na kojoj su otvori veličine 40 mm.

Odvojeno sakupljanje otpada

Na području Grada provodi se odvojeno sakupljanje pojedinih vrsta otpada:

- sakupljanjem s kućnog praga (po sistemu "od vrata do vrata"),

- putem spremnika na javnim površinama, odnosno putem zelenih otoka,

- putem mobilnog reciklažnog dvorišta.

Sakupljanje na kućnom pragu provodi se putem projekta prikupljanja otpadnog papira, stakla i plastike po sistemu "od vrata do vrata", a provodi ga tvrtka Gacka d.o.o. U tijeku su pripremne aktivnosti koje će uz navedene vrste otpada omogućiti i prikupljanje tekstila. Odvoz otpada organiziran je jednom mjesečno, a odvozom su obuhvaćena sva naselja i cjelokupno stanovništvo Grada Otočca.

Zeleni otok je prostor javne površine na kojem se nalaze spremnici za odvojeno sakupljanje otpadnog papira, stakla, plastike, metala i tekstila. Na određenim lokacijama u Gradu Otočcu postavljen je 51 zeleni otok na kojima se nalaze spremnici za sakupljanje otpadnog papira, stakla, plastične ambalaže, te 9 spremnika u sklopu zelenih otoka za tekstil i metal. Za prikupljanje tekstila i stare odjeće osigurana su dva zatvorena kontejnera od 5 m3 smještena u krugu komunalnog društva Gacka d.o.o. Također, u krugu komunalnog društva Gacka d.o.o. osiguran jedan kontejner za EE otpad. Kontejneri su dostupni građanima za odlaganje navedenog otpada.

Navedene vrste otpada predaju se ovlaštenim tvrtkama koje prikupljeni otpad predaju na zbrinjavanje oporabiteljima: Metis d.d. područna jedinica Otočac (metali, papir i karton, staklo, plastika, drvo, gume, EE otpad, glomazni otpad), te Obrt Frković Ogulin (EE otpad).

Građani mogu na nakupnim stanicama tvrtke Metis d.d. donijeti i prodati sljedeći otpad, kojeg Metis otkupljuje prema važećem cjeniku:

- razne vrste metala (željezo, aluminij, lim, bakar, mesing, cink, olovo)

- kablovi

- papir

- plastika (reciklirajuće vrste)

- jestiva ulja

- akumulatori

- stara vozila

- veliki kućanski uređaji (hladnjaci, perilice i sušilice rublja, električni štednjaci, strojevi za pranje posuđa, i slični uređaji)

U Očevidnik reciklažnih dvorišta za područje Grada Otočca s brojem upisa REC-58-M-1 navedeno je mobilno reciklažno dvorište tvrtke Gacka d.o.o., nabavljeno krajem 2015. godine, čije područje rada obuhvaća naselja: Brlog, Brloška Dubrava, Čovići, Dabar, Doljani, Drenov Klanac, Glavace, Gorići, Hrvatsko Polje, Kompolje, Kuterevo, Ličko Lešće, Lipovlje, Otočac, Podum, Ponori, Prozor, Ramljani, Sinac, Staro Selo, Škare i Švica.

Unutar mobilnog reciklažnog dvorišta nalaze se kante za predsotirani otpad 240 l (6 komada) i kontejneri za predsortirani otpad 1.100 l (3 komada). Kante i kontejneri predviđeni su za razvrstavanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila.

U planu je izgradnja reciklažnog dvorišta u sklopu odlagališta komunalnog otpada Podum, na k.č.br.2960/2 k.o. Škare, ukupne površine cca 4,68 ha, s priključkom na prometnicu k.č.br. 5478 k.o. Škare. Za građenje reciklažnog dvorišta, Grad Otočac ishodio je građevinsku dozvolu, a početak aktivnosti na izgradnji predviđen je za 2018. godinu. Također, u sklopu lokacije odlagališta Podum, predviđena je i izgradnja sortirnice. Izrada projektne dokumentacije za sortirnicu planirana je za 2018. godinu, dok je izgradnja planirana u 2019. godini.

Krupni (glomazni) komunalni otpad je predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase otpada neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i određen je Naputkom o glomaznom otpadu. Odvoz glomaznog otpada provodi tvrtka Gacka d.o.o. prema

rasporedu koji je objavljen na mrežnoj stranici tvrtke i na poziv građana. Glomazni otpad vozi se na odlagalište komunalnog otpada Podum na razvrstavanje i daljnje adekvatno postupanje po vrstama otpada.

Uz navedeno, na mjesnim grobljima postavljeni su kontejneri za lampione i vijence, a prazne se prema potrebi i pozivu kada se napune.

U tab. 4-3 dan je pregled količine odvojeno sakupljenog otpada u 2015. i 2016. godini.

Tab. 4-3: Godišnje količine odvojeno sakupljenog otpada u 2015. i 2016. godini

| Odvojeno skupljen otpad | Ključni broj otpada | 2015. | 2016. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | tona |  |
| Otpadni papir | 15 01 01; 20 01 01 | 10,18 | 18,78 |
| Plastična ambalaža | 15 01 02 | 43,92 | 38,80 |
| Metalna ambalaža | 15 01 04 | 4,05 | 4,70 |
| Staklena ambalaža | 15 01 07 | 91,76 | 83,10 |
| Otpadni tekstil | 15 01 09; 20 01 10; 20 01 11 | - | - |
| Odbačena električna i elektronička oprema | 20 01 36 | 2,15 | 8,68 |
| Akumulatori | 20 01 34 | - | 0,12 |
| Glomazni otpad | 20 03 07 | 14,7 | 15,08 |

Izvor: Izvješće o komunalnom otpadu u 2015. i 2016. godini, Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Otočca za 2016. godinu

### Biootpad

Biootpad je biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz proizvodnje prehrambenih proizvoda. Biološki razgradiv otpad je otpad koji se može razgraditi biološkim aerobnim ili anaerobnim postupkom.

Komunalni biootpad može se opisati sa sljedećim ključnim brojevima otpada u Katalogu otpada:

- KB 20 01 08 - biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina,

- KB 20 01 25 - jestiva ulja i masti,

- KB 20 02 01 - biorazgradivi otpad iz vrtova i parkova i

- KB 20 03 02 - otpad s tržnica.

Građani Grada Otočca koriste 100 kompostera od 360 litara za kompostiranje biorazgradivog otpada koji nastaje u kućanstvu, a isti su 2014. godine besplatno podijeljeni na korištenje zainteresiranim domaćinstvima.

Usto, građani mogu na nakupnim stanicama tvrtke Metis d.d. donijeti i prodati otpadna jestiva ulja, koja se otkupljuju prema važećem cjeniku. Metis d.d. također prikuplja otpadna jestiva ulja i biorazgradivi otpad iz ugostiteljskih objekata.

Prema dostupnim podacima o sastavu otpada, na odlagalištu Podum se odlaže znatna količina biorazgradivog otpada, oko 65 %, što je u 2016. godini iznosilo ukupno 2.291,3 t.

Također, u 2016. g. Gacka d.o.o. zbrinula je 55 tona biorazgradivog otpada iz Gusić polja.

### Građevni otpad i azbestni otpad

Građevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez prethodne oporabe koristiti za građenje građevine zbog koje je nastao. Građevni otpad uključuje otpad iz grupe 17 iz Kataloga otpada.

Azbestni otpad ili otpad koji sadrži azbest je opasni otpad koji je po sastavu sirovi azbest i svaka otpadna tvar ili predmet koji sadrži azbest i azbestna vlakna, azbestna prašina nastala emisijom azbesta u zrak obradom azbesta ili tvari, materijala i proizvoda koji sadrže azbest. Građevni otpad koji sadrži azbest je opasni građevni otpad nastao prilikom građenja građevina, rekonstrukcije, održavanja ili uklanjanja postojećih građevina i uklanjanja građevinskih materijala koji sadrži azbest i azbestni otpad nastao od iskopanog materijala.

Građevni otpad ima visoki potencijal za recikliranje i prepoznat je na europskoj razini kao jedan od prioritetnih tokova otpada. Na području Grada djeluje tvrtka Metis d.d. područna jedinica Otočac, koja posjeduje dozvolu za gospodarenje ovom vrstom otpada (ova tvrtka također preuzima i zbrinjava građevni otpad koji sadrži azbest).

Osim ovlaštenih tvrtki za gospodarenje otpadom, proizvođač građevnog proizvoda, koji na tržište područja Republike Hrvatske stavlja proizvod iste ili slične opće predviđene namjene dužan je nenaplatno kupcu i/ili korisniku proizvoda osigurati mogućnost povrata takvog uporabljenog proizvoda, što uključuje i višak materijala, te mogućnost preuzimanja otpada koji nastaje od takvog proizvoda.

U planu je izgradnja odlagališta za građevni otpad u neposrednoj blizini postojećeg odlagališta komunalnog otpada Podum. Izrada projektne dokumentacije za ovo odlagalište planirana je za 2018. godinu, dok je početak aktivnosti na izgradnji planiran za 2019. godinu. Također, u pripremi su aktivnosti na komunikaciji s Ličko-senjskom županijom vezano uz procjenu količina azbestnog otpada na području Grada Otočca te procjenu potreba za izgradnjom odlagališne plohe za potrebe odlaganja ove vrste otpada.

## Podaci o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te statusu sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom

### Postojeće i planirane građevine i uređaji za gospodarenje otpadom

Građevina za gospodarenje otpadom je građevina za sakupljanje otpada (skladište otpada, pretovarna stanica i reciklažno dvorište), građevina za obradu otpada i centar za gospodarenje otpadom. Ne smatra se građevina za gospodarenje otpadom građevina druge namjene u kojoj se obavlja oporaba otpada.

Od 01.01.2014. djelatnost gospodarenja otpadom i sve ugovorne obveze u toj djelatnosti obavlja trgovačko društvo Gacka d.o.o. Otočac. Gacka d.o.o. prikupljeni miješani komunalni otpad odlaže na odlagalištu Podum. Odlagalište je izgrađeno na k.č.br. 2960/2 k.o. Škare u naselju Podum, upisano u zk.ul.br. 2864 k.o. Škare.

Za odlagalište Podum ishođene su lokacijska, građevinska i uporabna dozvola.

Praćenje stanja okoliša sukladno Rješenju o okolišnoj dozvoli od 15. siječnja 2018. godine, obaveza je tvrtke Gacka d.o.o.

Osim otpada s područja Grada Otočca, na odlagalište Podum dovozi se i odlaže otpad s područja susjedne općine Vrhovine (odvozom obuhvaćen 731 stanovnik). Sukladno sporazumu Grada Otočca i općine Vrhovine (od 30.09.2009., klasa: 363-02/09-01/02, ur. Br.: 2125/09-002/02-09/842) prikupljanje, prikupljanje odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada na odlagalištu Podum za sve korisnike općine Vrhovine priključene na jedinstveni vodoopskrbni sustav obavlja komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. Otočac (danas Gacka d.o.o.), a otpad koji prikupi trgovačko društvo Vrhkom d.d. Vrhovine (u preostalim dijelovima općine Vrhovine) također se odlaže na odlagalištu Podum.

Odlagalište otpada Podum počelo je s radom 2003. godine. Na ovo odlagalište, u njegovoj početnoj fazi prebacio se otpad s odlagališta Kosmačevo jezero (25.167 tona), s obzirom da se preko te lokacije izgradila autocesta. Procijenjeno je da ukupna količina do sada odloženog otpada iznosi oko 52.000 tona, a aktivna površina odlagališta na kojoj se odlaže otpad je 1,5 ha.

Odlagalište Podum danas obuhvaća plohu na kojoj se odlagao i trenutno se odlaže otpad i izgrađeno proširenje odlagališta koje se još nije počelo koristiti. Prostor za odlaganje otpada koji se danas koristi zauzima površinu od oko 1,5 ha (ukupni kapacitet oko 80.000 m3 otpada). Po zapunjenju prve plohe odlagališta, pristupit će se odlaganju na novu izgrađenu plohu koja zauzima površinu od oko 1,1 ha (ukupni kapacitet oko 66.000 m3 otpada).

Prema postojećoj dozvoli za gospodarenje otpadom iz 2015. godine, na odlagalište se može odlagati miješani komunalni otpad, glomazni otpad i ostaci od čišćenja ulica.

Jedinica lokalne samouprave koja ima više od 1.500 stanovnika dužna je osigurati najmanje jedno reciklažno dvorište i još po jedno na svakih idućih 25.000 stanovnika na svom području. U skladu s navedenim, uz postojeće mobilno reciklažno dvorište, u planu je izgradnja reciklažnog dvorišta u sklopu odlagališta komunalnog otpada Podum, ukupne površine cca 4,68 ha. Za građenje reciklažnog dvorišta, Grad Otočac ishodio je građevinsku dozvolu.

Na lokaciji odlagališta Podum također je predviđena i izgradnja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog papira, kartona, metala, stakla, plastike i dr. (sortirnica) te izgradnja postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada.

Uz navedeno, u neposrednoj blizini odlagališta Podum planirana je izgradnja odlagališta građevnog otpada.

### Lokacije onečišćene otpadom

Lokacije onečišćene otpadom tzv. crne točke su lokacije u okolišu visoko opterećene otpadom nakon dugotrajnog neprimjerenog gospodarenja proizvodnim (tehnološkim) otpadom (npr. otpad iz kožarske i tekstilne industrije, otpad iz proizvodnje i prerade, zatim isplake, zauljena zemlja i muljevi koji ostaju oko lokacija dubokih bušotina, talozi u spremnicima, otpad iz anorganskih tehnoloških procesa - kiseline, lužine, soli teških metala, otpad iz proizvodnje umjetnih gnojivima, otpad iz organskih kemijskih procesa, otpad od ostataka boja, lakova, pesticida, otpad iz foto industrije, otpad iz anorganskih termičkih procesa, otpadna ulja mineralnog podrijetla i otpadna organska otpala, gume, vozila i otpad iz proizvodnje azbesta te baterije i olovni akumulatori). Na području Grada Otočca nema crnih točaka.

## Podaci o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju

Stanovnici Grada Otočca u mogućnosti su dojaviti informacije o lokacijama s nepropisno odbačenim otpadom putem kontakt broja komunalnog redarstva.

Lokacije s nepropisno odbačenim otpadom redovito evidentiraju i djelatnici tvrtke Gacka d.o.o. tijekom obavljanja svojih redovnih djelatnosti sakupljanja i odvoza komunalnog otpada.

Lokacije s odbačenim otpadom redovito se saniraju i zatvaraju. Međutim, zbog nesavjesnog ponašanja dijela stanovnika na nekim lokacijama ponavlja se nepropisno odlaganje otpada.

U skladu s člankom 36. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Gradsko vijeće Grada Otočca 2015. godine donijelo je Odluku o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada (Službeni vjesnik Grada Otočca br. 2/15).

Tijekom 2015. g., Grad Otočac je uklonio otpad s tri lokacije na kojima su se nalazila „divlja odlagališta otpada“. Radilo se o divljim odlagalištima na Šajnerici i dva u Podumu. Prilikom saniranja divljeg odlagališta na Šajnerici ovlaštenom sakupljaču predano je 0,04 t azbesta, 0,02 t lime, 0,04 t gume, te je uklonjeno i zbrinuto 6 t miješanog komunalnog otpada. S lokacija Podum uklonjeno je i zbrinuto 12 t komunalnog otpada. Na sanaciji divljih odlagališta u 2015. godini utrošeno je 30.605,00 kuna.

Tijekom 2016.g., uklonjen je otpad sa tri lokacije onečišćene otpadom odnosno s dvije lokacije u Podumu i jedne lokacije u Sincu. Zbrinuto 180 t miješanog komunalnog otpada na odlagalištu komunalnog otpada Podum.

U 2016. godini komunalno redarstvo izdalo je 10 pismenih odnosno usmenih naloga vlasnicima zemljišta, odnosno osobama koje upravljaju određenim područjima uklanjanje otpada sa nekretnine na kojoj je nezakonito odbačen otpad. Izdano je 6 rješenja o uklanjanju nezakonito odloženog otpada u okoliš. U dva slučaja pokrenut je prekršajni postupak protiv osoba koje su nezakonito odbacile otpad u okoliš. Na sanaciju lokacija onečišćene otpadom u 2016. godini utrošeno je 20.574,00 kuna.

Divlja odlagališta se saniraju, međutim zbog određenog broja nediscipliniranog stanovništva ponovno nastaju. U veljači 2018. godine na području Grada Otočca evidentirane su još dvije nesanirane lokacije odbačenog otpada, odnosno lokacije divljih deponija (Staro selo i Drenov klanac), te nekoliko manjih lokacija u blizini odlagališta komunalnog otpada Podum, na području starog odlagališta Kosmačevo.

## Ostali podaci u vezi gospodarenja otpadom

### Izobrazba i informiranje

Gacka d.o.o. provodi brojne edukacijske aktivnosti:

- uz račune za komunalne usluge odvoza komunalnog otpada korisnicima se dostavljaju upute za postupanje sa selektivnim i glomaznim otpadom,

- u svrhu povećavanju svijesti građana o gospodarenju otpadom u 2016. godini polijepljene su naljepnice sa sloganima na novo postavljene košarice za otpad,

- provedena je neposredna edukacija u dječjem vrtiću „Ciciban“, OŠ „Frinskih i Frankopana“ i Srednjoj školi vezano uz odvajanje korisnih komponenti otpada u dva navrata u proljeće i jesen 2016.,

- web stranica društva Gacka d.o.o. redovito se ažurira novim i aktualnim podacima o postupanju s otpadom.

### Akcije prikupljanja otpada

Grad Otočac od 2013. godine sudjeluje u volonterskom projektu pod nazivom „Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš“, kao dio globalnog pokreta. U sklopu ovog projekta Grad organizira zajedničku jednodnevnu akciju čišćenja divljih odlagališta na svom području.

Kao ciljevi ovog projekta ističu se:

- osvještavanje o važnosti primarnog odvajanja otpada

- okupiti volontere i organizacije u zajedničkoj akciji čišćenja i povezati predstavnike svih sektora

- očistiti ilegalno odložen otpad

- podignuti svijesti o stvaranju i odlaganju otpada, te važnosti očuvanja okoliša, prirode i planete Zemlje

- utjecati na promjenu vrste i/ili količine materijala koji se koriste za ambalažu u proizvodnji i uslugama

U akcije čišćenja pozvane su sve pravne i fizičke osobe, građani, te udruge s područja Grada Otočca. Do sad su u ovaj projekt bili uključeni učenici i profesori šumarskog usmjerenja Srednje škole Otočac, učenici i profesori OŠ „Zrinskih i Frankopana“ Otočac, djelatnici Policijske postaje Otočac, Dobrovoljno vatrogasno društvo Otočac, dok je društvo Gacka d.o.o. bilo uključeno u odvoz sakupljenog otpada.

Tijekom ovih akcija prikupljeno je oko 5 t komunalnog otpada godišnje.

# OCJENA STANJA I OSTVARIVANJE CILJEVA

U tab. 5-1 navedene su obaveze jedinica lokalne samouprave iz propisa s područja gospodarenja otpadom i Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022., zajedno sa sažetim opisom načina ispunjavanja istih na području Grada Otočca.

Tablica 5-1: Obaveze JLS iz propisa i PGO RH za razdoblje 2017.-2022., s opisom načina njihova ostvarivanja u Gradu Otočcu

| Obaveze iz propisa | PGO RH 2017.-2022. | Grad Otočac |
| --- | --- | --- |
| javnA uslugA prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada |  |  |
| Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17): JLS dužna je na svom području osigurati javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada (mKO) i biorazgradivog komunalnog otpada (čl.28.st.1.tč.1). Predstavničko tijelo JLS donosi Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (Odluka) koja sadrži (1) kriterij obračuna količine otpada, (2) standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada, (3) najmanju učestalost odvoza otpada po područjima, (4) obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu, (5) područje pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, (6) odredbe iz uredbe koja propisuje način gospodarenja komunalnim otpadom, granične količine miješanog kom. otpada za određena razdoblja i način obračuna poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada i (7) opće uvjete ugovora s korisnicima (čl.30.st.7). Odluku je JLS dužna donijeti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu uredbe koja propisuje način gospodarenja komunalnim otpadom (čl.179.st.5). Po donošenju Odluke predstavničko tijelo JLS dužno je istu bez odlaganja dostaviti MZOE i objaviti u službenom glasilu i na mrežnim stranicama JLS (čl.30.st.8). Javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada može obavljati: (1) trgovačko društvo koje osniva JLS i u kojem drži većinski udio, (2) javna ustanova koju osniva JLS ili (3) pravna i fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji (čl.31.st.1). Davatelj usluge dužan je obračunati cijenu javne usluge na način kojim se osigurava primjena načela "onečišćivač plaća", ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja te usluge sukladno primjenjivim propisima (čl.33.st.1). | U sklopu cilja 1. Unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom, određena su četiri cilja i ukupno 18 mjera. Razmatrano u kontekstu javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te obaveza JLS, izdvaja se mjera 1.2.4. Uvođenje naplate prikupljanja i obrade miješanog i biorazgradivog otpada po količini, čiji su nositelj provedbe JLS, uz MZOE. | Kako se vidi iz poglavlja 4. Analiza postojećeg stanja u gospodarenju otpadom, javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Otočca obavlja društvo Gacka d.o.o. za komunalne djelatnosti, zaštitu i gospodarenje rijekom Gackom i turistička agencija, temeljem Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u Gradu Otočcu (Službeni vjesnik Grada Otočca br. 4/2015). Nova odluka je u trenutku izrade ovog Plana bila u postupku donošenja. Organiziranim prikupljanjem mKO obuhvaćena su sva naselja i cjelokupno stanovništvo Grada Otočca. Predmetna Odluka ključni je dokument u vezi javne usluge prikupljanja miješanog kom. otpada i biorazgradivog kom. otpada jer se njome određuju kriteriji obračuna količine otpada, standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika, najmanja učestalost odvoza otpada po područjima, odredbe o načinu provedbe javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom, odredbe o cijeni obveze minimalne javne usluge te drugi propisani podaci i uvjeti. Kriteriji za odabir volumena posuda za otpad te način obračuna troškova korištenja usluge skupljanja i odvoza miješanog komunalnog i njemu sličnog otpada određeni su Odlukom o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u Gradu Otočcu. Osnova za određivanje volumena posude za stanovništvo je broj članova domaćinstava, a za poslovne subjekte zajednički utvrđene količine stvarno nastalog i odloženog komunalnog otpada. |

| Obaveze iz propisa | PGO RH 2017.-2022. | Grad Otočac |
| --- | --- | --- |
| javnA uslugA prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada - nastavak |  |  |
| Davatelj usluge dužan je obračunavati cijenu javne usluge razmjerno količini predanog otpada u obračunskom razdoblju, pri čemu je kriterij količine otpada masa predanog otpada ili volumen spremnika otpada i broj pražnjenja spremnika sukladno Odluci (čl.33.st.2). Davatelj usluge dužan je u cijenu javne usluge uključiti troškove nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškove prijevoza otpada, troškove obrade otpada i druge troškove iz uredbe koja propisuje gospodarenja komunalnim otpadom (čl.33.st.4). Davatelj usluge sukladno primjenjivim propisima i Odluci cjenikom utvrđuje visinu jedinične cijene za masu predanog otpada ili volumen spremnika otpada (čl.33.st.5) i dužan je prije njegove primjene, odnosno izmjene ishoditi suglasnost izvršnog tijela JLS (čl.33.st.6). Davatelj usluge objavljuje cjenik na svojoj mrežnoj stranici (čl.33.st.5). JLS dužna je u roku od tri dana od dana primjene cjenika o tome obavijestiti tržišnu inspekciju, HAOP i županijski ured u čijem su djelokrugu poslovi gospodarstva (čl.33.st.11). Predstavničko tijelo JLS može odlukom odrediti korisniku javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada obavezu plaćanja namjenske naknade u skladu s Programom gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom koji je sastavni dio Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (čl.33.st.13). Izvršno tijelo JLS dužno je Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom podnijeti predstavničkom tijelu JLS do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i dostaviti ga HAOP-u (čl.33.st.15). Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/17): Javna usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezana s javnom uslugom mora osigurati odvojenu primopredaju biorazgradivog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada, problematičnog otpada, glomaznog otpada i miješanog komunalnog otpada (čl.4.st.3). |  | Naplata se trenutno odvija prema Cjeniku usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada iz srpnja 2017., koji je dostupan na mrežnoj stranici društva Gacka d.o.o. Obračun naplate sakupljanja i odvoza otpada obavlja se na osnovu volumena zadužene posude i broju odvoza. Novi cjenik bit će izrađen po donošenju nove Odluke, te će se isti objaviti na službenim internetskim stranicama i za njega ishoditi suglasnost nadležnog tijela. Izradom cjenika javne usluge će se osigurati primjena načela onečišćivač plaća, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge sukladno primjenjivim propisima i Odluci. Naplatom se obuhvaća miješani kom. otpad i biorazgradivi kom. otpad. Također, na službenim Internetskim stranicama Gacke d.o.o., prije primjene predmetne Odluke, objavit će se Opći uvjete poslovanja s korisnicima. Plan programa održavanja komunalne infrastrukture i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu (Službeni vjesnik Grada Otočca br. 6/16) donijelo je Gradsko vijeće u prosincu 2016. Iz istog je vidljiv planirani utrošak namjenskog dijela cijene javne usluge obvezatnog korištenja komunalne usluge održavanja čistoće. Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno u poglavlju 8. Mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, dane su mjere koje se odnose na prilagođavanje usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada odredbama iz propisa, uključujući i odredbe Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/17). |

| Obaveze iz propisa | PGO RH 2017.-2022. | Grad Otočac |
| --- | --- | --- |
| javnA uslugA prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada - nastavak |  |  |
| Javna usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada se pruža i koristi u okviru sustava sakupljanja komunalnog otpada u skladu sa sljedećim standardima: (1) korisniku usluge mora biti osigurana mogućnost odvojene predaje otpada na njegovom obračunskom mjestu i korištenjem reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta te spremnika postavljenog na javnoj površini i odvoz glomaznog otpada i (2) odvojena primopredaja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada obavlja se putem spremnika kod korisnika usluge, na način da se otpadni papir i karton prikuplja odvojeno od biootpada (čl.5.st.1). Obračunsko mjesto je adresa nekretnine (čl.3.st.1.tč.13). U okviru sustava sakupljanja komunalnog otpada pruža se javna usluga prikupljanja: (1) mKO na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge i (2) biorazgradivog kom. otpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge (čl.5.st.2). U okviru sustava sakupljanja komunalnog otpada pružaju se korisniku usluge bez naknade sljedeće usluge povezane s javnom uslugom: (1) sakupljanje reciklabilnog komunalnog otpada na obračunskom mjestu korisnika usluge, (2) sakupljanje otpadnog papira, metala, plastike, stakla i tekstila putem spremnika na javnim površinama, (3) sakupljanje glomaznog otpada u reciklažnom dvorištu, mobilnom reciklažnom dvorištu i jednom godišnje na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge i (4) sakupljanje otpada određenog posebnim propisom koji uređuju gospodarenje otpadom u reciklažnom dvorištu, odnosno mobilnom reciklažnom dvorištu (čl.5.st.3). Davatelj javne usluge i davatelj usluge povezane s javnom uslugom dužan je: (1) osigurati korisniku usluge spremnik za primopredaju miješanog kom. otpada, biorazgradivog kom. otpada i reciklabilnog komunalnog otpada, (2) označiti spremnik oznakom, (3) dostaviti korisniku usluge Obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada, (4) preuzeti sadržaj spremnika od korisnika, (5) odgovarati za sigurnost, redovitost i kvalitetu javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom i (6) osigurati provjeru da otpad sadržan u spremniku prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja (čl.6.st.1). |  |  |
| Obaveze iz propisa | PGO RH 2017.-2022. | Grad Otočac |
| javnA uslugA prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada - nastavak |  |  |
| Davatelj usluge dužan je osigurati uvjete kojima se ostvaruje pojedinačno korištenje javne usluge uključivo i kad više korisnika koristi zajednički spremnik (čl.6.st.2). Spremnici za komunalni otpad kod korisnika usluge moraju imati oznaku (čl.12.st.1) koja sadrži naziv davatelja javne usluge ili naziv davatelja usluge povezane s javnom uslugom i oznaku koja je u Evidenciji o preuzetom komunalnom otpadu pridružena korisniku usluge i obračunskom mjestu (čl.12.st.2). Nadalje, Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom: (1) Dopunjuje sadržaj Odluke te su, u čl.4.st.1. navedeni podaci koje, uz one iz čl.30.st.7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Odluka mora sadržavati, a u čl.5.st.2. navedeni su podaci koje Odluka može sadržavati. Jedan od podataka koji Odluka može sadržavati je kriterij za određivanje korisnika usluge u čije ime JLS preuzima obavezu plaćanja cijene za javnu uslugu (čl.4.st.2.tč.1). Tada je JLS dužna voditi popis korisnika usluge u čije ime je preuzela obvezu plaćanja cijene za javnu uslugu (čl.4.st.7). (2) Određuje sadržaj Izjave na načinu korištenja javne usluge te obveze korisnika usluge i davatelja javne usluge u vezi iste (čl.14.) (3) Određuje sadržaj Obavijesti o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada (čl.16.st.1) i određuje da je davatelj usluge dužan korisniku usluge do kraja prosinca tekuće kalendarske godine za iduću godinu dostaviti Obavijest u pisanom obliku ili putem mrežne stranice kad je to korisniku usluge prihvatljivo (čl.16.st.2). (4) Određuje sadržaj Evidencije (čl.17.) (5) Određuje sadržaj Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom (čl.23). (6) U vezi cijene javne usluge davatelj javne usluge dužan je u cijenu javne usluge, osim troškova iz. čl.33.st.4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom uključiti i troškove (1) nastale radom reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta zaprimanjem bez naknade otpada nastalog u kućanstvima na području JLS za koje je uspostavljeno reciklažno dvorište, (2) prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge (jednom godišnje od korisnika usluge) i vođenje propisanih evidencija i izvješća (čl.18). |  |  |

| Obaveze iz propisa | PGO RH 2017.-2022. | Grad Otočac |
| --- | --- | --- |
| javnA uslugA prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada - nastavak |  |  |
| Strukturu cijene javne usluge čini cijena javne usluge za količinu predanog mKO, cijena obavezne minimalne javne usluge i cijena ugovorne kazne (čl.20.st.2). Davatelj usluge dužan je prije primjene ili izmjene cjenika pribaviti suglasnost izvršnog tijela JLS. Izvršno tijelo JLS dužno je prije izdavanja suglasnosti provjeriti da je prijedlog cjenika sukladan primjenjivim propisima i Odluci te da su predložene cijene takve da potiču korisnika usluge da odvojeno predaje biorazgradivi kom. otpad, reciklabilni komunalni otpad, glomazni otpad i problematični otpad od mKO te da, kad je to primjenjivo, kompostira biootpad (čl.19.st.3). Odnosi korisnika i davatelja javne usluge uređeni su Ugovorom o korištenju javne usluge. JLS i davatelj javne usluge dužni su putem sredstava javnog informiranja, mrežne stranice, dostavom pisane obavijesti ili na drugi prikladan način osigurati, da je korisnik usluge prije sklapanja ugovora ili izmjene i/ili dopune Ugovor, upoznat s propisanim odredbama koje uređuju sustav sakupljanja komunalnog otpada, Ugovorom i pravnim posljedicama (čl.15.st.4.). |  |  |
| javnA uslugA prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada |  |  |
| Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17): JLS obveznik je plaćanja poticajne naknade za smanjenje količine mKO (čl.29.st.2). Obveza plaćanja predmetne naknade nastaje temeljem izvršnog rješenja FZOEU. (čl.29.st.4). Osnovica za obračun poticajne naknade je masa prikupljenog miješanog komunalnog otpada koja je iznad propisane granične količine mKO (čl.29.st.5). Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/17): U čl.24. opisan je način izračuna poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada i navedene su granične količine mKO JLS-ova. Iznos predmetne naknade obračunava FZOEU do kraja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. |  | Uvjeti za obračun, odnosno obračun i naplatu poticajne naknade za smanjenje količine miješanog otpada određeni su Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom koja je stupila na snagu 01.11.2017. |
| ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA, PLASTIKE I TEKSTILA TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA |  |  |
| Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17): JLS dužna je osigurati odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada (čl.28.st.1.tč.2). JLS izvršava obvezu prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) otpada na način da osigura: (1) funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice, (2) postavljanjem odgovarajućeg broja i vrsta spremnika za odvojeno sakupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila koji nisu obuhvaćeni sustavom gospodarenja posebnom kategorijom otpada na javnoj površini, (3) obavještavanjem kućanstava o lokaciji i izmjeni lokacije reciklažnog dvorišta, mobilne jedinice i spremnika za odvojeno sakupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila i (4) uslugom prijevoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge. (čl.35.st.1). Rok za navedeno pod (1) i (2) je 23.07.2014. (čl.179.st.4). Broj reciklažnih dvorišta određuje se ovisno o broju stanovnika (čl.35.st.2). U naseljima u kojima se ne nalazi reciklažno dvorište JLS dužna je osigurati funkcioniranje istog posredstvom mobilnog reciklažnog dvorišta (čl.35.st.2.tč.4). JLS dužna je osigurati da razmještaj reciklažnih dvorišta, odnosno način rada mobilne jedinice omogućava pristupačno korištenje istih svim stanovnicima područja za koje su ona uspostavljena (čl.35.st.4). Zabranjeno je krupni (glomazni) otpad odbacivati i sakupljati na javnoj površini, osim putem spremnika (čl.35.st.9). Obavljanje poslova reciklažnog dvorišta i prijevoza glomaznog komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge dužan je osigurati davatelj usluge prikupljanja mKO (čl.35.st.10). | U sklopu cilja 1. Unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom određen je cilj 1.2. Odvojeno prikupiti 60% komunalnog otpada (prvenstveno papir, karton, staklo, plastika, metal, biootpad i dr.) i ukupno šest mjera za njegovo ostvarivanje. JLS navedene su kao nositelji provedbe četiri mjere. U kontekstu odvojenog sakupljanja pojedinih vrsta komunalnog otpada izdvajaju se mjere: 1.2.1. Nabava opreme, vozila i plovila za odvojeno prikupljanje papira, kartona, metala i plastike, stakla i tekstila, 1.2.2. Izgradnja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog papira, kartona, metala, stakla, plastike i dr (sortirnica) i 1.2.3. Izgradnja reciklažnih dvorišta. Prema Odluci o implementaciji PGO RH 2017.-2022. u vezi mjere 1.2.2. planira se da će do četvrtog kvartala 2019. biti izrađena pripremna projektna dokumentacija za sortirnice, odnosno projekti prijave za EU sufinanciranje unaprjeđenja sustava odvojenog prikupljanja suhih reciklata ukupnog kapaciteta na razini RH od 715.000 tona / godišnje te da će se do četvrtog kvartala 2018. u vezi realizacije sortirnica izmijeniti ukupno 15 dokumenata prostornog uređenja. Cilj je provedbom mjera 1.2.1 i 1.2.2 na prostoru Ličko-senjske županije unaprijediti sustav odvojenog sakupljanja suhih reciklata i postići u četvrtom kvartalu 2020. godine ukupni kapacitet u Županiji od 10.000 tona godišnje. U vezi mjere 1.2.3. planira se da će se zaključno s četvrtim kvartalom 2019. u RH izgraditi ukupno 150 reciklažnih dvorišta. | Kako se vidi iz poglavlja 4. Analiza postojećeg stanja u gospodarenju otpadom, na području Grada Otočca uspostavljeno je odvojeno sakupljanje pojedinih vrsta komunalnog otpada, koje se provodi po sistemu „od vrata do vrata“, putem spremnika na javnim površinama, odnosno putem zelenih otoka, te putem mobilnog reciklažnog dvorišta. Na određenim lokacijama u Gradu Otočcu postavljen je 51 zeleni otok na kojima se nalaze spremnici za sakupljanje otpadnog papira, stakla, plastične ambalaže, te 9 spremnika u sklopu zelenih otoka za tekstil i metal. Za prikupljanje tekstila i stare odjeće osigurana su dva zatvorena kontejnera smještena u krugu komunalnog društva Gacka d.o.o. Također, u krugu komunalnog društva Gacka d.o.o. osiguran jedan kontejner za EE otpad. Kontejneri su dostupni građanima za odlaganje navedenog otpada. Unutar mobilnog reciklažnog dvorišta nalaze se kante za predsotirani otpad 240 l (6 komada) i kontejneri za predsortirani otpad 1.100 l (3 komada). Kante i kontejneri predviđeni su za razvrstavanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila. U planu je izgradnja reciklažnog dvorišta te izgradnja sortirnice u sklopu odlagališta komunalnog otpada Podum. Uz navedeno, na mjesnim grobljima postavljeni su kontejneri za lampione i vijence, a prazne se prema potrebi i pozivu kada se napune. Sukladno svemu prethodno navedenom, u poglavlju 9. Mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) otpada dane su mjere prilagodbe sustava odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila otpada uvjetima određenima propisima i PGO RH 2017.-2022., s ciljem pridonošenja Grada Otočca ostvarenju ciljeva postavljenih na nacionalnoj i županijskoj razini koji se odnosi na odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. |
| ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA, PLASTIKE I TEKSTILA TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA - nastavak |  |  |
| Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/17): U okviru sustava sakupljanja komunalnog otpada, korisniku usluge se bez naknade pruža (1) sakupljanje reciklabilnog komunalnog otpada na obračunskom mjestu korisnika usluge, (2) sakupljanje otpadnog papira, metala, plastike, stakla i tekstila putem spremnika na javnim površinama, (3) sakupljanje glomaznog otpada u reciklažnom dvorištu, mobilnom reciklažnom dvorištu i jednom godišnje na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge i (4) sakupljanje otpada određenog posebnim propisom koji uređuju gospodarenje otpadom u reciklažnom dvorištu, odn. mobilnom reciklažnom dvorištu (čl.5.st.3). Spremnik za odvojeno sakupljanje kom. otpada mora udovoljavati Odluci i mora se nalaziti: (1) na području pružanja javne usluge određenom Odlukom, (2) kod korisnika usluge i (3) na javnoj površini za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, plastike, stakla i tekstila, na primjerenoj udaljenosti od obračunskog mjesta korisnika usluge (čl.8.st.1). Spremnik za problematičan otpad mora se nalaziti u reciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu (čl.8.st.2). Spremnik na javnoj površini mora imati oznaku koja sadrži naziv osobe koja prikuplja otpad putem tog spremnika, naziv vrste otpada za koju je spremnik namijenjen te kratku uputu o otpadu za koji se sakuplja putem spremnika (čl.8.st.3). JLS koja na svom području nije osigurala funkcioniranje reciklažnog dvorišta mora osigurati odvojeno sakupljanje kom. otpada mobilnim reciklažnom dvorištu najmanje jednom svaka tri mjeseca u svakom naselju (čl.9.st.1). JLS koja je osigurala funkcioniranje reciklažnog dvorišta, dužna je osigurati odvojeno sakupljanje komunalnog otpada mobilnim reciklažnim dvorištem najmanje jednom svaka četiri mjeseca u svakom naselju, izuzevši naselje u kojem se nalazi reciklažno dvorište (čl.9.st.2). Mobilno reciklažno dvorište mora se nalaziti na javnoj površini ili na površini dostupnoj s javne površine (čl.10). Davatelj javne usluge dužan je jednom godišnje bez naknade preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na njegovom obračunskom mjestu (čl.11.st.1) i dužan je na zahtjev osigurati preuzimanje glomaznog otpada od korisnika usluge, na njegovom obračunskom mjestu, pri čemu je korisnik usluge dužan platiti cijenu prijevoza tog otpada do reciklažnog dvorišta (čl.11.st.2). |  | U poglavlju 7.2. Opće mjere potrebne za gospodarenje opasnim otpadom daju se mjere prilagodbe koje se odnose na sakupljanje problematičnog otpada s ciljem ispunjavanja uvjeta iz propisa. Odvoz glomaznog otpada provodi tvrtka Gacka d.o.o. prema rasporedu koji je objavljen na mrežnoj stranici tvrtke (besplatan odvoz) te na poziv građana. Opisani način gospodarenja glomaznim otpadom u skladu je s obvezama iz propisa te se u ovom dokumentu ne daju posebne mjere koje se odnose na odvojeno prikupljanje krupnog (glomaznog) otpada. |
| UKLANJANJE ODBAČENOG OTPADA |  |  |
| Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17): JLS dužna je osigurati na svom području sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada (čl.28.st.1.tč.3). Provedbu predmetne obveze osigurava osoba koja obavlja poslove službe nadležne za komunalni red JLS - komunalni redar: (1) mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i (2) mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš što uključuje i uklanjanje naplavljenog morskog otpada (čl.36.st.1). Sredstva za provedbu predmetnih mjera osiguravaju se u proračunu JLS (čl.36.st.11). Mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada uključuju: (1) uspostavu sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, (2) uspostavu sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada, (3) provedbu redovitog godišnjeg nadzora radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentiran odbačen otpad i (4) druge mjere sukladno odlukom predstavničkog tijela JLS o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada (čl.36.st.2). Radi provedbe mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš komunalni redar rješenjem naređuje vlasniku, odnosno posjedniku nekretnine na kojoj je nepropisno odložen otpad uklanjanje tog otpada, odnosno osobi, koja sukladno posebnom propisu upravlja određenim područjem (dobrom), ako je otpad odložen na tom području (dobru) (čl.36.st.3). Ako po isteku roka iz rješenja komunalni redar utvrdi da obaveza nije izvršena JLS dužna je osigurati uklanjanje otpada (čl.36.st.6) i za to ima pravo na naknadu troška uklanjanja otpada (čl.36.st.12). JLS dužna je podatke utvrđene rješenjem iz čl.36.st.3. mjesečno unositi u mrežnu aplikaciju sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada (čl.36.st.8), koja ja sastavni dio informacijskog sustava gospodarenja otpadom (čl.137.st.3), koji vodi HAOP. | U sklopu cilja 4. Sanirati lokacije onečišćene otpadom dana je mjera 4.5. Sanacija lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš. Mjera uključuje uklanjanje otpada odbačenog u okoliš, uključujući speleološke objekte te sprječavanje ponovnog odbacivanja otpada na tim lokacijama. Za provedbu ove mjere nadležna su JLS. Odlukom o implementaciji PGO RH 2017.-2022. planira se dinamika prema kojoj se sanacije lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš u četvrtom kvartalu provode u svim JLS u RH. | Kako se vidi iz poglavlja 4. Analiza postojećeg stanja u gospodarenju otpadom, na području Grada Otočca provodi se sanacija lokacija s nepropisno odbačenim otpadom. Stanovništvo je putem sredstava javnog informiranja upoznato s mogućnostima dojave informacija o lokacijama s nepropisno odbačenim otpadom na kontakt broj komunalnog redarstva. Lokacije s nepropisno odbačenim otpadom redovito evidentiraju i djelatnici tvrtke Gacka d.o.o. U 2016. godini komunalno redarstvo izdalo je 10 pismenih odnosno usmenih naloga vlasnicima zemljišta, odnosno osobama koje upravljaju određenim područjima uklanjanje otpada sa nekretnine na kojoj je nezakonito odbačen otpad. Izdano je 6 rješenja o uklanjanju nezakonito odloženog otpada u okoliš. U dva slučaja pokrenut je prekršajni postupak protiv osoba koje su nezakonito odbacile otpad u okoliš. Na sanaciju lokacija onečišćene otpadom u 2016. godini utrošeno je 20.574,00 kuna. Grad Otočac vodi evidenciju o lokacijama s odbačenim otpadom. Podaci o saniranim lokacijama, količinama odbačenog otpada i troškovima sanacije dio su godišnjeg izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom na području Grada Otočca, koje donosi Gradsko vijeće. Gradsko vijeće Grada Otočca 2015. godine donijelo je Odluku o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada (Službeni vjesnik Grada Otočca br. 2/15). Nova Odluka još nije donesena. U poglavlju 7.1. Opće mjere potrebne za gospodarenje otpadom daju se mjere za nadogradnju sustava uklanjanja odbačenog otpada radi usklađivanja s propisima. |
| UKLANJANJE ODBAČENOG OTPADA - NASTAVAK |  |  |
| Izvršno tijelo JLS dužno je izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima odbačenog otpada i provedbi mjera iz čl.36.st.1. podnijeti predstavničkom tijelu JLS do 31.ožujka tekuće godine za prethodnu godinu (čl.36.st.9). Predstavničko tijelo dužno je temeljem Izvješća donijeti odluku o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada (čl.36.st.10). Način provedbe mjera propisanih čl.36. uređuje se odlukom predstavničkog tijela JLS o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada, koja se po donošenju dostavlja MZOE-u i objavljuje u službenom glasilu i na mrežnim stranicama JLS (čl.36.st.13). Predmetnu odluku JLS je dužna donijeti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/17), a koja je stupila na snagu 01.11.2017.. |  |  |
| PROVEDBA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE |  |  |
| Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17): JLS dužna je osigurati provođenje Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na svom području (čl.28.st.1.tč.4). | Popis projekata važnih za provedbu PGO RH za razdoblje 2017.-2022. naveden su u njegovom poglavlju 8. Projekti važni za provedbu Plana gospodarenja otpadom. | Predmetno je posebno obrađeno u ovom dokumentu - u poglavlju 10. Popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske. |
| DONOŠENJE PLANA GOSPODARENJA OTPADOM JLS |  |  |
| Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17): JLS dužna je osigurati donošenje i provedbu plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave. (čl.28.st.1.tč.5). PGO se donosi za razdoblje od šest godina, a njegove izmjene i dopune donose se po potrebi (čl.21.st.5). Nacrt PGO JLS objavljuje se radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti, pri čemu rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja ne može biti kraći od 30 dana (čl.22). JLS mora na prijedlog PGO ishoditi prethodnu suglasnost upravnog tijela JP(R)S nadležnog za poslove zaštite okoliša da je prijedlog PGO-a u skladu s odredbama propisa s područja gospodarenja otpadom i s PGO RH (čl.21.st.2). PGO JLS donosi predstavničko tijelo JLS (čl.21.st.4) i on se objavljuje u službenom glasilu JLS (čl.21.st.6). |  | Prethodni Plan gospodarenja otpadom Grada Otočca iz listopada 2014. godine odnosio se na razdoblje 2014.-2020. godine, a ovaj revidirani Plan izrađuje se sa svrhom usklađivanja s odredbama propisa iz područja gospodarenja otpadom koji su u međuvremenu stupili na snagu. Ovaj PGO Grada Otočca odnosi se na razdoblje od 2018. do 2023. godine, dakle za razdoblje od šest godina. Njegov sastavni dio su mjere gospodarenja otpadom za plansko razdoblje od 2018. do 2023. godine, za koje su određeni nositelji njihove provedbe koji trebaju osigurati provedbu predmetnih mjera. PGO Grada Otočca za razdoblje 2018.-2023. proći će propisanu proceduru donošenja i po donošenju će biti objavljen u službenom glasilu Grada Otočca. |
| PROVEDBA IZOBRAZNO - INFORMATIVNIH AKTIVNOSTI |  |  |
| Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17): JLS dužna je osigurati provođenje izobrazbo-informativne aktivnosti na svom području (čl.28.st.1.tč.6). Izobrazno - informativnih aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom na svojem području JLS provodi o svom trošku, na godišnjoj razini, na odgovarajući način, a osobito putem javnih tribina, informativnih publikacija i objavom specijaliziranih priloga u medijima kao što su televizija i radio (čl.39.st.1). JLS dužna je u sklopu svoje mrežne stranice uspostaviti i ažurno održavati mrežnu stranicu s informacijama o gospodarenju otpadom na svom području (čl.39.st.2). Obavezne informacije koje se objavljuju na mrežnoj stranici JLS propisuju se pravilnikom koji određuje strukturu, sadržaj, dostupnost podataka informacijskog sustava (čl.39.st.4). Prioritetno područje izobrazno - informativnih aktivnosti gospodarenja otpadom i sadržaj obaveznih informacija na godišnjoj razini propisuje Ministar zaštite okoliša i energetike naputkom (čl.39.st.3). Izvješće o provedbi izobrazno - informativnih aktivnosti sastavni je dio godišnjeg izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave (čl.39.st.5). Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/17): JLS i davatelj javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada dužni su na svojim mrežnim stranicama objaviti i ažurno održavati popis koji sadrži informacije o lokaciji mobilnih reciklažnih dvorišta, lokaciji spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada i područjima u kojima se spremnici za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada izravno ustupaju korisniku usluge (čl.8.st.4). | U sklopu cilja 5. Kontinuirano provođenje izobrazno - informativnih aktivnosti navodi se izrada Programa izobrazno - informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom za razdoblje 2017.-2022, koji predlaže smjernice, ciljane skupine i aktivnosti koje je nužno provoditi na nacionalnom i lokalnom nivou, s naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, povećanja odvojenog prikupljanja otpada i ponovne uporabe. Predmetni Program je donesen u prosincu 2017. godine, a njegova provedba obaveza je različitih subjekata, pa tako i JLS. Temeljem ovog Programa, MZOE će objaviti Poziv na dostavu projektnih prijedloga za provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, namijenjen jedinicama lokalne samouprave, a provedba tih aktivnosti bi se sufinancirala EU sredstvima. | Kako se vidi iz poglavlja 4. Analiza postojećeg stanja u gospodarenju otpadom, na području Grada Otočca provodi se izobrazba i informiranje. Iako nisu doneseni naputci koji na godišnjoj razini određuju prioritetno područje izobrazno - informativnih aktivnosti provodi se edukacija djece u području razvrstavanja, iskorištavanja i zbrinjavanja otpada putem radionica. Povremeno, odnosno ciljano, provodi se i edukacija drugih skupina, na druge teme s područja gospodarenja otpadom. Informacije o otpadu dostupne su primarno na mrežnoj stranci društva Gacka d.o.o. te su iste predviđene i na mrežnoj stranici Grada Otočca, koja je zasad u izradi u dijelovima koji se odnose na gospodarenje otpadom. U poglavlju 6.2. Mjere koje se odnose na izobrazno-informativne aktivnosti daju se mjere koje se odnose na uspostavu mrežne stranice Grada Otočca za informiranje o gospodarenju otpadom te unaprjeđenje sustava izobrazbe i informiranja i izvještavanje o istima. |
| PROVEDBA AKCIJA PRIKUPLJANJA OTPADA |  |  |
| Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17): JLS dužna je na svom području osigurati mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada (čl.28.st.1.tč.7). Pravna ili fizička osoba može, u suradnji s osobom koja ima važeću dozvolu za gospodarenje vrstom otpada koji će se prikupljati akcijom, organizirati akciju prikupljanja određenog otpada u svrhu provedbe sportskog, edukativnog, ekološkog ili humanitarnog sadržaja, ako je za to ishodila suglasnost upravnog odjela JLS nadležnog za poslove zaštite okoliša (čl.40.st.1). Zahtjev za suglasnost za provedbu akcije prikupljanja otpada pravna ili fizička osoba podnosi najmanje dva mjeseca prije početka akcije (čl.40.st.2). Suglasnost koju izdaje nadležni upravni odjel sadrži sljedeće: (1) vrijeme trajanja akcije, (2) vrstu otpada koja se prikuplja, (3) način, uvjete i svrhu provedbe akcije i (4) rok za dostavu izvješća o provedenoj akciji (čl.40.st.3). Nadležni upravni odjel najkasnije u roku od mjesec dana prije početka akcije osigurava dostavu podataka o akciji u informacijski sustav gospodarenja otpadom (čl.40.st.6). Trajanje akcije prikupljanja otpada ograničeno je na najviše 30 dana (čl.40.st.7). Nadzor nad akcijom prikupljanja otpada obavlja komunalni redar (čl.40.st.9). Pravna ili fizička osoba koja organizira akciju prikupljanja otpada obavezna je u roku od osam dana od završetka akcije dostaviti nadležnom upravnom odjelu Izvješće o provedenoj akciji (čl.40.st.10). Nadležni upravni odjel dostavlja Izvješće o provedenim akcijama prikupljanja otpada na svom području HAOP-u do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu (čl.40.st.11). |  | Kako se vidi iz poglavlja 4. Analiza postojećeg stanja u gospodarenju otpadom, na području Grada Otočca provode se akcije prikupljanja otpada. U poglavlju 6.3. Mjere koje se odnose na akcije prikupljanja otpada daju se mjere koje se odnose na promociju akcija prikupljanja otpada i aktivno sudjelovanje predstavnika Grada Otočca u istima. |
| ODVOJENO PRIKUPLJANJE POSEBNIH KATEGORIJA OTPADA |  |  |
| Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17): JLS dužna je sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenju kojim se uređuje posebna kategorija otpada (čl.28.st.3). | U sklopu cilja 2. Unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada dano je više ciljeva koji se odnose na različite posebne kategorije otpada. Izuzimajući ciljeve, odnosno mjere koje se odnose na morski otpad te otpadne brodove, podrtine i potonule stvari na morskom dnu, a što nije od interesa za Grad Otočac, mjere u kojima su JLS nositelji ili sunositelji provedbe odnose se na građevni otpad, mulj iz uređaja za obradu otpadnih voda i azbestni otpad. | Sukladno važećim propisima s područja gospodarenja otpadom, u pogledu posebnih kategorija otpada određene su obveze JLS koje se odnose na biootpad, građevni otpad i azbestni otpad. PGO RH 2017.-2022 daje i određene obveze koje se odnose na mulj od obrade otpadnih voda. Predmetne obveze obrađene su u drugim dijelovima ove tablice. |
| NAKNADE ZBOG BLIZINE GRAĐEVINE ZA ZBRINJAVANJE OTPADA |  |  |
| Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13,73/17): Vlasnik postojeće stambene, odnosno stambeno-poslovne građevine koju koristi za stalno stanovanje, a koja se nalazi na udaljenosti do 500 m mjereći od vršne točke katastarske čestice (k.č.) na kojoj se nalazi neusklađeno odlagalište do vršne točke k.č. na kojoj se nalazi predmetna nekretnina, uz uvjet da je vlasništvo nad nekretninom stekao prije početka građenja građevine za odlaganje otpada, ima pravo na novčanu naknadu zbog blizine neusklađenog odlagališta (čl.41.st.1). Na zahtjev vlasnika nekretnine, nadležno tijelo JLS na čijem području se nalazi neusklađeno odlagalište donosi rješenje kojim utvrđuje pravo na naknadu i visinu naknade (čl.41.st.3). Mjerila i načni određivanja iznosa naknade, način uplate i isplate naknada propisuje Ministar zaštite okoliša i energetike pravilnikom (čl.41.st.5). Obveznik plaćanja naknade je pravna osoba koja upravlja odlagalištem (čl.41.st.2). |  | Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13,73/17) u pogledu naknada zbog blizine građevina za zbrinjavanje otpadom navodi da će mjerila i načini određivanja iznosa naknade, način uplate i isplate naknada biti propisani pravilnikom. Predmetni pravilnik još nije izrađen. Pravo na naknadu imat će vlasnik postojeće stambene, odnosno stambeno-poslovne građevine koju koristi za stalno stanovanje, a koja se nalazi na udaljenosti do 500 m mjereći od vršne točke katastarske čestice na kojoj se nalazi neusklađeno odlagalište do vršne točke katastarske čestice na kojoj se nalazi predmetna nekretnina, uz uvjet da je vlasništvo nad nekretninom stekao prije početka građenja građevine za odlaganje otpada |
| ODVOJENO PRIKUPLJANJE BIOOTPADA |  |  |
| Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17): JLS dužna je u dokumentima koje donosi temeljem ovoga Zakona osigurati odvojeno prikupljanje biootpada s ciljem kompostiranja, digestije ili energetske oporabe (čl.56.st.1) Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/17): Javna usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada se pruža i koristi u okviru sustava sakupljanja komunalnog otpada u skladu sa sljedećim standardima: (1) korisniku usluge mora biti osigurana mogućnost odvojene predaje otpada na njegovom obračunskom mjestu i korištenjem reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta te spremnika postavljenog na javnoj površini i odvoz glomaznog otpada | U sklopu cilja 1. Smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada za 5% u odnosu na ukupnu količinu proizvedenu u 2015. godini dan je cilj 1.3. Odvojeno prikupiti 40% mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada. Za ostvarenje cilja 1.3. određene su ukupno tri mjere, pri čemu su JLS nositelji provedbe mjere 1.3.2. Nabava opreme i vozila za odvojeno prikupljanje biootpada i 1.3.3. Izgradnja postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada. | Kako se vidi iz poglavlja 4. Analiza postojećeg stanja u gospodarenju otpadom, na području Grada Otočca građani koriste 100 kompostera od 360 litara za kompostiranje biorazgradivog otpada koji nastaje u kućanstvu, a isti su 2014. godine besplatno podijeljeni na korištenje zainteresiranim domaćinstvima. U tijeku su aktivnosti društva Gacka d.o.o. na pripremi nabavke posuda za odvojeno sakupljanje biootpada koje će biti postavljene na svim zelenim otocima. Time će Grad Otočac pridonijeti ostvarenju nacionalnog cilja postavljenog u PGO RH koji se odnosi na odvojeno prikupljanje 40% mase proizvedenog biootpada te su u poglavlju 7.3. Opće mjere potrebne za gospodarenje posebnim kategorijama otpada daju mjere koje se odnose na promociju odvojenog sakupljanja biootpada i korištenja komposta. |
| ODVOJENO PRIKUPLJANJE BIOOTPADA - NASTAVAK |  |  |
| (2) odvojena primopredaja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada obavlja se putem spremnika kod korisnika usluge, na način da se otpadni papir i karton prikuplja odvojeno od biootpada (čl.5.st.1). | Odlukom o implementaciji PGO RH 2017.-2022. planira se da se do četvrtog kvartala 2019 izradi ukupno 21 projekt postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada te da se do četvrtog kvartala 2018. izmjeni ukupno 10 dokumenata prostornog uređenja. U četvrtom kvartalu 2020. godine planira se, kroz izgradnju postrojenja i nabavku opreme i vozila za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada, postići ukupni kapacitet za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada od 200.000 t/g na nacionalnoj razini. |  |
| SUDJELOVANJE U SUSTAVU SAKUPLJANJA GRAĐEVNOG I AZBESTNOG OTPADA |  |  |
| Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17): Troškove prijevoza i zbrinjavanja građevnog otpada koji sadrži azbest koji je nastao tijekom izvođenja radova gradnje, rekonstrukcije, održavanja ili uklanjanja građevine ili dijela građevine u vlasništvu fizičke osobe osiguravaju zajednički JLS na čijem području je takav otpad nastao i FZOEU (čl.59.st.5). Kazetom za zbrinjavanje azbesta upravlja pravna osoba u većinskom vlasništvu JLS (čl.59.st.11) Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (Narodne novine br. 69/16): JLS dužna je sudjelovati u sustavu sakupljanja građevnog i azbestnog otpada (čl.27.st.1). JLS dužna je na svom području, u prostornim planovima odrediti dostatan broj lokacija tj. najmanje jednu odgovarajuću zonu u kojoj se može izgraditi reciklažno dvorište za građevni otpad te obavljati djelatnost sakupljanja, oporabe i zbrinjavanja građevnog otpada sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (čl.27.st.2). JLS je dužna uputiti poziv vlasnicima, odnosno korisnicima građevine u kojoj se nalazi azbest za dostavu podataka o lokaciji građevine, procjeni količine, vrste i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad. Prikupljene podatke JLS dostavlja FZOEU u roku od godine dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika (čl.30.st.1). | U sklopu cilja 2. Unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada dan je cilj 2.1. Odvojeno prikupiti 75% građevnog otpada. Za ostvarenje cilja 2.1 određene su ukupno dvije mjere, pri čemu su JLS uz JP(R)S nositelji provedbe mjere 2.1.2. Izgradnja i opremanje reciklažnih dvorišta za građevni otpad. Prema Odluci o implementaciji PGO RH 2017.-2022. rok za izgradnju ukupno 30 reciklažnih dvorišta u RH za građevni otpad je četvrti kvartal 2020. godine. U sklopu cilja 2. dan je i cilj 2.6. Unaprijediti sustav gospodarenja ostalim posebnim kategorijama otpada. Za ostvarenje cilja 2.6. određene su ukupno četiri mjere, pri čemu su JLS (su)nositelji u dvije mjere: 2.6.2 Izrada studije procjene količine otpada koji sadrži azbest po županijama i 2.6.3. Izgradnja odlagališnih ploha za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest. Prema Odluci o implementaciji PGO RH 2017.-2022. krajnji rok za izradu studija procjene količine otpada koji sadrži azbest po županijama je četvrti kvartal 2019. godine, a u predmetnim studijama potrebno je odrediti broj ploha za građevni otpad koji sadrži azbest. Rok za izvedbu ploha za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest je potom četvrti kvartal 2022. godine. Za razliku od PGO RH 2017.-2022. gdje je navedeno da su JLS / HAOP nosioci provedbe mjere 2.6.2, u Odluci o implementaciji PGO RH 2017.-2022. navedeno je da su nosioci provedbe predmetnog JP(R)S / JLS. | Kako se vidi iz poglavlja 4. Analiza postojećeg stanja u gospodarenju otpadom, u planu je izgradnja odlagališta za građevni otpad u neposrednoj blizini postojećeg odlagališta komunalnog otpada Podum. Izrada projektne dokumentacije za ovo odlagalište planirana je za 2018. godinu, dok je početak aktivnosti na izgradnji planiran za 2019. godinu. Također, u pripremi su aktivnosti na komunikaciji s Ličko-senjskom županijom vezano uz procjenu količina azbestnog otpada na području Grada Otočca te procjenu potreba za izgradnjom odlagališne plohe za potrebe odlaganja ove vrste otpada. |
| SUDJELOVANJE U SUSTAVU SAKUPLJANJA GRAĐEVNOG I AZBESTNOG OTPADA - NASTAVAK |  |  |
| JLS je dužna osobi koja upravlja odgovarajućim reciklažnim dvorištem u cijelosti nadoknaditi sljedeće troškove gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest koji je nastao u kućanstvu korisnika usluge: (1) troškove koji nastaju u reciklažnom dvorištu radi preuzimanja, skladištenja i pripreme za prijevoz, (2) troškove prijevoza od odgovarajućeg reciklažnog dvorišta do odlagališta s posebno izgrađenom kazetom za zbrinjavanje azbesta, (3) troškove zbrinjavanja građevnog otpada koji sadrži azbest na odlagalištu s posebno izgrađenom kazetom za zbrinjavanje azbesta (čl.28). |  |  |
| OBVEZE U POGLEDU OTPADNOG MULJA OD PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA |  |  |
|  | U sklopu cilja 2. Unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada određen je cilj 2.2. Uspostaviti sustav gospodarenja otpadnim muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Za postizanje cilja 2.2 određene su ukupno dvije mjere, pri čemu su JLS, uz druga nadležna tijela, nositelji provedbe mjere 2.2.2. Uspostaviti sustav gospodarenja muljem. Predmetna mjera uključuje izgradnju građevina i uređaja za obradu mulja sa svrhom pripreme mulja za pripremu sukladno traženim kriterijima koje mulj mora zadovoljiti za korištenje na planiranim površinama. Građevine uključuju kompostišta, digestore i uređaje za miješanje s drugim materijalima radi proizvodnje specifičnih proizvoda npr. pepeo iz ložišta biomase. | Prema javno dostupnim informacijama, planiran je zahvat koji uključuje dogradnju i rekonstrukciju sustava javne odvodnje s područja Otočca te rekonstrukciju i dogradnju postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji uključuje i dodatnu obradu mulja. S obzirom na navedeno, u se ovom dokumentu ne daju posebne mjere koje se odnose na izgradnju građevina i uređaja za obradu mulja od pročišćavanja otpadnih voda. |
| IZVJEŠĆA O PROVEDBI PGO RH |  |  |
| Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17): JLS mora dostaviti JP(R)S godišnje izvješće o provedbi PGO RH do 31.03. tekuće godine za prethodnu godinu (čl.20.st.1). |  | Redovito se izrađuju godišnja izvješća o gospodarenju otpadom. U poglavlju 6.2. Mjere koje se odnose na izobrazno - informativne aktivnosti naglašena je potreba izrade Izvješća o provedbi PGO RH 2017.-2022. na području Grada Otočca i dostava istog u propisanim rokovima Ličko-senjskoj županiji. |
| PLANIRANJE LOKACIJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJA OTPADOM |  |  |
| Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17): Tijelo nadležno za donošenje dokumenta prostornog uređenja obvezno je planirati lokacije građevina za gospodarenje otpadom sukladno kategoriji građevine (čl.83.st.6). Građevina za gospodarenje otpadom od državnog značaja je centar za gospodarenje otpadom, spalionica otpada i odlagalište opasnog otpada (čl.83.st.3). | U poglavlju 4.1. Kriteriji za određivanje načelnih lokacija novih građevina i postrojenja navode se sljedeće kategorije građevina: (1) građevine od državnog značaja su centar za gospodarenje otpadom, spalionica otpada i odlagalište otpada; | Postojeće odlagalište Podum (aktivno od 2003. godine) uključeno je u PPUG Otočca. Po ukazivanju potrebe, vezano uz utvrđivanje lokacija novih građevina i postrojenja za gospodarenje otpadom, tijekom izrade Izmjena i dopuna PPUG-a u isti će se unijeti i elementi iz ovog dokumenta i primjenjivi zahtjevi iz propisa s područja gospodarenja otpadom i PGO RH 2017.-2022. |
| PLANIRANJE LOKACIJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJA OTPADOM - NASTAVAK |  |  |
| Građevina za gospodarenje otpadom od županijskog značaja je odlagalište otpada koje nije obuhvaćeno čl.83.st.3. i kazeta za zbrinjavanje azbesta (čl.83.st.4). Građevina za gospodarenje otpadom od lokalnog značaja je svaka građevina za gospodarenje otpadom koja nije obuhvaćena čl.83.st.3. i čl.83.st.4. (čl.83.st.5). | (2) građevine od regionalnog značaja su reciklažni centri, sortirnice, postrojenja za biološku obradu otpada, građevine za obradu opasnog i neopasnog otpada, osim onih od državnog značaja, odlagališta neopasnog otpada uključujući i odlagalište s kazetom za zbrinjavanje građenog otpada koji sadrži azbest i odlagalište inertnog otpada te (3) građevine od lokalnog značaja koje obuhvaćaju centre za ponovnu uporabu, reciklažna dvorišta i ostale građevine za sakupljene i obradu otpada koje nisu od državnog i regionalnog značaja. Osnovni kriteriji koji se odnose na odabir i definiranje lokacija građevina za gospodarenje otpadom moraju uzeti u obzir osnovne činjenice koje su značajne za planiranje tih građevina u okviru više-kriterijske analize. |  |
| ODREĐIVANJE BIORAZGRADIVE KOMPONENTE |  |  |
| Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17): Najveća dopuštena masa biorazgradivog komunalnog otpada koja se godišnje smije odložiti na svim odlagalištima i neusklađenim odlagalištima u Republici Hrvatskoj u odnosu na masu biorazgradivog komunalnog otpada proizvedenog u 1997. godini iznosi 35%, odnosno 264.661 tona do 31.12.2020. (čl.24.st.1). Način određivanja udjela biorazgradivog komunalnog otpada u komunalnom otpadu propisuje Ministar zaštite okoliša i energetike naputkom (čl.26.st.9). | U sklopu cilja 1. Unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom određen je cilj 1.4. Odložiti manje od 25% komunalnog otpada. Za ostvarenje cilja 1.4. ukupno je određeno šest mjera. Izuzimajući mjere dane za Grad Zagreb i Grad Split, JLS nositelji su provedbe samo mjere 1.4.2. Praćenje udjela biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu, koja uključuje redovite analize sastava miješanog komunalnog otpada za potrebe praćenja ciljeva i određivanja udjela biorazgradive komponente u otpadu. Nositelj provedbe predmetne mjere može biti i komunalna tvrtka / osoba koja upravlja odlagalištem. Prema Odluci o implementaciji PGO RH 2017.-2022. u trećem kvartalu 2017. HAOP će izradit Naputak o praćenju udjela biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu, koji će MZOE potom donijeti u četvrtom kvartalu 2017. Planira se da od 2018. sve JLS prate udio biorazgradivog otpada u mKO. | U listopadu 2015. HAOP je izdao Metodologiju za određivanje sastava i količina komunalnog odnosno miješanog komunalnog otpada s Naputkom za naručivanje i provedbu određivanja prosječnog sastava komunalnog odnosno miješanog komunalnog otpada. U tom su dokumentu prijedlozi metodologije određivanja sastava i količine komunalnog otpada, odnosno mKO i metode određivanja fizikalno-kemijskih karakteristika i biorazgradivosti komunalnog otpada. Međutim, MZOE još nije izradio Naputak koji propisuje način određivanja biorazgradivog komunalnog otpada u kom. otpadu. Unatoč tome, u poglavlju 7.1. Opće mjere potrebne za gospodarenje otpadom daju se mjere za početno određivanje sastava i količine komunalnog otpada, odnosno mKO. |
| KUĆNO KOMPOSTIRANJE |  |  |
|  | U sklopu cilja 1. Unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom određen je cilj 1.1. Smanjiti ukupne količine proizvedenog komunalnog otpada za 5% u odnosu na ukupno proizvedenu količinu komunalnog u 2015. godini. | Predmetna mjera je navedena i u Planu sprječavanja nastanka otpada koji je sastavni dio PGO RH za razdoblje 2017.-2022. Sprječavanje nastanka otpada u cjelini posebno je obrađeno u nastavku ove tablice. |
| KUĆNO KOMPOSTIRANJE - NASTAVAK |  |  |
|  | Za ostvarenje cilja 1.1. određene su ukupno tri mjere gdje su JLS uz FZOEU nositelji provedbe mjere 1.1.3 .Kućno kompostiranje. Mjera uključuje; nabavu i distribuciju kućnih kompostera, izradu edukacijsko informativnih materijala te organizaciju promidžbenih aktivnosti i radionica. Prioritet za provođenje ove mjere su ruralna područja, odnosno predgrađa urbanih sredina s većim brojem samostalnih stambenih jedinica s okućnicom. Prema Odluci o implementaciji PGO RH 2017.-2022. očekuje se da do četvrtog kvartala 2020. ukupno 130 JLS promovira kućno kompostiranje. |  |
| SPRJEČAVANJE NASTANKA OTPADA |  |  |
| Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17): Sprječavanje nastanka otpada prioritet je u redu prvenstva gospodarenja otpadom (čl.7.st.1). | Sastavni dio PGO RH 2017.-2022 je poglavlje 9. Plan sprječavanja nastanka otpada. Isti nije pisan u formatu iz kojeg su razvidni nosioci provedbe mjera sprječavanja nastanka otpada, ali se može iščitati da (1) JLS u svojim PGO-ima trebaju dati naglasak, uz opće mjere sprječavanja nastanka komunalnog otpada, na sprječavanje nastanka biootpada tj. otpada od hrane. U svrhu podrške JLS u izradi PGO-ova izradit će se smjernice za njihovu pripremu i, po izradi smjernica, provest će se edukacijska kampanja za djelatnike JLS. (2) Aktivno poticanje na kućno kompostiranje, za što se predviđa organizacija edukativnih radionica za JLS. Dodatno, poticanje kućnog kompostiranje sufinanciranjem nabave kućnih kompostera. (3) JLS će organizirati posebne akcije skupljanja isluženih proizvoda. Mjere sprječavanja nastanka otpada detaljnije su razrađene u Odluci o implementaciji PGO RH 2017.-2022. JLS su su-nositelji sljedećih aktivnosti / programa / projekata: (1) uključivanje mjera sprječavanja nastanka otpada u PGO-e JLS, (2) razmjena znanja o sprječavanju nastanka otpada, (3) razmjena znanja o zelenoj i održivoj gradnji, (4) provedba nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2018. do 2020., (4) provedba projekata ponovne uporabe, (5) uspostava centara ponovne uporabe kojih se planira ukupno 20 u razdoblju do 2022. godine te (6) razvijanje sustava kućnog kompostiranja. | Kako se vidi iz poglavlja 4. Analiza postojećeg stanja u gospodarenju otpadom, na području Grada Otočca provode se aktivnosti sprječavanja nastanka otpada. Građani koriste 100 kompostera od 360 litara za kompostiranje biorazgradivog otpada koji nastaje u kućanstvu, a isti su 2014. godine besplatno podijeljeni na korištenje zainteresiranim domaćinstvima na području Grada Otočca. U vezi isluženih proizvoda, na području Grada nalaze se spremnici za tekstil u kojima se prikuplja odjeću i obuću s ciljem njene ponovne uporabe. Sastavni dio ovog dokumenta je poglavlje 6.1 koje sadrži mjere sprječavanja nastanka otpada. U poglavlju 6.2. Mjere koje se odnose na izobrazno - informativne aktivnosti dane su mjere koje obuhvaćaju i edukativne aktivnosti koje se odnose na sprječavanje nastanka otpada i razmjenu znanja o predmetnom. |

# MJERE POTREBNE ZA OSTVARIVANJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO - INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA

## Mjere sprječavanja nastanka otpada

Sukladno zaključcima iz poglavlja 5. Ocjena stanja i ostvarivanja ciljeva, u tab. 6-1 dane su mjere koje se odnose na sprječavanje nastanka otpada.

Tablica 6-1: Mjere koje se odnose na sprječavanje nastanka otpada

| MJERA |  | Uputa / dodatno pojašnjenje / napomena za provedbu mjere |
| --- | --- | --- |
| M.1. | Promocija kućnog kompostiranja | - Svake godine, tijekom mjeseca ožujka, putem sredstava javnog informiranja promovirati kućno kompostiranje. - Svake godine, u ožujku, u odgojno-obrazovnim ustanovama organizirati radionice na temu kućnog kompostiranja i izgradnje vlastitih kompostišta. |
| M.2. | Organizacija uvjeta i akcija skupljanja i razmjene isluženih proizvoda | - U planiranom reciklažnom dvorištu, predvidjeti odvojeni dio za ponovnu uporabu proizvoda tzv. kutak ponovne uporabe proizvoda. |

## Mjere koje se odnose na izobrazno - informativne aktivnosti

Sukladno zaključcima iz poglavlja 5. Ocjena stanja i ostvarivanja ciljeva, u tab. 6-2 dane su mjere za unaprjeđenje izobrazbe i informiranja u području gospodarenja otpadom i izvještavanja o istima.

Tablica 6-2: Mjere koje se odnose na izobrazno - informativne aktivnosti

| MJERA |  | Uputa / dodatno pojašnjenje / napomena za provedbu mjere |
| --- | --- | --- |
| M.3. | Uspostava i ažurno održavanje mrežne stranice s informacijama o gospodarenju otpadom na području Grada Otočca na mrežnoj stranici Grada | - Dok se ne izradi pravilnik koji određuje strukturu, sadržaj, dostupnost podataka i način rada informacijskog sustava, minimum informacija na mrežnoj stranici s informacijama o gospodarenju otpadom na području Grada Otočca obuhvaća: (1) sažeti pregled obaveza JLS u vezi gospodarenja otpadom, (2) poveznicu na mrežnu stranicu MZOE, na dio Otpad, (3) poveznicu na PGO RH, (4) Plan gospodarenja otpadom Grada Otočca, (5) Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, te poveznicu na stranicu tvrtke koja obavlja javnu uslugu, (6) popis lokacija spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na javnim površinama, (7) lokacije mobilnog reciklažnog dvorišta s popisom vrsta otpada koji se zaprimaju i radnim vremenom, (8) informacije o načinu skupljanja krupnog (glomaznog) otpada, (9) informacije o načinu sakupljanja bioootpada i obradi istoga, (10) informacije o lokaciji / lokacijama gdje građani mogu dovesti građevni otpad, (11) podatke o akcijama prikupljanja otpada, (12) informacije o planu provedbe i izvješća o provedbi izobrazno-informativnih aktivnosti, (13) zadnje izvješća o provedbi PGO RH na području Grada Otočca i (14) druge podatke/izvješća/obavijesti određene ovim dokumentom. - Po izradi pravilnika koji određuje strukturu, sadržaj, dostupnost podataka i način rada informacijskog sustava strukturu i sadržaj mrežne stranice s informacijama o gospodarenju otpadom na području Grada Otočca prilagoditi zahtjevima iz predmetnog pravnika. |
| M.4. | Izrada i provedba Plana izobrazno - informativnih aktivnosti na godišnjoj razini | - Prioritetno područje izobrazno - informativnih aktivnosti i sadržaj obaveznih informacija odrediti u skladu s naputkom koji na godišnjoj razini donosi ministar zaštite okoliša i energetike. MZOE je u prosincu 2017. izradilo i Program izobrazno - informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom koji predlaže smjernice, ciljane skupine i aktivnosti koje je nužno provoditi na nacionalnom i lokalnom nivou. Iste obuhvaćaju obveze za JLS (do 10.000 stanovnika): - Izrada letaka o sprječavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj uporabi predmeta, kompostiranju (količina: 2/god.) - Izrada vodiča (brošure) o sprječavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj uporabi predmeta, kompostiranju (količina: 2/god.) - Izrada plakata o sprječavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj uporabi predmeta, kompostiranju (količina: 2/god.) - Specijalizirane radijske emisije o gospodarenju otpadom (1/god.) - Specijalizirane TV emisije o gospodarenju otpadom (1/god.) - Uspostavljanje mrežne stranice o gospodarenju otpadom gradova i općina ili nadogradnja postojeće stranice JLS sadržajima vezano uz održivo gospodarenje otpadom - Javne i edukacijske tribine na temu održivog gospodarenja otpadom (1/god.) - U godišnjim planovima, a ovisno o prioritetnom području izobrazno - informativnih aktivnosti i Programu izobrazno - informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, odrediti primarnu interesnu skupinu (skupine) za provođenje aktivnosti (npr. opća populacija, djeca predškolske dobi, školske dobi, ugostiteljski objekti itd.), komunikacijsku metodu ili alat (javna tribina, letak, brošura ili druga publikacija, tematski prilog u medijima – televizija i radio…), datume provedbe planiranih aktivnosti, te ovisno o planiranim temama odrediti jesu li za provedbu planiranih aktivnosti dostatni djelatnici Grada Otočca ili je potreban angažman vanjskih usluga / stručnjaka. - Neovisno o prioritetnom području koji se propisuje naputkom i Programu izobrazno - informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, u izobrazno - informativnim aktivnostima obavezno provoditi aktivnosti koje se odnose na sprječavanje nastanka otpada i to na: (1) promjeni životnih / potrošačkih navika s ciljem sprečavanja nastanka otpada, posebice otpada od hrane, (2) kućno kompostiranje i (3) razmjenu / doniranje / ponovnu uporabu isluženih i nepotrebnih proizvoda. |
| M.5. | Izrada godišnjeg izvješća o provedbi izobrazbo - informativnih aktivnosti i godišnjih Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017.-2022. | - U izvješću o provedbi izobrazno - informativnih aktivnosti navesti: datum / razdoblje u kojem je održana / provedena aktivnost, cilj aktivnosti, gdje i kako je provedena aktivnost te sažeti opis aktivnosti. Ako je aktivnost primjerice uključivala javnu tribinu ili prezentaciju dati procjenu broja prisutnih i zapisnik. Ako je aktivnost primjerice bila tiskanje letaka navesti sadržaj letka i broj letaka. Neovisno o vrsti aktivnosti, u njenom opisu posvetiti pažnju na prikazu kvantitativnih podataka. Dati i izvještaj o troškovima provedbe godišnjeg Plana provedbe izobrazno - informativne aktivnosti po aktivnostima. - Izvješće o provedbi izobrazbo-informativnih aktivnosti sastavni je dio godišnjeg Izvješća o provedbi PGO na području Grada Otočca. Izvješće o provedbi PGO na području Grada Otočca objavljuje se u Službenom vjesniku Grada i dostavlja se Ličko-senjskoj županiji. do 31.03. tekuće godine za prethodnu godinu. |

## Mjere koje se odnose na akcije prikupljanja otpada

Sukladno zaključcima iz poglavlja 5. Ocjena stanja i ostvarivanja ciljeva, u tab. 6-3 dane su mjere koje se odnose na promociju akcija prikupljanja otpada u svrhu provedbe sportskog, edukativnog, ekološkog ili humanitarnog sadržaja i aktivno sudjelovanje Grada u istima.

Tablica 6-3: Mjere koje se odnose na akcije prikupljanja otpada

| MJERA |  | Uputa / dodatno pojašnjenje / napomena za provedbu mjere |
| --- | --- | --- |
| M.6. | Promocija akcija prikupljanja otpada | - U sklopu mrežne stranice Grada postaviti obavijest kojom se izražava pozitivan i zainteresiran stav Grada prema akcijama prikupljanja otpada u svrhu provedbe sportskog, edukativnog, ekološkog ili humanitarnog sadržaja. U sklopu predmetne obavijesti navesti uvjete koje moraju ispuniti pravne ili fizičke osobe koje organiziraju akciju prikupljanja otpada. |
| M.7. | Aktivno sudjelovanje Grada Otočca u akcijama prikupljanja otpada | - U sklopu akcija prikupljanja otpada na području Grada Otočca aktivno će sudjelovati predstavnici Grada, kako bi dobrim primjerom ukazali na važnost problematike otpada i gospodarenja otpadom. - Jedinstveni upravni odjel najkasnije mjesec dana prije početka akcije prikupljanja određenog otpada u svrhu provedbe sportskog, edukativnog, ekološkog ili humanitarnog sadržaja osigurava dostavu podataka o akciji u informacijski sustav gospodarenja otpadom. - Jedinstveni upravni odjel dostavlja godišnje Izvješće o provedenim akcijama prikupljanja na području Grada Otočca Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu. - Komunalni redar obavlja nadzor nad provedbom akcija prikupljanja otpada. - Grad Otočac na svojim mrežnim stranicama objavljuje izvještaje o akcijama koji obuhvaćaju podatke o vremenu održavanja akcije, o organizatorima, sudionicama i rezultatima akcija, zajedno s pratećom fotodokumentacijom. |

# OPĆE MJERE POTREBNE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA

## Opće mjere potrebne za gospodarenje otpadom

Sukladno zaključcima iz poglavlja 5. Ocjena stanja i ostvarivanja ciljeva, u tab. 7-1 su mjere koje se odnose na nadogradnju sustava uklanjanja odbačenog otpada te određivanje sastava komunalnog otpada, odnosno miješanog komunalnog otpada s područja Grada koji se odlaže na odlagalištu Podum.

Tablica 7-1: Opće mjere potrebne za gospodarenja otpadom

| MJERA |  | Uputa / dodatno pojašnjenje / napomena za provedbu mjere |
| --- | --- | --- |
| M.8. | Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada | - Po donošenju Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada istu dostaviti MZOE-u i objaviti u Službenom vjesniku te na mrežnoj stranici Grada Otočca. - Jedinstveni upravni odjel nadležan je za provedbu mjera sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada u okoliš (evidencija lokacija odbačenog otpada, provedba redovitog godišnjeg nadzora područja JLS i ostale utvrđene mjere) i za uklanjanje tako odbačenog otpada, pri čemu je za utvrđivanje činjeničnog stanja u vezi s odbačenim otpadom ovlašten zatražiti nalog suda i asistenciju djelatnika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove. |
| M.9. | Evidentiranje podataka iz rješenja kojima se vlasnicima,odnosno posjednicima nekretnine naređuje uklanjanje nepropisno odloženog otpada | - Podatke o (1) lokacijama odbačenog otpada, (2) procijenjenoj količini otpada, (3) obvezniku uklanjanja otpada i (4) obavezi uklanjanja otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada iz rješenja kojim komunalni redar naređuje vlasniku, odnosno posjedniku nekretnine uklanjanje nepropisno odloženog otpada mjesečno unositi u mrežnu aplikaciju sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada, koja je sastavni dio informacijskog sustava gospodarenja otpadom. U međuvremenu, odnosno dok se ne uspostavi aplikacija predmetne podatke u elektronskom obliku vodi i pohranjuje Jedinstveni upravni odjel. |
| M.10. | Redovito saniranje lokacija s nepropisno odbačenim otpadom |  |
| M.11. | Izrada godišnjeg Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje odbačenog otpada | - Gradonačelnik Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje odbačenog otpada podnosi Gradskom vijeću do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. |
| M.12. | Određivanje sastava komunalnog otpada, odnosno miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalištu Podum | - Sastav komunalnog otpada, odnosno mKO koji se odlaže odrediti prema metodologiji predloženoj u dokumentu HAOP: Metodologija za određivanje sastava i količina komunalnog, odnosno miješanog komunalnog otpada. - Sastav odrediti otpadu s područja Grada Otočca. |

## Opće mjere potrebne za gospodarenje opasnim otpadom

Sukladno zaključcima iz poglavlja 5. Ocjena stanja i ostvarivanja ciljeva, u tab.7-2 su opće mjere koje se odnose na gospodarenja opasnim otpadom. U kontekstu obveza JLS određenih propisima to se konkretno odnosi na odvojeno sakupljanje problematičnog otpada.

Tablica 7-2: Opće mjere potrebne za gospodarenje opasnim otpadom

| MJERA |  | Uputa / dodatno pojašnjenje / napomena za provedbu mjere |
| --- | --- | --- |
| M.13. | Na planiranom reciklažnom dvorištu osigurati uvjete za zaprimanje propisanih vrsta problematičnog otpada | - Veza na mjeru M.24. poglavlju 9. Mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) otpada |

## Opće mjere potrebne za gospodarenje posebnim kategorijama otpada

Sukladno zaključcima iz poglavlja 5. Ocjena stanja i ostvarivanja ciljeva, u tab. 7-3 su mjere koje se odnose na građevni otpad, azbestni otpad te biootpad, uključujući i promociju odvojeno sakupljenog biootpada i korištenja komposta.

Tablica 7-3: Mjere gospodarenja posebnim kategorijama otpada

| MJERA |  | Uputa / dodatno pojašnjenje / napomena za provedbu mjere |
| --- | --- | --- |
| M.14. | Po izradi Studije procjene količine otpada na području Ličko-senjske županije odrediti je li potrebna izgradnja kazete za azbestni otpad na području Grada Otočca | - U studiji procjene količine otpada koji sadrži azbest odredit će se količine azbestnog otpada, odnosno materijala za koji se očekuje da će postati azbestni otpad. Na temelju procijenjenih količina azbestnog otpada i troškova njegova zbrinjavanja te drugih pridruženih troškova (npr. troškovi prijevoza, …, potrebno je odrediti je li potrebna izgradnja kazete za azbestni otpad na području Grada ili je predmetni otpad moguće zbrinuti na odgovarajući način na području drugih JLS. - Troškove zbrinjavanja azbestnog otpada, odnosno materijala za koji je izvjesno da će postati azbestni otpad, a koji će se odrediti u predmetnoj studiji uvrstiti u proračun(e) Grada Otočca. |
| M.15. | Promocija odvojenog sakupljanja biootpada | - Putem sredstava javnog informiranja kontinuirano promovirati odvojeno sakupljanje biootpada. - Tijekom promocije odvojenog sakupljanja biootpada posebnu pažnju posvetiti i edukaciji stanovništva o vrstama otpada koje se prikupljaju u posudama / kontejnerima za odvojeno prikupljanje biootpada. |
| M.16. | Izgradnja kompostane na prostoru odlagališta Podum |  |

# MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

Sukladno zaključcima iz poglavlja 5. Ocjena stanja i ostvarivanja ciljeva, u tab. 8-1 dane su mjere koje se odnose na prikupljanje miješanog i biorazgradivog otpada.

Tablica 8-1: Mjere prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

| MJERA |  | Uputa / dodatno pojašnjenje / napomena za provedbu mjere |
| --- | --- | --- |
| M.17. | Obavještavanje korisnika usluge na području Grada Otočca o propisanim odredbama koje uređuju sustav sakupljanja komunalnog otpada, ugovoru o korištenju javne usluge i pravnim posljedicama prije sklapanja ugovora o korištenju javne usluge i/ili dopune ugovora. | - JLS i davatelj javne usluge predmetno osiguravaju putem sredstava javnog informiranja, mrežne stranice i, dostavom pisane obavijesti ili na drugi za korisnika usluge prikladan način. - Ugovor o korištenju javne usluge smatra se sklopljenim (1) kada korisnik usluge dostavi davatelju usluge Izjavu o načinu korištenja usluge ili prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju komunalnog otpada u slučaju kad korisnik usluge ne dostavi davatelju usluge Izjavu. |
| M.18. | Dostava obrazaca Izjave o načinu korištenja javne usluge korisnicima usluge u primjerenom roku | - Izjava sadrži sljedeće podatke: (1) obračunsko mjesto, (2) podatke o korisniku usluge (ime i prezime ili naziv pravne ili fizičke osobe- obrtnika te OIB i adresu), (3) mjesto primopredaje, (4) udio u korištenju spremnika, (5) vrstu, zapreminu i količinu spremnika sukladno Odluci, (6) broj planiranih primopredaja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju, (7) očitavanje o kompostiranju biootpada, (8) očitovanje o korištenju nekretnine na obračunskom mjestu ili o trajnom nekorištenju nekretnine, (9) obavijest davatelja javne usluge o uvjetima kad se Ugovor o korištenju javne usluge smatra sklopljenim, (10) izjavu korisnika kojom potvrđuje da je upoznat s Ugovorom, (11) uvjete raskida Ugovora i (12) Izvadak iz cjenika javne usluge. - Korisnik usluge dužan vratiti davatelju usluge dva primjerka Izjave u roku od 15 dana od dana zaprimanja. Davatelj javne usluge dužan je korisniku usluge vratiti jedan ovjereni primjerak Izjave u roku od 8 dana |
| M.19. | Uspostava Evidencije o preuzetom komunalnom otpadu do 01.05.2018. | - Evidenciju je potrebno uspostaviti i koristiti u digitalnom sustavu. - Evidencija sadrži podatke o (1) korisniku usluge, (2) korištenju javne usluge za obračunsko mjesto, (3) korištenju reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta i (4) korištenju usluge preuzimanja glomaznog otpada. Predmetni podaci moraju biti dostupni na uvid korisniku usluge na njegov zahtjev putem mrežne pošte, odnosno putem interneta kad je to korisniku usluge prihvatljivo ili na drugi način. Sastavni dio Evidencije o preuzetom komunalnom otpadu su Izjava o načinu korištenja javne usluge i dokazi o izvršenoj javnoj usluzi. |
| M.20. | Osigurati uvjete za odvojeno sakupljanje biootpada za sve korisnike usluge koji ne provode kućno kompostiranje | - Očitovanje korisnika usluge o kompostiranju biootpada sastavni je dio izjave o načinu korištenja javne usluge. - Prilikom nabavke spremnika za biootpad osigurati da su isti označeni na propisani način. |
| M.21. | Kod nabavke novih i zamjene dotrajalih spremnika za miješani komunalni otpad, otpadni papir i karton te biootpad voditi pažnju da se nabavljaju spremnici označeni na propisani način. |  |
| M.22. | Izrađivati i dostavljati Obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada u propisanim rokovima. | - Davatelj javne usluge dužan je korisniku usluge do kraja prosinca tekuće kalendarske godine za iduću kalendarsku godinu dostaviti Obavijest u pisanom obliku ili putem mrežne stranice kad je to korisniku usluge prihvatljivo. - Obavijest sadrži sljedeće podatke (1) plan s datumima i vremenom primopredaje miješanog komunalnogotpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada, (2) lokaciju i radno vrijeme reciklažnog dvorišta, (3) lokaciju, datum i radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta, (4) plan s datumima preuzimanja glomaznog otpada u okviru javne usluge, (5) lokacije spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada na javnoj površini, (6) uputu o kompostiranju za korisnika usluge koji kompostira biootpad, (7) uputu o postupanje s miješanim komunalnim otpadom, biorazgradivim komunalnim otpadom i reciklabilnim komunalnim otpadom, (8) kontakt podatke i način podnošenja zahtjeva za preuzimanje komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge i (9) upute o preuzimanju komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge - Neovisno o načinu dostave Obavijesti korisniku usluge – istu objaviti na mrežnim stanicama Grada Otočca u dijelu gdje se nalaze informacije o gospodarenju otpadom na području Grada. - Podatke iz Obavijesti kojima se daje uputa za kompostiranje i uputa o postupanju mKO, biorazgradivim otpadom - otpadni papir i karton, biotopad te reciklabilnim komunalnim otpadom – metal, plastika, staklo… posebno izdvojiti na mrežnoj stranci Grada s ciljem podizanja kvalitete odvojeno sakupljenih predmetnih vrsta otpada. |
| M.23. | Izrada i dostava Izvješća o Programu gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u propisanim rokovima | - Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom sadrži osobito (1) opis poslova s procjenom troškova potrebnih za ostvarenje projekata gradnje građevina za gospodarenje otpadom i (2) iskaz financijskih sredstava po razdobljima potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja. Program gradnje građevina za gospodarenje otpadom i odluka o obvezi plaćanja namjenske naknade dostavlja se HAOP-u. - Gradonačelnik Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom podnosi do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu i dostavlja ga HAOP-u. - Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom sadrži opis provedenih aktivnosti iz Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom te podatke o financijskom izvršenju i izvoru financiranja po pojedinim aktivnostima |

# MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA I PLASTIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) OTPADA

Sukladno zaključcima iz poglavlja 5. Ocjena stanja i ostvarivanja ciljeva, u tab. 9-1 dane su mjere koje se odnose na odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) otpada na području Grada Otočca.

Tablica.9-1: Mjere koje se odnose na odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) otpada.

| MJERA |  | Uputa / dodatno pojašnjenje / napomena za provedbu mjere |
| --- | --- | --- |
| M.24. | Izgradnja reciklažnog dvorišta u sklopu odlagališta Podum | - Reciklažno dvorište mora ispunjavati uvjete opremljenosti i izvedbe određene relevantnim propisima, što je danas Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 117/17). - U reciklažnom dvorištu zaprimati sve propisane vrsta otpada, sukladno čl.19. st. 2. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 117/17). - U reciklažnom dvorištu predvidjeti kutak za ponovnu uporabu proizvoda - v. M.2. u poglavlju 6.1. Mjere sprječavanja nastanka otpada. |
| M.25. | Izgradnja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog papira, kartona, metala, stakla, plastike i dr. (sortirnica) u sklopu odlagališta Podum |  |
| M.26. | Kod nabavke novih ili zamjene dotrajalih spremnika za otpadni papir, metal, staklo i plastiku voditi pažnju da se nabavljaju spremnici označeni na propisani način |  |

# POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine odredio je popis projekata važnih za svoju provedbu i oni su navedeni u tab. 10-1. U Istoj je tablici dan i plan, odnosno opis njihove provedbe na području Grada Otočca.

Tablica 10-1: Plan provedbe projekata važnih za provedbu Plana PGO RH 2017.-2022.

| Projekti važni za provedbu PGO RH | Plan provedbe na području Grada Otočca |
| --- | --- |
| (1) Provedba izobrazno - informativnih aktivnosti | Izobrazba i informiranje o gospodarenju otpadom kontinuirano se provode na području Grada Otočca. Mjerama danima u ovom dokumentu određene su aktivnosti za njihovo unaprjeđenje u pojedinim dijelovima. |
| (2) Unaprjeđenje informacijskog sustava gospodarenja otpadom | Nije u nadležnosti jedinica lokalne samouprave. |
| (3) Nabava i distribucija kućnih kompostera | Građani koriste 100 kompostera od 360 litara za kompostiranje biorazgradivog otpada koji nastaje u kućanstvu, a isti su 2014. godine besplatno podijeljeni na korištenje zainteresiranim domaćinstvima na području Grada Otočca. |
| (4) Nabava opreme, vozila i plovila za odvojeno prikupljanje bioootpada, papira / kartona, stakla, metala i plastike | Na području Grada provodi se odvojeno sakupljanje pojedinih vrsta otpada putem spremnika na javnim površinama, odnosno putem zelenih otoka, putem mobilnog reciklažnog dvorišta, te po principu „od vrata do vrata“. Mjerama u ovom dokumentu dana je obveza nadogradnje sustava odvojenog sakupljanja biootopada. |
| (5) Izgradnja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog papira / kartona, metala, stakla, plastike i drva (sortirnica) | Izgradnja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog papira, kartona, metala, stakla, plastike i dr. (sortirnica) planirana je u sklopu odlagališta Podum. |
| (6) Izgradnja postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada | Izgradnja postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada planirana je u sklopu odlagališta Podum. |
| (7) Izgradnja reciklažnih dvorišta | Na području Grada Otočca koristi se mobilno reciklažno dvorište. U tijeku su aktivnosti na pripremi izgradnje reciklažnog dvorišta na lokaciji odlagališta Podum. Mjerama danima ovim dokumentom određena je obveza stvaranja uvjeta na planiranom reciklažnom dvorištu za zaprimanje svih propisanih vrsta otpada te formiranje kutka za ponovnu uporabu proizvoda. |
| (8) Izgradnja centara za gospodarenje otpadom | Nije u nadležnosti jedinica lokalne samouprave. |
| (9) Izgradnja odlagališnih ploha za odlaganje otpada koji sadrži azbest | Prema Odluci o implementaciji PGO RH 2017.-2022., do zadnjeg kvartala 2019. očekuje se da se izrade Studije procjene količine otpada koji sadrži azbest po županijama. Studija procjene količine otpada koji sadrži otpad u Ličko-senjskoj županiji odredit će broj potrebnih ploha za odlaganje otpada koji sadrži azbest. |
| (10) Izgradnja reciklažnih dvorišta za građevni otpad | Na području Grada Otočca nema reciklažnog dvorišta za građevni otpad. Mjerama danima ovim dokumentom određena je obveza stvaranja uvjeta na planiranom reciklažnom dvorištu za zaprimanje svih propisanih vrsta otpada. |
| (11) Sanacija odlagališta neopasnog otpada | Na području Grada Otočca nalazi se odlagalište komunalnog otpada Podum. Rješenje o okolišnoj dozvoli, između ostalog, utvrđuje i mjere koje je potrebno poduzeti nakon prekida rada postrojenja. |
| (12) Sanacija crnih točaka | Na području Grada Otočca nema crnih točaka. Sanacija crnih točaka nije u nadležnosti jedinica lokalne samouprave. |

# ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINE FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM

Organizacijski aspekti, izvori i visina financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom dani su u tab.11-1. U tab.11-2 sažeto su prikazane osnove za pojedine mjere gospodarenja otpadom, a koje su već detaljno prikazane u tab. 5-1 u poglavlju 5. Ocjena stanja i ostvarivanje ciljeva.

Tablica 11-1: Organizacijski aspekti i sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom

| Mjera |  | Nositelj provedbe | Financijska sredstva (bez PDV-a) |
| --- | --- | --- | --- |
| M.1. | Promocija kućnog kompostiranja | Grad Otočac – Jedinstveni upravni odjel | Oko 75.000 kn godišnje |
| M.2. | Organizacija uvjeta i akcija skupljanja i razmjene isluženih proizvoda | Grad Otočac – Jedinstveni upravni odjel | Pretpostavlja se da je financijska sredstva realizacije kutka za ponovnu uporabu proizvoda u reciklažnom dvorištu moguće uklopiti u planirane troškove njegove realizacije. |
| M.3. | Uspostava i ažurno održavanje mrežne stranice s informacijama o gospodarenju otpadom na području Grada Otočca na mrežnoj stranici Grada | Grad Otočac – Jedinstveni upravni odjel | U sklopu poslova na postojećim radnim mjestima, dodatna financijska sredstva nisu potrebna. |
| M.4. | Izrada i provedba Plana izobrazno - informativnih aktivnosti na godišnjoj razini | Grad Otočac – Jedinstveni upravni odjel | Mogućnosti su (1) izrada predmetnog Plana od strane djelatnika Grada Otočca, dakle u sklopu poslova na postojećim radnim mjestima te dodatna financijska sredstva nisu potrebna ili (2) izrada putem vanjske usluge pri čemu procjena financijskih sredstava za izradu Plana izobrazno - informativnih aktivnosti iznosi do 20.000 kn godišnje. Financijska sredstva za provedbu godišnjih planova izobrazno -informativnih aktivnosti ovisit će o godišnjim naputcima Ministra zaštite okoliša i energetike i obvezama iz Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, te drugim trendovima u gospodarenju otpadom te će se financijska sredstva konkretno odrediti posebno za svaku godinu u sklopu godišnjih planova izobrazno-informativnih aktivnosti. |
| M.5. | Izrada godišnjeg izvješća o provedbi izobrazbo - informativnih aktivnosti i godišnjih Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom | Grad Otočac – Jedinstveni upravni odjel | U sklopu poslova na postojećim radnim mjestima, dodatna financijska sredstva nisu potrebna. |
| M.6. | Promoviranje akcija prikupljanja otpada | Grad Otočac – Jedinstveni upravni odjel | Oko 2.000 kn po akciji |
| M.7. | Aktivno sudjelovanje Grada Otočca u akcijama prikupljanja otpada | Grad Otočac – Jedinstveni upravni odjel | Sudjelovanje predstavnika Grada je volontiranje, a kako će se ostale aktivnosti na provedbi mjere odvijati u sklopu poslova na postojećim radnim mjestima, dodatna financijska sredstva nisu potrebna. |
| M.8. | Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada | Odluku donosi Gradsko vijeće | U sklopu poslova na postojećim radnim mjestima, dodatna financijska sredstva nisu potrebna. |
| M.9. | Evidentiranje podataka iz rješenja kojima se vlasnicima,odnosno posjednicima nekretnine naređuje uklanjanje nepropisno odloženog otpada | Grad Otočac – Jedinstveni upravni odjel | U sklopu poslova na postojećim radnim mjestima, dodatna financijska sredstva nisu potrebna. |
| M.10. | Redovito saniranje lokacija s nepropisno odbačenim otpadom | Grad Otočac | Oko 200.000 kn godišnje |
| M.11. | Izrada godišnjeg Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje odbačenog otpada | Gradonačelnik podnosi izvještaj Gradskom vijeću. | U sklopu poslova na postojećim radnim mjestima, dodatna financijska sredstva nisu potrebna. |
| M.12. | Određivanje sastava komunalnog otpada, odnosno miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalištu Podum | Grad Otočac / Gacka d.o.o. | Pretpostavlja se provedba određivanja sastava komunalnog otpada, odnosno mKO putem vanjske usluge pri čemu procjena financijskih sredstava iznosi oko 300.000 kn (četiri sezone kroz godinu). |
| M.13. | Na planiranom reciklažnom dvorištu osigurati uvjete za zaprimanje propisanih vrsta problematičnog otpada | Gacka d.o.o. | Troškovi u sklopu mjere M.24. |
| M.14. | Po izradi Studije procjene količine otpada na području Ličko-senjske županije odrediti je li potrebna izgradnja kazete za azbestni otpad na području Grada Otočca | Grad Otočac – Jedinstveni upravni odjel | Pretpostavlja se izrada Studije procjene količine otpada koji sadrži azbest za područje Grada Otočca putem vanjske usluge pri čemu procjena financijskih sredstava za izradu predmetne Studije iznosi do 50.000 kn. |
| M.15. | Promocija odvojenog sakupljanja biootpada | Grad Otočac – Jedinstveni upravni odjel | Oko 40.000 kn godišnje |
| M.16. | Izgradnja kompostane na prostoru odlagališta Podum | Grad Otočac – Jedinstveni upravni odjel / Gacka d.o.o. | Visina financijskih sredstava biti će određena nakon izrade cjelokupne projektne dokumentacije. |
| M.17. | Obavještavanje korisnika usluge na području Grada Otočca o propisanim odredbama koje uređuju sustav sakupljanja komunalnog otpada, ugovoru o korištenju javne usluge i pravnim posljedicama prije sklapanja ugovora o korištenju javne usluge i/ili dopune ugovora | Grad Otočac – Jedinstveni upravni odjel i Gacka d.o.o. | Nisu potrebna posebna financijski sredstva. |
| M.18. | Dostavljanje obrazaca Izjave o načinu korištenja javne usluge korisnicima usluge u primjerenom roku | Gacka d.o.o. | Nisu potrebna posebna financijski sredstva. |
| M.19. | Uspostava Evidencije o preuzetom komunalnom otpadu do 01.05.2018. | Gacka d.o.o. | U sklopu poslova na postojećim radnim mjestima, dodatna financijska sredstva nisu potrebna. |
| M.20. | Osigurati uvjete za odvojeno sakupljanje biootpada za sve korisnike usluge koji ne provode kućno kompostiranje | Gacka d.o.o. | Financijska sredstva će se moći odrediti kada se putem Izjava o načinu korištenja javne usluge prikupe podaci o broju korisnika koji će provoditi kućno kompostiranje. Samo za preostali dio, a koji nije obuhvaćen postojećim sustavom i aktivnostima planiranim za realizaciju u 2018. bit će potrebno osigurati uvjete za odvojeno sakupljanje biootpada. |
| M.21. | Kod nabavke novih i zamjene dotrajalih spremnika za miješani komunalni otpad, otpadni papir i karton te biootpad voditi pažnju da se nabavljaju spremnici označen na propisani način. | Gacka d.o.o. | Ovisno o broju potrebnih novih spremnika za biootpad i broju dotrajalih spremnika miješani komunalni otpad, otpadni papir i karton te biootpad, |
| M.22. | Izrađivati i dostavljati Obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada propisanim rokovima. | Gacka d.o.o. | Uz pretpostavku dostave Obavijesti uz račune za usluge koje obuhvaćaju i gospodarenje otpadom i objavom na mrežnim stranicama nema potrebe za posebnim financijskim sredstvima. |
| M.23. | Izrada i dostava Izvješća o Programu gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u propisanim rokovima | Grad Otočac – Jedinstveni upravni odjel / Gacka d.o.o. Gradonačelnik podnosi Izvješće gradskom Vijeću. | U sklopu poslova na postojećim radnim mjestima, dodatna financijska sredstva nisu potrebna. |
| M.24. | Izgradnja reciklažnog dvorišta u sklopu odlagališta Podum | Grad Otočac – Jedinstveni upravni odjel / Gacka d.o.o. | Visina financijskih sredstava ovisit će o visini financijskih sredstava koje će se osigurati kroz sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Procijenjeno je da potrebna financijska sredstva za izgradnju reciklažnog dvorišta iznose oko 3.200.000 kuna (s PDV-om). |
| M.25. | Izgradnja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog papira, kartona, metala, stakla, plastike i dr. (sortirnica) u sklopu odlagališta Podum | Grad Otočac – Jedinstveni upravni odjel / Gacka d.o.o. | Visina financijskih sredstava ovisit će o visini financijskih sredstava koje će se osigurati kroz sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Okvirno je procijenjeno da potrebna financijska sredstva za izgradnju i opremanje postrojenja za sortiranje iznose oko 4.000.000 kn. |
| M.26. | Kod nabavke novih ili zamjene dotrajalih spremnika za otpadni papir, metal, staklo i plastiku voditi pažnju da se nabavljaju spremnici označen na propisani način. | Gacka d.o.o. | Ovisno o broju spremnika koje je potrebno nabaviti ili zamijeniti. |

Tablica 11-2: Osnova za mjere gospodarenja otpadom

| Mjera |  | Uputa / dodatno pojašnjenje / napomena za provedbu mjere: | Osnova za mjeru |
| --- | --- | --- | --- |
| M.1. | Promocija kućnog kompostiranja | - Svake godine, tijekom mjeseca ožujka, putem sredstava javnog informiranja promovirati kućno kompostiranje. - Svake godine, u ožujku, u odgojno-obrazovnim ustanovama organizirati radionice na temu kućnog kompostiranja i izgradnje vlastitih kompostišta. | Mjera 1.1.3. iz PGO RH 2017.-2022. i mjera 1.1.1. iz PGO RH 2017.-2022., odnosno Plan sprječavanja nastanka otpada koji je sastavni dio PGO RH 2017.-2022. Uputa / dodatno pojašnjenje / napomena za provedbu mjere razrađena je na osnovi principa dobre prakse. |
| M.2. | Organizacija uvjeta i akcija skupljanja i razmjene isluženih proizvoda | - U planiranom reciklažnom dvorištu predvidjeti odvojeni dio za ponovnu uporabu proizvoda tzv. kutak ponovne uporabe proizvoda. | Mjera 1.1.1. iz PGO RH 2017.-2022., odnosno Plan sprječavanja nastanka otpada koji je sastavni dio PGO RH 2017.-2022. Uputa / dodatno pojašnjenje / napomena za provedbu mjere razrađena je na osnovi principa dobre prakse i tzv. dodane vrijednosti. |
| M.3. | Uspostava i ažurno održavanje mrežne stranice s informacijama o gospodarenju otpadom na području Grada Otočca na mrežnoj stranici Grada | - Dok se ne izradi pravilnik koji određuje strukturu, sadržaj, dostupnost podataka i način rada informacijskog sustava, minimum informacija na mrežnoj stranici s informacijama o gospodarenju otpadom na području Grada Otočca obuhvaća: (1) sažeti pregled obaveza JLS u vezi gospodarenja otpadom, (2) poveznicu na mrežnu stranicu MZOE, na dio Otpad, (3) poveznicu na PGO RH, (4) Plan gospodarenja otpadom Grada Otočca, (5) Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, te poveznicu na stranicu tvrtke koja obavlja javnu uslugu, (6) popis lokacija spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na javnim površinama, (7) lokacije mobilnog reciklažnog dvorišta s popisom vrsta otpada koji se zaprimaju i radnim vremenom, (8) informacije o načinu skupljanja krupnog (glomaznog) otpada, (9) informacije o načinu sakupljanja bioootpada i obradi istoga, (10) informacije o lokaciji / lokacijama gdje građani mogu dovesti građevni otpad, (11) podatke o akcijama prikupljanja otpada, (12) informacije o planu provedbe i izvješća o provedbi izobrazno-informativnih aktivnosti, (13) zadnje izvješća o provedbi PGO RH na području Grada Otočca i (14) druge podatke/izvješća/obavijesti određene ovim dokumentom. - Po izradi pravilnika koji određuje strukturu, sadržaj, dostupnost podataka i način rada informacijskog sustava strukturu i sadržaj mrežne stranice s informacijama o gospodarenju otpadom na području Grada Otočca prilagoditi zahtjevima iz predmetnog pravnika. | Čl.39.st.2 Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17). Međutim, kako provedbeni propis koji određuje obavezne informacije koje se objavljuju na mrežnoj stanici još nije donesen uputa / dodatno pojašnjenje / napomena za provedbu mjere razrađena je na osnovi principa dobre prakse i tzv. dodane vrijednosti. |
| M.4. | Izrada i provedba Plana izobrazno - informativnih aktivnosti na godišnjoj razini | - Prioritetno područje izobrazno - informativnih aktivnosti i sadržaj obaveznih informacija odrediti u skladu s naputkom koji na godišnjoj razini donosi ministar zaštite okoliša i energetike. MZOE je u prosincu 2017. izradilo Program izobrazno - informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom koji predlaže smjernice, ciljane skupine i aktivnosti koje je nužno provoditi na nacionalnom i lokalnom nivou. Iste obuhvaćaju obveze za JLS (do 10.000 stanovnika): - Izrada letaka o sprječavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj uporabi predmeta, kompostiranju (količina: 2/god.) - Izrada vodiča (brošure) o sprječavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj uporabi predmeta, kompostiranju (količina: 2/god.) - Izrada plakata o sprječavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj uporabi predmeta, kompostiranju (količina: 2/god.) - Specijalizirane radijske emisije o gospodarenju otpadom (1/god.) - Specijalizirane TV emisije o gospodarenju otpadom (1/god.) - Uspostavljanje mrežne stranice o gospodarenju otpadom gradova i općina ili nadogradnja postojeće stranice JLS sadržajima vezano uz održivo gospodarenje otpadom - Javne i edukacijske tribine na temu održivog gospodarenja otpadom (1/god.) - U godišnjim planovima, a ovisno o prioritetnom području izobrazno - informativnih aktivnosti i Programu izobrazno - informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, odrediti primarnu interesnu skupinu (skupine) za provođenje aktivnosti, datume provedbe planiranih aktivnosti, te ovisno o planiranim temama odrediti jesu li za provedbu planiranih aktivnosti dostatni djelatnici Grada Otočca ili je potreban angažman vanjskih usluga / stručnjaka. - Neovisno o prioritetnom području koji se propisuje naputkom i Programu izobrazno - informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, u izobrazno - informativnim aktivnostima obavezno provoditi aktivnosti koje se odnose na sprječavanje nastanka otpada i to na: (1) promjeni životnih / potrošačkih navika s ciljem sprečavanja nastanka otpada, posebice otpada od hrane, (2) kućno kompostiranje i (3) razmjenu / doniranje / ponovnu uporabu isluženih i nepotrebnih proizvoda. | Obvezne aktivnosti utvrđene su Programom izobrazno - informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Ostale aktivnosti za provedbu mjere razrađene su na osnovi principa dobre prakse i s ciljem da se olakšaju operativni koraci u provedbi mjere te da se stvore temelji za buduće provođenje obveza iz mjere 5.1. PGO RH 2017.-2022. i Plana sprječavanja nastanka otpada |
| M.5. | Izrada godišnjeg izvješća o provedbi izobrazbo - informativnih aktivnosti godišnjih Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017.-2022. | - U izvješću o provedbi izobrazno - informativnih aktivnosti navesti: datum / razdoblje u kojem je održana / provedena aktivnost, cilj aktivnosti, gdje i kako je provedena aktivnost te sažeti opis aktivnosti. Ako je aktivnost primjerice uključivala javnu tribinu ili prezentaciju dati procjenu broja prisutnih i zapisnik. Ako je aktivnost primjerice bila tiskanje letaka navesti sadržaj letka i broj letaka. Neovisno o vrsti aktivnosti, u njenom opisu posvetiti pažnju na prikazu kvantitativnih podataka. Dati i izvještaj o troškovima provedbe godišnjeg Plana provedbe izobrazno - informativne aktivnosti po aktivnostima. - Izvješće o provedbi izobrazbo-informativnih aktivnosti sastavni je dio godišnjeg Izvješća o provedbi PGO na području Grada Otočca. Izvješće o provedbi PGO na području Grada Otočca objavljuje se u Službenom vjesniku Grada i dostavlja se Ličko-senjskoj županiji. do 31.03. tekuće godine za prethodnu godinu. | Čl.39.st.2 Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17) određuje obvezu izrade godišnjeg izvješća o provedbi izobrazno - informativnih aktivnosti. Čl.20.st.1. Zakona određuje obavezu izrade godišnjeg Izvješća JLS o provedbi PGO RH i njegovu dostavu JP(R) S u propisanom roku. Prva stavka iz Uputa / dodatno pojašnjenje / napomena za provedbu mjere razrađena je na osnovi principa dobre prakse. |
| M.6. | Promoviranje akcija prikupljanja otpada | - U sklopu mrežne stranice Grada postaviti obavijest kojom se izražava pozitivan i zainteresiran stav Grada prema akcijama prikupljanja otpada u svrhu provedbe sportskog, edukativnog, ekološkog ili humanitarnog sadržaja. U sklopu predmetne obavijesti navesti uvjete koje moraju ispuniti pravne ili fizičke osobe koje organiziraju akciju prikupljanja otpada. | Dobrovoljno na osnovi principa dobre prakse i tzv. dodane vrijednosti. |
| M.7. | Aktivno sudjelovanje Grada Otočca u akcijama prikupljanja otpada | - U sklopu akcija prikupljanja otpada na području Grada Otočca aktivno će sudjelovati predstavnici Grada, kako bi dobrim primjerom ukazali na važnost problematike otpada i gospodarenja otpadom. - Jedinstveni upravni odjel najkasnije mjesec dana prije početka akcije prikupljanja određenog otpada u svrhu provedbe sportskog, edukativnog, ekološkog ili humanitarnog sadržaja osigurava dostavu podataka o akciji u informacijski sustav gospodarenja otpadom. - Jedinstveni upravni odjel dostavlja godišnje Izvješće o provedenim akcijama prikupljanja na području Grada Otočca Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu. - Komunalni redar obavlja nadzor nad provedbom akcija prikupljanja otpada. - Grad Otočac na svojim mrežnim stranicama objavljuje izvještaje o akcijama koji obuhvaćaju podatke o vremenu održavanja akcije, o organizatorima, sudionicama i rezultatima akcija, zajedno s pratećom fotodokumentacijom. | Dobrovoljno na osnovi principa dobre prakse i tzv. dodane vrijednosti. |
| M.8. | Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada | - Po donošenju Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada istu dostaviti MZOE-u i objaviti u Službenom vjesniku te na mrežnoj stranici Grada Otočca. - Jedinstveni upravni odjel nadležan je za provedbu mjera sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada u okoliš (evidencija lokacija odbačenog otpada, provedba redovitog godišnjeg nadzora područja JLS i ostale utvrđene mjere) i za uklanjanje tako odbačenog otpada, pri čemu je za utvrđivanje činjeničnog stanja u vezi s odbačenim otpadom ovlašten zatražiti nalog suda i asistenciju djelatnika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove. | Čl.36.st.13 i čl.179.st.5. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17). |
| M.9. | Evidentiranje podataka iz rješenja kojima se vlasnicima,odnosno posjednicima nekretnine naređuje uklanjanje nepropisno odloženog otpada | - Podatke o (1) lokacijama odbačenog otpada, (2) procijenjenoj količini otpada, (3) obvezniku uklanjanja otpada i (4) obavezi uklanjanja otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada iz rješenja kojim komunalni redar naređuje vlasniku, odnosno posjedniku nekretnine uklanjanje nepropisno odloženog otpada mjesečno unositi u mrežnu aplikaciju sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada, koja je sastavni dio informacijskog sustava gospodarenja otpadom. U međuvremenu, odnosno dok se ne uspostavi aplikacija predmetne podatke u elektronskom obliku vodi i pohranjuje Jedinstveni upravni odjel. | Dobrovoljno dok HAOP ne uspostavi mrežnu aplikaciju sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada. |
| M.10. | Redovito saniranje lokacija s nepropisno odbačenim otpadom | - | Čl.28.st.1.tč.3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17) i mjera 4.5. PGO RH 2017.-2022. |
| M.11. | Izrada godišnjeg Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje odbačenog otpada | - Gradonačelnik Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje odbačenog otpada podnosi Gradskom vijeću do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. | Čl.36.st.9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17). |
| M.12. | Određivanje sastava komunalnog otpada, odnosno miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalištu Podum | - Sastav komunalnog otpada, odnosno mKO koji se odlaže odrediti prema metodologiji predloženoj u dokumentu HAOP: Metodologija za određivanje sastava i količina komunalnog, odnosno miješanog komunalnog otpada. - Sastav odrediti otpadu s područja Grada Otočca. | Iako je u PGO RH 2017.-2022. navedena mjera 1.4.2. Praćenje udjela biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu (redovite analize sastava mKO za praćenja ciljeva i određivanja udjela biorazgradive komponente u otpadu) ova je mjera preporuka dok se ne donese odgovarajući naputak. |
| M.13. | Na planiranom reciklažnom dvorištu osigurati uvjete za zaprimanje propisanih vrsta problematičnog otpada | Veza na mjeru M.24. | Čl.19.st.2. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 117/17) |
| M.14. | Po izradi Studije procjene količine otpada na području Ličko-senjske županije odrediti je li potrebna izgradnja kazete za azbestni otpad na području Grada Otočca | - U studiji procjene količine otpada koji sadrži azbest odredit će se količine azbestnog otpada, odnosno materijala za koji se očekuje da će postati azbestni otpad. Na temelju procijenjenih količina azbestnog otpada i troškova njegova zbrinjavanja te drugih pridruženih troškova (npr. troškovi prijevoza, …, potrebno je odrediti je li potrebna izgradnja kazete za azbestni otpad na području Grada ili je predmetni otpad moguće zbrinuti na odgovarajući način na području drugih JLS. - Troškove zbrinjavanja azbestnog otpada, odnosno materijala za koji je izvjesno da će postati azbestni otpad, a koji će se odrediti u predmetnoj studiji uvrstiti u proračun(e) Grada Otočca. | Mjera 2.6.3 PGO RH 2017.-2022. navodi kao obavezu JLS /JP(R)S izgradnju odlagališnih ploha za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest. U Odluci o implementaciji PGO RH 2017.-2022. navedeno je da će se broj ploha odrediti u Studijama procjena za županije. Sukladno čl.59.st.5 Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17), troškove prijevoza i zbrinjavanja građevnog otpada koji sadrži azbest koji je nastao tijekom izvođenja radova gradnje, rekonstrukcije, održavanja ili uklanjanja građevine ili dijela građevine u vlasništvu fizičke osobe osiguravaju zajednički JLS na čijem području je takav otpad nastao i FZOEU. |
| M.15. | Promocija odvojenog sakupljanja biootpada | - Putem sredstava javnog informiranja kontinuirano promovirati odvojeno sakupljanje biootpada. - Tijekom promocije odvojenog sakupljanja biootpada posebnu pažnju posvetiti i edukaciji stanovništva o vrstama otpada koje se prikupljaju u posudama / kontejnerima za odvojeno prikupljanje biootpada. | Čl.56.st.1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17). Uputa / dodatno pojašnjenje / napomena za provedbu mjere razrađena je na osnovi principa dobre prakse. |
| M.16. | Izgradnja kompostane na prostoru odlagališta Podum | - | Mjera 1.3.3. PGO RH 2017.-2022. |
| M.17. | Obavještavanje korisnika usluge na području Grada Otočca o propisanim odredbama koje uređuju sustav sakupljanja komunalnog otpada, ugovoru o korištenju javne usluge i pravnim posljedicama prije sklapanja ugovora o korištenju javne usluge i/ili dopune ugovora | - JLS i davatelj javne usluge predmetno osiguravaju putem sredstava javnog informiranja, mrežne stranice i, dostavom pisane obavijesti ili na drugi za korisnika usluge prikladan način. - Ugovor o korištenju javne usluge smatra se sklopljenim (1) kada korisnik usluge dostavi davatelju usluge Izjavu o načinu korištenja usluge ili prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju komunalnog otpada u slučaju kad korisnik usluge ne dostavi davatelju usluge Izjavu. | Čl.15.st.4. Uredbe o gospodarenje komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/17). |
| M.18. | Dostava obrazaca Izjave o načinu korištenja javne usluge korisnicima usluge u primjerenom roku | - Sadržaj Izjave određen je u čl.14. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom - Korisnik usluge dužan vratiti davatelju usluge dva primjerka Izjave u roku od 15 dana od dana zaprimanja. Davatelj javne usluge dužan je korisniku usluge vratiti jedan ovjereni primjerak Izjave u roku od 8 dana - Izjava je sastavni dio Evidencije o preuzetom komunalnom otpadu | Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/17). |
| M.19. | Uspostava Evidencije o preuzetom komunalnom otpadu do 01.05.2018. | - Evidenciju je potrebno uspostaviti i koristiti u digitalnom sustavu. - Sadržaj Evidencije određen je u čl.17. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom. | Čl.17.i čl.25. Uredbe o gospodarenje komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/17). |
| M.20. | Osigurati uvjete za odvojeno sakupljanje biootpada za sve korisnike usluge koji ne provode kućno kompostiranje | - Očitovanje korisnika usluge o kompostiranju biootpada sastavni je dio izjave o načinu korištenja javne usluge. - Prilikom nabavke spremnika za biootpad osigurati da su isti označeni na propisani način. | Čl.5.st.1. Uredbe o gospodarenje komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/17). |
| M.21. | Kod nabavke novih i zamjene dotrajalih spremnika za miješani komunalni otpad, otpadni papir i karton te biootpad voditi pažnju da se nabavljaju spremnici označen na propisani način. | - | Čl.6. Uredbe o gospodarenje komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/17). |
| M.22. | Izrađivati i dostavljati Obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada propisanim rokovima. | - Davatelj javne usluge dužan je korisniku usluge do kraja prosinca tekuće godine za iduću godinu dostaviti Obavijest u pisanom obliku ili putem mrežne stranice kad je to korisniku prihvatljivo. - Sadržaj Obavijesti određen je u čl.16. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom. - Neovisno o načinu dostave Obavijesti korisniku usluge – istu objaviti na mrežnim stanicama Grada Otočca u dijelu gdje se nalaze informacije o gospodarenju otpadom. - Podatke iz Obavijesti kojima se daje uputa za kompostiranje i uputa o postupanju mKO, biorazgradivim otpadom - otpadni papir i karton, biotopad te reciklabilnim komunalnim otpadom – metal, plastika, staklo…posebno izdvojiti na mrežnoj stranci Grada s ciljem podizanja kvalitete odvojeno sakupljenih predmetnih vrsta otpada. | Čl.16. Uredbe o gospodarenje komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/17). određuje sadržaj Obavijesti i rok i način njene dostave. Zadnja stavka razrađena je na osnovi principa dobre prakse |
| M.23. | Izrada i dostava Izvješća o Programu gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u propisanim rokovima | - Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom sadrži osobito (1) opis poslova s procjenom troškova potrebnih za ostvarenje projekata gradnje građevina za gospodarenje otpadom i (2) iskaz financijskih sredstava po razdobljima potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja. Program gradnje građevina za gospodarenje otpadom i odluka o obvezi plaćanja namjenske naknade dostavlja se HAOP-u. - Gradonačelnik Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom podnosi do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu i dostavlja ga HAOP-u. - Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom sadrži opis provedenih aktivnosti iz Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom te podatke o financijskom izvršenju i izvoru financiranja po pojedinim aktivnostima | Čl.33.st.15. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17). Čl.23. Uredbe o gospodarenje komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/17). |
| M.24. | Izgradnja reciklažnog dvorišta u sklopu odlagališta Podum | - Reciklažno dvorište mora ispunjavati uvjete opremljenosti i izvedbe određene relevantnim propisima, što je danas Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 117/17). - U reciklažnom dvorištu zaprimati sve propisane vrsta otpada, sukladno čl.19. st. 2. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 117/17). - U reciklažnom dvorištu predvidjeti kutak za ponovnu uporabu proizvoda | Č.35.st.1.tč.1 i čl.35.st.2.tč.3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17) i mjera 1.2.3. iz PGO RH 2017.-2022. |
| M.25. | Izgradnja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog papira, kartona, metala, stakla, plastike i dr. (sortirnica) u sklopu odlagališta Podum | - | Mjera 1.2.2. PGO RH 2017.-2022. navodi kao obavezu JLS izgradnju sortirnice odvojeno prikupljenog papira, kartona, metala, stakla, plastike i dr. |
| M.26. | Kod nabavke novih ili zamjene dotrajalih spremnika za otpadni papir, metal, staklo i plastiku voditi pažnju da se nabavljaju spremnici označen na propisani način. | - | Čl.12. Uredbe o gospodarenje komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/17) |

# ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA

Rokovi provedbe mjera gospodarenja otpadom iz ovog dokumenta i nositelji izvršenja navedeni su u tab. 12-1. Dio mjera u predmetnoj tablici predstavlja i provođenje obveza JLS određenih PGO RH 2017.-2022.

Osnova za donošenje mjera prikazanih u tab. 12.-1 već je navedena u tab. 11-2 u poglavlju 11. Organizacijski aspekti, izvori i visine financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom, te se stoga ovdje neće ponavljati.

Tablica 12-1: Rokovi provedbe mjera gospodarenja otpadom o nositelji izvršenja

| Mjera |  | Nositelj provedbe | 2018. |  |  |  | 2019. |  |  |  | 2020. |  |  |  | 2021. |  |  |  | 2022. |  |  |  | 2023. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M.1. | Promocija kućnog kompostiranja | Grad Otočac – Jedinstveni upravni odjel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.2. | Organizacija uvjeta i akcija skupljanja i razmjene isluženih proizvoda | Grad Otočac – Jedinstveni upravni odjel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.3. | Uspostava i ažurno održavanje mrežne stranice s informacijama o gospodarenju otpadom na području Grada Otočca na mrežnoj stranici Grada | Grad Otočac – Jedinstveni upravni odjel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.4. | Izrada i provedba Plana izobrazno - informativnih aktivnosti na godišnjoj razini | Grad Otočac – Jedinstveni upravni odjel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.5. | Izrada godišnjeg izvješća o provedbi izobrazbo - informativnih aktivnosti i godišnjih Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017.-2022. | Grad Otočac – Jedinstveni upravni odjel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.6. | Promoviranje akcija prikupljanja otpada | Grad Otočac – Jedinstveni upravni odjel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.7. | Aktivno sudjelovanje Grada Otočca u akcijama prikupljanja otpada | Grad Otočac – Jedinstveni upravni odjel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.8. | Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada | Gradsko vijeće |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.9. | Evidentiranje podataka iz rješenja kojima se vlasnicima,odnosno posjednicima nekretnine naređuje uklanjanje nepropisno odloženog otpada | Grad Otočac – Jedinstveni upravni odjel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.10. | Redovito saniranje lokacija s nepropisno odbačenim otpadom | Grad Otočac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.11. | Izrada godišnjeg Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje odbačenog otpada | Gradonačelnik podnosi izvještaj Gradskom vijeću. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.12. | Određivanje sastava komunalnog otpada, odnosno miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalištu Podum | Grad Otočac / Gacka d.o.o. |  |  |  |  | Ovisno o tome što će Ministar zaštite okoliša i energetike propisati naputkom za određivanje udjela biorazgradivog komunalnog otpada u komunalnom otpadu moguće je ponavljanje određivanja sastava, udjela ključnih komponenti i sl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.13. | Na planiranom reciklažnom dvorištu osigurati uvjete za zaprimanje propisanih vrsta problematičnog otpada | Gacka d.o.o. | Kontinuirano, po uspostavi reciklažnog dvorišta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.14. | Po izradi Studije procjene količine otpada na području Ličko-senjske županije odrediti je li potrebna izgradnja kazete za azbestni otpad na području Grada Otočca | Grad Otočac – Jedinstveni upravni odjel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.15. | Promocija odvojenog sakupljanja biootpada | Grad Otočac – Jedinstveni upravni odjel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.16. | Izgradnja kompostane na prostoru odlagališta Podum | Grad Otočac – Jedinstveni upravni odjel i Gacka d.o.o. | Izgradnja kompostane na lokaciji odlagališta Podum ovisit će o modelu financiranja i odobrenju sufinanciranja od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.17. | Obavještavanje korisnika usluge na području Grada Otočca o propisanim odredbama koje uređuju sustav sakupljanja komunalnog otpada, ugovoru o korištenju javne usluge i pravnim posljedicama prije sklapanja ugovora o korištenju javne usluge i/ili dopune ugovora | Grad Otočac – Jedinstveni upravni odjel i Gacka d.o.o. | Prije sklapanja Ugovora o korištenju javne usluge. Ugovor o korištenju javne usluge smatra se sklopljenim (1) kada korisnik usluge dostavi davatelju usluge Izjavu o načinu korištenja usluge ili prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju komunalnog otpada u slučaju kad korisnik usluge ne dostavi davatelju usluge Izjavu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.18. | Dostavljanje obrazaca Izjave o načinu korištenja javne usluge korisnicima usluge u primjerenom roku | Gacka d.o.o. | Izjava o načinu korištenja javne usluge sastavni je dio Evidencije o preuzetom komunalnom otpadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.19. | Uspostava Evidencije o preuzetom komunalnom otpadu do 01.05.2018. | Gacka d.o.o. | Rok za uspostavu Evidencije je 01.05.2018. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.20. | Osigurati uvjete za odvojeno sakupljanje biootpada za sve korisnike usluge koji ne provode kućno kompostiranje | Gacka d.o.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.21. | Kod nabavke novih i zamjene dotrajalih spremnika za miješani komunalni otpad, otpadni papir i karton te biootpad voditi pažnju da se nabavljaju spremnici označen na propisani način. | Gacka d.o.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.22. | Izrađivati i dostavljati Obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada propisanim rokovima. | Gacka d.o.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.23. | Izrada i dostava Izvješća o Programu gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u propisanim rokovima | Grad Otočac – Jedinstveni upravni odjel / Gacka d.o.o. Gradonačelnik podnosi Izvješće gradskom Vijeću. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.24. | Izgradnja reciklažnog dvorišta u sklopu odlagališta Podum | Grad Otočac – Jedinstveni upravni odjel / Gacka d.o.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.25. | Izgradnja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog papira, kartona, metala, stakla, plastike i dr. (sortirnica) u sklopu odlagališta Podum | Grad Otočac – Jedinstveni upravni odjel / Gacka d.o.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.26. | Kod nabavke novih ili zamjene dotrajalih spremnika za otpadni papir, metal, staklo i plastiku voditi pažnju da se nabavljaju spremnici označen na propisani način. | Gacka d.o.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17), čl.21.st.3.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17), čl.21.st.4.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17), čl.21.st.5.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17), čl.21.st.1.

Postotni udio osoba starih 60 i više godina u odnosu na broj osoba starih do 19 godina.

Strategija gospodarenja otpadom RH / Poglavlje 4.4. Odgovornosti u provedbi planiranih aktivnosti

Kod razrade aktivnosti / programa / projekata u Planu implementacije određeno je ukupno 22 aktivnosti / projekata / programa. Ovdje su navedene sam oni koji si su primjenjivi za ovaj dokument te nisu navedene primjerice aktivnosti / programi / projekti koji se odnose na druge županije.

Službeni vjesnik Grada Otočca br. 7/2014

Službeni vjesnik Grada Otočca br. 1/2016 i 2/2017

Do 01. siječnja 2014. godine sakupljanje i odvoz komunalnog otpada bili su u nadležnosti komunalnog poduzeća Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti, Otočac, Bartola Kašića 5a.

Trenutno je na snazi Odluka iz 2015. god. (Službeni vjesnik Grada Otočca br. 4/2015), a nova Odluka je u trenutku izrade ovog Plana bila u postupku donošenja.

Cjenik usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada iz srpnja 2017. dostupan je na mrežnoj stranici tvrtke Gacka d.o.o. (http://www.gacka.hr/gackadoo/images/dokumenti/CJENIK_26.07.pdf). Novi cjenik bit će izrađen po donošenju Odluke, te će se isti objaviti na službenim internetskim stranicama i za njega ishoditi suglasnost nadležnog tijela.

* -miješani komunalni otpad gore navedenih ključnih brojeva ** -ključni broj predstavlja broj otpada koji bi bio dodijeljen komponenti u slučaju odvojenog skupljanja

Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 117/17), čl.3.st.1.tč.13.

http://www.mzoip.hr/hr/otpad/ocevidnici.html.

Prema čl.19.st.4. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17) reciklažno dvorište mora se upisati u očevidnik reciklažnih dvorišta, te očevidnik trgovaca otpadom ako obavlja djelatnost trgovanja otpadom.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17), čl.4. st.1. tč.18.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17), čl.4.st.1.tč.2.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17), čl.4.st.1.tč.1.

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Otočca za 2016. godinu

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17), čl.4. st.1.tč.15.

Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (Narodne novine br. 69/16), čl.3.st.1. tč.2.

Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (Narodne novine br. 69/16), čl.3.st.1.tč.7.

Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (Narodne novine br. 69/16), čl.5.st.1.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17), čl.4.st.1.tč.13.

Od 09.02.2015. (Klasa: UP/I-351-02/13-01/13, Ur.broj: 2125/1-08-14-06, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, Ličko-senjska županija)

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine i Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske

Popis crnih točaka utvrđen je u Strategiji gospodarenja otpadom RH i prema istoj na području Grada Otočca nema crnih točaka. Prema PGO RH 2017.-2022. - mjera 4.3, odnosno Odluci o implementaciji Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022 godine, nove lokacije crnih točaka odredit će se u Studiji o utvrđivanju novih lokacija onečišćenih opasnim otpadom (crne točke) te će se potom donijeti Odluka o sanaciji novo utvrđenih lokacija onečišćenih opasnim otpadom. Predmetno se planira provesti u 2018. godini. Nositelj provedbe prethodno navedenih aktivnost je MZOE.

Nepravilno odbačen komunalni otpad npr. otpad u vrećama kraj posuda za otpad, nepravilno odložen otpad do 2 m3 i divlja odlagališta.

Zelena čistka dio je globalnog pokreta Let’s do it! i godišnjih akcija World Cleanup (Očistimo svijet), koja okuplja aktivne građane i organizacije u volonterskom projektu čišćenja divljih odlagališta otpada.

Sukladno čl.28.st.2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17), više jedinica lokalne samouprave može sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje jedne ili više obveza iz čl.28.st.1.

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/17) koja je stupila na snagu 01.11.2017.

Sukladno čl.33.st.16. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17) ova se naknada može odrediti u svrhu financiranja gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i sanacije neusklađenog odlagališta na području te JLS.

Način izračuna cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada određen je čl.20.st.5. Uredbe o gospodarenu komunalnim otpadom kada je Odlukom kao kriterij količine otpada određen volumen spremnika i broj pražnjenja spremnika i čl.20.st.6. kada je kao kriterij određena masa predanog otpada.

Sukladno čl.29.st.1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13) poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada je mjera kojom se potiče JLS da, u okviru svojih ovlasti, provede mjere radi smanjenja količine miješanog komunalnog otpada koji nastaje na području te JLS.

Sukladno čl.28.st.2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13), više jedinica lokalne samouprave može sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje jedne ili više obveza iz čl.28.st.1.

Sukladno čl.28.st.2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17), više jedinica lokalne samouprave može sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje jedne ili više obveza iz čl.28.st.1.

Do izrade ovog dokumenta mrežna aplikacija sustava evidentiranja lokacija, kao sastavni dio informacijskog sustava gospodarenja otpadom nije uspostavljena.

Sukladno čl.28.st.2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13), više jedinica lokalne samouprave može sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje jedne ili više obveza iz čl.28.st.1.

Predmetni pravilnik nije donesen tijekom izrade ovog dokumenta.

Tijekom izrade ovoga dokumenta predmetni naputak / naputci nisu izrađeni.

Predmetni pravilnik nije donesen tijekom izrade ovog dokumenta. Na snazi je Pravilnik o mjerilima, postupku i načinima određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (Narodne novine br. 59/06, 109/12) donesen na osnovi starog Zakona o otpadu (Narodne novine br. 178/04, 111/06, 60/08, 87/09).

Predmetni naputak još nije donesen.

Temeljem ovog Programa, MZOE će objaviti Poziv na dostavu projektnih prijedloga za provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, namijenjen jedinicama lokalne samouprave, a provedba tih aktivnosti bi sesufinancirala EU sredstvima.

Predmetno je danas uređeno Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17)

Prema podacima HAOP-a (Pregled podataka o građevnom otpadu koji sadrži azbest, prosinac 2016.), u Ličko-senjskoj županiji nalaze se dva odlagališta koja imaju izgrađenu kazetu za zbrinjavanje građevnog otpada koji sadrži čvrsto vezani azbest – u općini Udbini (izgrađena kazeta kapaciteta cca 2500 m3 +3000 m3) i Gradu Gospiću (izgrađena kazeta kapaciteta cca 5000 m3).

Predmetno je danas uređeno Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17)